ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ПЕРИОДОТ 2024-2029

НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

# Август, 2023 година

Почитувани граѓани,

Здрав живот за сите граѓани и одржлива и просперитетна Општина Струмица, е еден од моите приоритети во овој градоначалнички мандат. По деталните анализи на актуелната еколошка состојба, детектирање на проблемите и дефинирање на решенијата за нив, водени од силната желба за сериозни промени, а во рамките на нашите надлежности, го имаме третиот стратешки плански документ  - Локален еколошки акционен план (ЛЕАП).

Овој документ преставува највисок локален стратешки документ за управување и заштита на животната средина на Општина Струмица во период од 6 години. Посебно задоволство ми причинува фактот што во овој документ ги споивме заедничките желби и потреби со граѓаните и заедно ќе ги реализираме нашите цели – чиста и одржлива Општина која забрзано ја развива својата посебна европска урбана верзија. Затоа создаваме современа вело – инфраструктура во градот, започнавме со селекцијата на отпадот, а круна на сите наши заложби за здрава и чиста средина е воведувањето на целосен електричен, еколошки јавен превоз со што Струмица ќе биде прва Општина во државата со таков превоз, а за кој веќе е формирано посебно јавно претпријатие „Струмица Транспорт“.

Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) како стратешки плански документ од областа на животната средина, ќе ги идентификува потенцијалните извори на загадување и статусот на медиумите на животна средина, ќе овозможи континуиран дијалог со бизнис заедницата, ќе ги дефинира мерките за намалување на потрошувачката на природните ресурси, контрола и спречување на загадувањето преку емисии во медиумите на животната средина и ќе овозможи одржливо и квалитетно живеење на граѓаните и идните поколенија.

Од срце за еколошки одржлив развој на нашата Струмица!

Со почит,

# Градоначалник на општина Струмица

Костадин Костадинов

.

ОПШТИНА СТРУМИЦА

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ПЕРИОД 2024-2029

ГРАДОНАЧАЛНИК:

Г-дин КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

КООРДИНАТОР НА ЛЕАП:

Г-дин ТОМИСЛАВ АНДРЕЕВ

ИЗГОТВУВАЧ НА ЛЕАП:

М-Р ГАБРИЕЛА ДУДАНОВА ЛАЗАРЕВСКА,  (Овластен ЕКСПЕРТ за ОВЖС И СОЖС)

УЧЕСНИЦИ ВО РАБОТНИОТ ТИМ:

М-р САШКА БОГДАНОВА АЈЦЕВА,  Специјалист за животна средина и социјални аспекти

Општина Струмица и целокупниот тим кој работеше при изготвување на овој документ изразуваат огромна благодарност до сите граѓани, организации, институции и невладинини организации на општина Струмица кои земаа активно учество во спроведување на анкетниот прашалник и дадоа свој допринос при финализирање на анкетата.

# УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗРАБОТКА НА ЛЕАП НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Локален Комитет за изработка на ЛЕАП во Општина Струмица

# Локален Комитет-листа:

# СОДРЖИНА

1	ВОВЕД	9

1.1	Кратко резиме	9

1.2	Информации за  ЛЕАП	12

1.3	Методологија за изработка на ЛЕАП	13

1.4	Начела за изработка на ЛЕАП	15

1.5	Историјат на Градот	16

2	ПОСТАПКА/ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА НА ЛЕАП	20

2.1	Анализа на ЛЕАП за Општина Струмица од 2016 година- нереализирани проекти	22

3	ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНА СТРУМИЦА	25

3.1	Географски карактеристики	25

3.2	Геолошки карактеристики	25

3.3	Климатски карактеристики	28

3.4	Демографски карактеристики	29

3.5	Рударство	36

3.6	Земјоделство	36

3.7	Сточарство	38

3.8	Шумарство	38

3.9	Рурален туризам	38

3.10	Административни карактеристики	40

3.11	Расположливи природни потенцијали	45

3.12	Трговски, туристички, спортски и рекреативни капацитети	46

3.13	Сообраќајна поврзаност	49

3.14	Проект „Струмица - Паметен вело град”	58

3.15	Зелен катастар и Зелена инфраструктура	60

3.16	Климатска акција (Закон за климатска акција)	61

3.17	Струмичка ликовна колонија	62

3.18	Струмички Карневал	66

3.19	Меѓународен фестивал на карикатура и афоризам	70

3.20	Енергетика	70

3.21	Телекомуникации	71

3.22	Социо-економски карактеристики	72

3.23	Културно-историско наследство на Струмица	72

3.24	Образование и наука	74

4	ОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	76

4. 1	Тематска област-Отпад	76

4.1.1	Законската регулатива која ја регулира областа	76

4.1.2	Управување со отпадот во општина Струмица	76

4.1.3	Видови на отпад во општина Струмица	78

4.1.4	Собирање и транспорт на отпадот во општина Струмица	94

4.1.5	Организација на собирање	97

4.1.6	Транспортни возила	100

4.1.7	Диви ѓубришта	102

4.1.8	Пазари	103

4.1.9	Одржување на паркови, јавно градско и вонградско зеленило и рекреативни површини на подрачјето на град Струмица	107

4.1.10	Канализација	110

4.1.11	Градска капела и гробишта	112

4.1.12	Јавно осветлување	114

4.1.13	Диви депонии во општина Струмица	114

4.1.14	Стратешки определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа област	115

4.1.15	Проблеми во однос на управувањето со отпад во општина Струмица	116

4.1.16	Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на управувањето со отпадот во општина Струмица:	117

4. 2	Тематска област-Вода	117

4.2.1	Управување со Води	117

4.2.2	Законска регулатива која ја регулира областа	118

4.2.3	Состојби со водите во општина Струмица	118

4.2.3.1	Водоснабдување	118

4.2.4	Проценка на загрозеноста	124

4.2.5	Мерки за справување и отстранување на последиците од случени несреќи и катастрофи	126

4.2.5.1	Одведување на отпадни води-канализационен систем	131

4.2.5.2	Отпадни води	132

4.2.5.3	Регулирање на водотеци	133

4.2.6	Квалитет на површински води	134

4.2.7	Определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа област	136

4.2.7.1	Проблеми во однос на управувањето со води во општина Струмица	137

4.2.7.2	Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на управувањето со води во општина Струмица	138

4. 3	Тематска област- Воздух	139

4.3.1	Одговорности на Општината во согласност со законската регулатива	139

4.3.2	Извори на загадување на воздухот во општина Струмица	140

4.3.2.1	Емисии на загадувачки супстанци од стационарни извори	140

4.3.3	Стратешки определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа област	147

4.3.4	Проблеми во однос на загадувањето на воздухот	148

4.3.5	Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на загадувањето на воздухот	148

4. 4	Тематска област- Бучава	149

4.4.1  Одговорности на општината  во согласност со законската регулатива	149

4.4.2  Извори на бучава во Струмица	149

4.4.3  Мониторинг на бучава	150

4.4.4  Проблеми во однос на бучавата	150

4.4.5 Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на бучавата	151

4. 5	Тематска област–Квалитет на живеење	151

4.5.1	Законска регулатива која ја регулира областа	151

4.5.2	Урбанизација на општината	151

4.5.3	Идентификувани проблеми во областа на урбанизмот во општина Струмица	152

4.5.4	Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на урбанизмот	152

4. 6	Тематска област–почва	153

4.6.1	Искористување на земјиште и развој на земјоделско земјиште	153

4.6.2	Стратешки определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа областа	154

4.6.3.	Идентификувани проблеми во однос на квалитетот и искористување на почвата	154

4.6.4.	Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на квалитетот и искористување на почвата во општина Струмица	155

4. 7	Тематска област–Управување со шуми	155

4.7.1	Управување со шуми- Законска регулатива	155

4.7.2	Состојба со шумите во општина Струмица	155

4.7.3	Стратешки определби поврзани со стратешки документи кои ја покриваат областа управување со шуми	157

4.7.4	Идентификувани проблеми во однос на управување со шуми во општина Струмица	157

4.7.5	Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на управувањето со шумите	157

4. 8	Тематска област–Биолошка разновидност и градско зеленило	158

4.8.1	Урбано зеленило	160

4.8.2	Улога на зеленилото во заштита од ерозија и водозадржување	161

4.8.3	Улога на зеленилото во заштита на воздухот	162

4.8.4	Влијание на зеленилото врз климата	162

4.8.5	Стратешки определби поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа област	162

4.8.6	Идентификувани проблеми во однос на биолошката разновидност и градското зеленило	164

4.8.7	Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на биолошката разновидност и градско зеленило	164

4. 9	Тематска област - Подигање на јавната свест, состојби и трендови	165

4.9.1	Вклучување на јавноста во подготовка на ЛЕАП-от	166

4.9.2	Заклучок од спроведената анкета и утврдување на приоритети	170

5	ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛЕАП	177

6	КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА И ПОДАТОЦИ	224

# ЛИСТА НА АКРОНИМИ

# БС - Бизнис сектор

БПК5 - петдневна биолошка потрошувачка на кислород

ВСС - висока стручна спрема

ВШС - виша стручна спрема

ГИС - географски информативен систем

ГУП - Генерален урбанистички план

ДПСИР - движечки сили, притисоци, состојба, импликации и реакција

ДУП - Детален урбанистички план

ЕАП - Environment Action Programme (Акционата програма за заштита на животната средина за Централна и Источна Европа)

ЕЛС - Единици на локалната самоуправа

ЕУ - Европска унија

ЗОЛ - Значаен оринтолошки локалитет

ЗРП - Значајни растителни подрачја

ИСКЗ - Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

ЈЗО - Јавна здравствена организација

ЈЗУ - Јавна здравствена установа

ЈКП - Јавно комунално претрпијатие

ЈП - Јавно претпријатие

КО - Катастарска Општина

ЛЕАЛ - Локален акционен план за животна средина

ЛЕР - Локален економски развој

ЛК - Локален комитет

МЖСПП - Министерството за животна средина и просторно планирање

МЗ - Министерство за здравство

МЗШВ - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

МИЦЖС - Македонски информативен центар за животна средина

МТВ - Министерство за транспорт и врски

NATO - North Atlantic Treaty Organization

НВО - Невладина организација

НЕАП - Национален акционен план за животна средина

НСАЖС - Национална стратегија за апроксимација во животната средина

ОУ - Основно училиште

ОУП - Основен урбанистички план

ОЦ - Општинска централа

РЕ - Работна единица

РЕЦ - Регионален центар за заштита на животната средина

РМ - Република Македонија

РГ - Работни групи

ССС - Средна стручна спрема

УБ - Урбан блок

УЕ - Урбана единица

УЗ - Урбана заедница

УПВНМ - Урбанистички план вон населено место

УХМР - Управа за хидролошки и метеоролошки работи

ХПК - хемиска потрошувачка на кислород

ЦУК - Центар за управување со кризи ШСЕ - Шумска стопанска единица

# ВОВЕД

## Кратко резиме

Новите движења на развојот на глобално и регионално ниво, но во исто време и светските економски кризи, ги одредуваат правците на севкупниот одржлив развој на Република Северна Македонија. За да ги оствари своите цели на одржлив развој и заштита на жвотна средина, Република Северна Македонија треба да ги прифати, прилагоди и спроведе стандардите на ЕУБрзата социјална трансформација на градовите и урбаните средини предизвикува деградација на животната средина во целост што пак во симбиоза со климатските промени кои се се поголема реалност бараат еден стратешки и иновативен начин на планирање и управување со заштитата на животната средина, социјалните аспекти и реализација и исполнување на целите на одржлив развој кои јасно ги прифаќаат сите предизвиците кои се појавуваат при континуираниот урбан развој.

За да обезбеди балансиран и одржлив развој, односно да направи рамнотежа помеѓу потребите за економски развој, социјалните аспекти и користење на расположливите природни ресурси, а при тоа да обезбеди заштита на животната средина и ресурсите за сегашните и идни генерации, Република Северна Македонија креира Политика на животна средина и ги определува приоритетните активности за заштита на човековото здравје, животната средина и користењето на националните богатства на одржлив начин. Политиката за животна средина е усогласена, меѓу другото, и со Акционата програма за заштита на животната средина за Централна и Источна Европа (ЕАП), документ усвоен на Министерската конференција „Животната средина за Европа“ (Environment for Europe) во Луцерн, Швајцарија, во 1993 година. Со процесот на децентрализација на власта, решавањето на дел од проблемите во животната средина, е доделено во надлежност на локалната самоуправа.

Процесот на децентрализација и пренесувањето на дел од надлежностите и обврските од централната на локалната власт бара од општините стратешко планирање и идентификување на бројни приоритети, мерки и акции кои треба да се спроведат за да овозможат интегриран одржлив развој на општините.

За остварувањето на целите за заштита на животната средина, Владата на Република Македонија и локалните самоуправи, подготвуваат Национален акционен план за животна средина (НЕАП) и Локални акциони планови за животна средина (ЛЕАП). Основата за изготвување на НЕАП и ЛЕАП е дефинирана во Законот за животна средина Закон за животна средина („Сл. весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22 и 171/22), во Глава IX-Планирање на заштитата на животната средина, (член 60) и Законот за локална самоуправа којутврдува листа на надлежности на општините меѓу кои и урбанистичко планирање, заштита на животната средина и природата и комунални дејности (ќе ги споменеме снабдувањето со вода за пиење, одведување и пречистување на отпадни води, постапување со комунален отпад, изградба, одржување и реконструкција на инфраструктурни објекти и др).

Законот за животна средина ги утврдува следните надлежности на општините:

- Формирање на локални мрежи за мониторинг на одделни медиуми и области на животната средина и доставување на податоци од истите до МЖСПП;

- Можност за воспоставување на Регистер на загадувачки материи и супстанции и на нивните карактеристики за подрачјето на општината;

- Воспоставување и оддржување на Катастар за животна средина и доставување на податоците од истите, најмалку еднаш месечно до МЖСПП;

- Изготвување на извештај за состојбата со животната средина на подрачјето на општината. Истиот треба да биде достапен за јавноста;

- Обврска за подготовка на Локален акционен план за животна средина за период од шест години, согласно донесена методологија од страна на министерот за животна средина;

- Спроведување на постапка за стратешка оценка на влијанијата врз животната средина, на одредени планови и програми;

- Издавање на Б интегрирани еколошки дозволи – постапка за интегрирано спречување и контрола на загадувањето;

- Обезбедување на правото за пристап до информации за животната средина и учество на јавноста во донесување на одлуки за животна средина;

- Изготвување на надворешен план за вонредни состојби (спречување и контрола на хаварии со присуство на опасни супстанции) и доставување на истиот до МЖСПП;

- Можност за изработка на Локална агенда 21;

- Обврска за поставување на овластени инспектори за животна средина на локално ниво и др.

Локалните еколошки акциони планови се изготвуваат врз основа на оцената на специфичните состојби и потреби на секоја општина, усогласени со Националниот акционен план за животна средина.

Единиците на локална самоуправа играат клучна улога во спроведувањето на голем дел од барањата, регулирани со националната законска рамка, од областа на животната средина. Некои од нив се следните:

- Формирање локални мрежи за мониторинг на одделни медиуми и области од животната средина и доставување на податоците од истите до Министерството за животна средина и просторно планирање;

- Информирање на јавноста за случаите на надминување на дозволените емисии на загадување на животната средина и донесување акти за преземање на задолжителни мерки, доколку загадувањето е ограничено на подрачјето на територијата на општината;

- Воспоставување и одржување Информативен систем, односно воспоставување и одржување Регистар на загадувачки материи и супстанции и нивните карактеристики за подрачјето на општината и Катастар на животната средина и доставување на добиените податоци до надлежното министерство, најмалку еднаш месечно;

- Изготвување Извештај за состојбата на животната средина на подрачјето на општината и негово доставување до надлежното Министерство за животна средина, на одобрување. Истиот треба да биде достапен за јавноста;

- Подготвување на Локален еколошки акционен план, во согласност со донесената методологија од страна на министерот за животна средина;

- Спроведување на Локалниот еколошки акционен план;

- Спроведување Стратегиска оцена на животната средина на одредени планови и програми. Општината е должна да ги следи ефектите врз животната средина од спроведувањето на планските документи и доколку има негативни ефекти, да го извести надлежното министерство;

- Обезбедување на сите потребни мерки и пропишување на постапки со кои се обезбедува остварување на правото за пристап до информациите и учество на јавноста во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на состојбата на животната средина, како и обезбедување на изјаснување на јавноста во постапката за донесување на тие одлуки;

- Определување овластено лице, кое ќе биде одговорно за остварување на правото за пристап до информации за животната средина и обезбедување на просторија во која заинтересираните ќе можат да ги разгледаат или да извршат увид во бараните информации за животната средина;

- Обезбедување пристап до бараните информации за животната средина во најкраток можен рок, не подоцна од еден месец од денот на приемот на барањето за информација, а ако се работи за пообемна и покомплексна информација, најдоцна два месеца од денот на приемот на барањето за информацијата;

- По одредување од страна на Владата на Република Македонија, одобрување или одбивање на Елаборат за заштита на животната средина, преку издавање на решение за одобрување или одбивање и водење Регистар за одобрени елаборати;

- Издавање Б-интегрирани еколошки дозволи и дозволи за усогласување со оперативен план, односно водење на постапка за интегрирано спречување и контрола на загадувањето. За општините, кои припаѓаат кон градот Скопје, тие ингеренции ги презема градоначалникот на град Скопје;

- Изготвување Надворешен план за вонредни состојби (спречување и контрола на хаварии со присуство на опасни супстанции), врз основа на добиените внатрешни планови за вонредни состојби од инсталациите и негово доставување до надлежното министерство;

- Изработка на документ за одржлив развој - Локална агенда 21;

- Поставување овластени инспектори за животна средина на локално ниво, кои вршат инспекциски надзор над примената на Законот за животна средина и прописите донесени врз основа на него;

- Преземање мерки и активности, кои се однесуваат на привремена и трајна забрана за вршење на определени дејности или промет на определени производи;

- Преземање на сите мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина;

- Поттикнување на развој на образованието и јавната свест во областа на животната средина.

Локалните еколошки акциони планови се инструмент за поддршка на усогласување со барањата за животната средина во рамките на процесот на пристапување кон Европската Унија (ЕУ).

## Информации за  ЛЕАП

Локалниот акционен план за животна средина (ЛЕАП) е стратешки и развоен документ за заштита и унапредување на животната средина на одредена општинакој е усогласен со вкупниот економски, општествен и културен развој на општината, при што приоритет им се дава на мерките за заштита и унапредување на животната средина, во интерес на сегашните и идните генерации. ЛЕАП-от како стратешки документ е од суштинско значење кој ја детектира актуеланата состојба на животната средина и врз нивна основа предложува/усвојува соодветни краткорочни и долгорочни мерки за подобрување и/или решавање на идентификуваните состојби.

Главна цел на стратешкиот документот е заштита и унапредување на животната средина преку систем на мерки и активности за краткорочно и долгорочно планирање, заокружени со временска и финансиска рамка за да ги задоволи потребите на жителите на општина Струмица за чиста и здрава животна средина.

ЛЕАП-от е плански документ со важност на времетраење  од 6 години. По изработувањето, документот е предмет на следење и тековно ревидирање и обновување за наредните шест години, во зависност од новонастанатите услови, а задолжително по истекот на имплементациониот период.

Во согласност со Законот за животна средина, Советот на општината формира тело, раководено од градоначалникот, кое ќе го следи спроведувањето на Локалниот акционен план за животна средина, ќе предлага негови промени и ќе изготвува извештаи, кои еднаш годишно ќе ги доставува до органот на државната управа, надлежен за работите од областа на животната средина, односно Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија.

Со оглед на правото на јавноста за пристап до информации за животната средина, во согласност со барањата на Архуската Конвенција, треба да се обезбеди ефективно учество на јавноста во процесот на креирање на приоритетните активности за заштита и одлучување за животната средина.

Учеството на јавноста е еден од основните предуслови за донесување реални и сеопфатни документи, во рамките на кои ќе бидат утврдени приоритети, дефинирани по содржина,обем и време на реализација, со кои ќе биде согласна и јавноста.

## Методологија за изработка на ЛЕАП

Втората генерација на Локалниот ЛЕАП за Општина Струмица, се изготви во согласност со Методологијата за изработка на Локален акционен план за животна средина, утврдена со Законот за животна средина (член 61, став 3), Националниот акционен план за животна средина, како и врз основа на насоките од меѓународни документи и методологии од областа на животната средина.

Локален кооординатор на целокупните активности за изработката на ЛЕАП-от е претставник на општинската администрација избран на иницијатива на Градоначалникот, кој учествува во процесот на изработка на ЛЕАП. Локалниот координатор претставува алка што ги поврзува Општината, консултантскиот тим и јавноста и треба да обезбеди непрекината комуникација помеѓу сите засегнати страни.

При изготвување на оваа методологија, земени се предвид одредбите, утврдени со следните закони:

- Закон за животна средина („Сл. весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18,89/22 и 171/22);

- Закон за управување со отпад („Сл. весник на РМ“ бр. 216/21);

- Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15,146,15 и 151/21);

- Закон за заштита на природата („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и 151/21);

- Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл. весник на РМ“ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15 и 151/21);

- Закон за водите („Сл. весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16 и 151/21)

- Закон за шумите („Сл. весник на РМ“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16).

Исто така, при изработка на методологијата, земен е предвид и Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02), со кој се утврдуваат надлежностите на општините, меѓу кои и надлежноста во заштитата на животната средина и природата: мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење.

Во согласност со наведената методологија, стратешките и законски барања, главни задачи на процесот на изработка на ЛЕАП се:

- Проценка на состојбите со животната средина на локално ниво;

- Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на животната средина, базирани на ризикот за човековото здравје, еко-системите и квалитетот на животот;

- Развивање на стратегии и активности за намалување на ризиците по животната средина во Општината;

- Зголемување на јавната свест и одговорност за заштита на животната средина и зголемување на поддршката од јавноста за инвестициите од областа на животната средина во Општината.

Изработката и усвојувањето на ЛЕАП носи голем број придобивки, како за локалните власти, така и за јавните институции, стопанскиот сектор, невладиниот сектор и секако најмногу за граѓаните на Општината меѓу кои позначајни се:

Успешно развиени стратегии за подобрување и/или решавање на проблемите од областа на животната средина;

Создадени улсови и локални капацитети за идни инвестиции за подобрување и/или решавање на проблемите од областа на животната средина во Општината.

Во согласност со член 64 од Законот за животна средина, Локалниот акционен план за животна средина, врз основа на оцената за степенот на деградираност на медиумите во животната средина во дадено подрачје, содржи мерки и активности за заштита на животната средина и здравјето на луѓето, од интерес и во надлежност на Општината, a особено за:

- заштита на воздухот од загадување и подобрување на квалитетот на воздухот;

- снабдување со доволни количини квалитетна вода за пиење;

- заштита на водите од загадување, пречистување на отпадните води, прогресивно намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на емисиите на опасни супстанции во водите и ублажување на последиците од штетното дејство на водите и од недостигот на вода;

- управување со отпадот;

- заштита од бучава и вибрации, настанати како резултат на стопанските и на другите дејности и активности;

- урбан развој и просторно планирање;

- развој на локалниот јавен транспорт и сообраќајот на подрачјето;

- заштита на биолошката разновидност и управување со заштитени подрачја;

- управување и користење на природните ресурси;

- подигање на јавната свест и развој на образованието за заштита и унапредување на животната средина;

- последиците од економскиот развој врз животната средина и надлежните субјекти за спроведување на одделните елементи на планот.

## Начела за изработка на ЛЕАП

Изработката на ЛЕАП е заснована на следните начела:

- Начелото на одржлив развој,

- Начелото за транспарентност и вклучување на јавноста и

- Начелото за финансиски и кадровски можности.

Во согласност со изнесеното, општите цели на ЛЕАП се:

- Да се продолжи со процесот на приближување кон политиките на Европската унија во областа на животната средина на локално ниво;

- Да се интегрира политиката за заштита на животната средина во останатите секторски политики;

- Да се идентификуваат и зајакнат потребите на административните структури за ефикасно управување со животната средина на локално ниво;

- Да се обезбеди спроведување на барањата за заштита на животната средина на локално ниво;

- Да се поттикнат сите субјекти во областа на животната средина кон поголема одговорност за заштитата на животната средина, особено јавноста;

- Да се постават основи за одржливо користење на природните ресурси;

- Да се изнајдат финансиски средства за решавање на приоритетните проблеми во животната средина и др.

Изработката на ЛЕАП претставува прв чекор во заштитата на животната средина и нејзино вградување во другите секторски и стратешки политики, заради обезбедување одржлив развој.

Очекувани резултати од донесувањето на овој документ за општина Струмица, се следниве:

- Воспоставена структура за соработка помеѓу сите чинители на локално ниво;

- Информирана јавност за проблемите од областа на животната средина и мерките за нивно надминување;

- Зголемена јавна свест за прашањата поврзани со животната средина;

- Успешно развиени стратегии/програми/акции за решавање на проблемите од областа на животната средина;

- Создадени услови и локални капацитети за идни инвестиции за решавање на проблемите од областа на животната средина.

Врз основа на експертското мислење, мислењето добиено од јавноста и институциите, беа дефинирани клучните проблеми во сите тематски области и утврдени акциони планови за решавање на истите.

Приоритизацијата на клучните проблеми беше направена на база на дефинирани критериуми со цел фокусирање на финансиски и кадровски можности кон решавање на најприоритетните проблеми во Општината. Понатаму следеше одредување на цели и дефинирање на Планот за спроведување на мерки и активности за решавање на најприоритетните проблеми од сите тематски области со идентификација на надлежни институции.

Следно беше дефинирање на План за набљудување и оценување на спроведувањето на Акциониот план со идентификација на индикатори за следење, зачестеност и тело одговорно за набљудување и оценување.

Локални стратегии и документи врз кои се потпира изработката на ЛЕАП на општина Струмица за периодот се:

- Стратегија за локален економски развој на општина Струмица за периодот 2022-2026;

- Извештај за регионален план за интегриран систем за управување со отпад во Југо-источен плански регион – мај 2017;

- План за управување со отпад на општина Струмица за период 2017-2022;

- План за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентален воздух 2019-2024 (План за квалитет на воздух) од Мај,2019;

- Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух од Октомври, 2018;

- Стратегија за унапредување на родовата еднаквост во општина Струмица за периодот 2017-2020;

- Стратегија за енергетска ефикасност на општина Струмица 2019-2023 од февруари,2019;

- Стратегија за развој на образованието на општина Стрмица за период 2015-202;

- Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор за период 2015-2020;

- Стратегија за млади за период 2015-2020;

- Стратегија за култура на општина Стрмица за период 2017-2022, ноември,2016.

## Историјат на Градот

Струмица во XX век

Со Првата балканска војна од 1912 година Турците биле победени и истерани од Македонија, а со тоа и од Струмица од страна на балканските сојузници (Србија, Бугарија, Грција и Црна Гора). Со Струмица ќе завладее Бугарија. Во Втората балканска војна (1913г.), која се водела меѓу балканските сојузници за поделба на Македонија, Бугарија била поразена. Струмица со мировниот договор од Букурешт (28.07.1913), сепак останала под власт на Бугарија. Грчките војски, кои биле стационирани во Струмица, револтирани од одлуката за повлекување, го запалиле градот и тој горел во периодот од 8 до 15 август 1913 година, при што биле изгорени повеќе од 1900 јавни згради, приватни куќи и други објекти. Под бугарска власт Струмица ќе остане до 1919 година, кога со мировниот договор од Версај, со кој е завршена Првата светска војна, ќе влезе во составот на Кралството СХС ( од 1929 година Кралство Југославија). Во тоа кралство, македонскиот народ бил без никакви права и бил подложен на асимилација од Србија.

Слика 1 и 2. Слики од град Струмица (архива на општината)

Во Втората светска војна, Струмица ќе биде завладеана од германската војска на 6 април 1941 година. Германија, со договорот што го имале склучено за сојуз со Бугарија, им ја предала Струмица под окупација на бугарските војски на 18 април 1941 година. Македонскиот народ, а со тоа и луѓето од Струмица незадоволни од окупацијата на фашистичките земји, започнале воени дејствија против нив. На 11 септември 1944 година бугарската војска била протерана од Струмица, а на 5 ноември 1944 година градот го напуштила и германската војска. За единствен народен херој од Струмица бил прогласен Благој Јанков – Мучето.

По војната Македонија влегла во федерацијата Југославија, како рамноправен народ. Со референдумот од 8 септември 1991 година, Македонија е независна држава.

Византиско – османлиски период

Струмица во османлискиот период во турската администрација ќе биде нарекувана Уструмџе. Таа ќе биде приклучена кон Ќустендилскиот санџак и во неа ќе биде воспоставен спахиско-тимарски систем. Во градот било населено номадско сточарско туркменско население, така што градот го сменил својот лик и почнал да добива ориентален изглед. Струмица според пописот од 1519 година имала 2780 жители, од кои 1450 христијани, а 1330 муслимани.

Во тој период се одвивала и засилена исламизација на што се должи зголемениот број на муслимани 2200 на пописот од 1570 година, наспроти 1230 христијани. Во XVII век, Струмица станала седиште на кадилук. Во тоа време во Струмица поминале и турските патеписци Хаџи Калфа (1665) и Евлија Челеби (1670), кои даваат опис на градот со сите муслимански објекти, кои ги имало во Струмица тогаш.

Кон крајот на XVIII и почетокот на XIX век струмичката каза била во состав на Солунскиот санџак. Во XIX век зајакнало патријаршиското движење и гркоманското население зело замав. Тоа довело до силно антипатријаршиско движење во 60 – тите години на XIX век. Во 1860 година во Робово било отворено првото училиште на македонски јазик, а прв учител бил Арсени Костенцев од Штип. Во тој период твореле и големите струмички зографи Васил Ѓорѓиев и Григориј Пецанов, кои работеле на живописот и иконостасите на повеќе цркви, кои тогаш се отварале во струмичко.
Со Берлинскиот конгрес од 1878 година, кога Турција изгубила голем дел од своите владеења на Балканот (Босна, Србија, Црна Гора), а река од бегалци се слеала кон Македонија, а дел од нив и во Струмица. Тоа население се нарекува мухаџири. Се потешката ситуација на македонското население под турската власт, допринела да се формира Внатрешната македонска револуционерна организација (ВМРО) на 23.10.1893 г. во Солун. Првиот човек кој ги прифатил идеите на ВМРО во струмичкиот регион бил Стојан Ѓорѓиев од Дабиле, кој во 1895 година го формирал и првиот месен комитет во Струмица. Во овие краишта бил формиран и дејствувал Огражденскиот окружен македонско-одрински револуционерен комитет. Еден од најистакнатите раководители на револуционерната организација бил Христо Чернопеев, кој учествувал и во Младотурската револуција (1908-1909), која не завршила со ослободување на македонскиот народ и останал под турско владеење.

Византиско – словенски период

Со преселбата на Словените, која се одвивала во периодот од осумдесетите години на VI век до триесетите години на VII век, градот доживеал големи разурнувања. На овие простори се населило словенското племе Струмјани, кое го добило своето име по р. Стримон, која тие ја преименувале во Струма. Склавинијата на Струмјаните егзистирала како независно словенско кнежество извесен период, додека не биде завладеана од Византија.

Во периодот од 845 г. до 855 г. како византиски воен управник во брегалничко-струмичкиот крај бил Методиј (825-885). Струмичката област, потоа била завладеана од бугарскиот владетел Борис (852-889). Во 893 г. Климент според Диканжовиот список (XII век) бил поставен за “епископ на Тивериопол или Велика”. Струмичкиот регион ќе остане во бугарската држава се до 969 г. кога избило првото востание на комитопулите (Самуил, Арон, Мојсеј и Давид) и ќе влезе во Самуиловата држава (976-1018).

На 29 јули 1014 година, на овие простори се одиграла Беласичката битка, во која македонската војска предводена од цар Самуил (976-1014) била поразена од Византијците на чие чело бил Василиј II (976-1025). По битката биле ослепени 15 000 македонски војници, како одмазда на Василиј II за смртта на својот командант Теофилакт Вотанијат, кој бил убиен од синот на цар Самуил, Гаврил Радомир (1014-1015).

Во 1018 г. Македонија била завладеана од Византија. Од XI век за првпат во пишаните извори (Асеманово евангеление) почнува градот да се именува со Струмица. Кон крајот на XII век, централната власт на Византија ослабела, па како резултат на тоа ќе дојде до осамостојување на повеќе независни феудалци. Во струмичкиот крај се осамостоиле Добромир Хрс (1185-1202), а потоа и Добромир Стрез (1208-1214), но нивните владеења биле ликвидирани од Византијците.

Кон крајот на XIII век започнале српските напади на Македонија. Извесен период со Струмица и регионот ќе владее Хреља, за да во 1334 година српскиот крал Стефан Душан (1331-1355) ја освои Струмица. По распаѓањето на Душановото царство, струмичкиот регион ќе биде управуван првин од Угљеша, братот на Волкашин, а по неговата смрт 1371 г. во битката кај Марица, со овој регион ќе загосподарат браќата Дејановиќи. Нивното владеење бил со краток век, бидејќи Турците во својот продор на Балканот ја завладеале и Струмица во 1382-1383 г. со што завршува средниот век во овие краишта.

Антички период

Почетокот на континуираното живеење во Струмица и во непосредната околина според археолошките истражувања, датира од VI милениум пр. н. е. (неолитска населба “Страната” кај с.Ангелци), а во непосредната близина на Струмица, поточно на Цареви Кули, е констатирана праисториска култура која егзистирала од времето на доцниот енеолит до раната бронза (почеток на IV- до сред на III милениум пр. н. е.).

Слика 3. Цареви Кули

Под името Астраион, градот за првпат во пишаните извори се среќава кај римскиот историчар Тит Ливиј, во 181 година пред новата ера, во врска со убиството на Деметриј братот на македонскиот крал Персеј (179-168 пр.н.е.), односно синот на Филип V (221-179). Името Астраион градот го добил по пајонското племе, Астраи. Во 168 година пр.н.е. Македонија паднала под римски протекторат и била поделена на четири мериди, а Астраион припаднал на втората мерида. Во 148 година пр.н.е. Македонија станала римска провинција.

Во римскиот период градот го променил своето име во Тивериопол, за што ни сведочи мермерниот постамент, посветен на патронот Тибериј Клавдиј Менон, од крајот на II и почетокот на III век. Во времето на римскиот цар, Јулијан Отпадник (361-363) во Тивериопол биле убиени Св. 15 Тивериополски свештеномаченици. Во 395 г. римската империја се распаднала, а Македонија припаднала на Источното Римско Царство. Потоа Тивериопол се наоѓал во составот на провинцијата Macedonia Salutaris (крај на IV век) и провинцијата Macedonia Secunda (крај на V век). За постоењето на градската населба од тој период сведочи доцноантичката урбана палата – Мачук.

Слика 4. Поглед кон град Струмица

# ПОСТАПКА/ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА НА ЛЕАП

Првата генерација на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП), општина Струмица го подготви во 2006 година, во согласност со тогаш дефинираната Методологија. Во овој документ беа идентификувани и рангирани еколошките проблеми во Општината, врз основа на ризикот на истите врз околината, луѓето и квалитетот на живеење. Беа дефинирани еколошки приоритети и стратегии за решавање на еколошките проблеми.

Бидејќи ЛЕАП е плански документ со времетраење од 6 години, по истекот на времето за имплементација на првата генерација ЛЕАП и процената на постигнатите резултати,  се отпочна постапка за донесување на Локален еколошки акционен план за Општина Струмица-за периодот 2024-2029. Средствата за оваа активност беа обезбедени од Општина Струмица.

Документот ќе ѝ овозможи на локалната власт да ги идентификува проблемите во животната средина и да даде предлози за нивно надминување, преточени во приоритетна листа на активности, усогласени со соодветна временска и финансиска рамка.

Во согласност со Методологијата за изработка на ЛЕАП, Општина Струмица помина низ процес на планирање којшто се состоеше од следните фази:

- Формирање на организациска структура за изработка на ЛЕАП:

- Локален координатор и

- Локален комитет (ЛК).

- Изработка на план за вклучување на јавноста;

- Оцена на состојбите со животната средина;

- Утврдување на приоритетните проблеми за решавање;

- Поставување на цели и мерки;

- Утврдување на механизми за спроведување на ЛЕАП и

- Утврдување на оперативни механизми за набљудување, оценување на спроведувањето и ревизија на ЛЕАП.

По формирањето на работните групи и назначување на координатори на истите, се формираа следните тематски области:

- управување со отпад;

- управување со води;

- воздух;

- управување со почва и искористување на земјиште и

- природа.

Локалниот комитет и ангажираните експерти, играа важна улога во анализирањето на состојбите со животната средина, и во идентификувањето на проблемите што бараат решенија, како и во утврдувањето на приоритетите и развивањето на стратегии и мерки, како и активности за намалување на ризиците по животната средина.

Слика 5. Список на членови на комитет за изработка на ЛЕАП 2024-2029

Процесот на изработка на документот помина низ различни фази:

- Анализа на целата планска документација на Општината (особено на активностите и проектите дефинирани во ЛЕАП на Општина Струмица, од 2016 година), за да се направи пресек на реализираните активности и повторно да се дефинираат приоритетите;

- Информирање на јавноста за почетокот и текот на проектот преку: телевизиски и радио емисии, објава на официјалната интернет-страница на општина Струмица и сл.;

- Анкетирање на јавноста и поголемите индустриски капацитети, лоцирани на територијата на Општината и дефинирање на приоритетни проблеми во животната средина;

- Собирање на податоци од релевантните извори, обработка на истите и формирање база на податоци (пополнување на тематските табели  во согласност со ДПСИР методологија за: отпад, вода, воздух, почва и природа);

- Консултација со Локалниот комитет за планирање на понатамошните чекори, оцена на состојбите со животната средина во општина Струмица и изработка на сепаратните материјали;

- Планирање и разработка на Акциониот план за животна средина (предлог проекти и активности, со временска и финансиска рамка за нивна реализација и можни извори на средствата) и

- Утврдување на механизми за спроведувањето на Локалниот акционен план за животна средина за општина Струмица (кои се очекувани резултати, индикатори на успех, институција одговорна за следење на индикаторите и планирана фреквенција за нивно следење).

## Анализа на ЛЕАП за Општина Струмица од 2016 година- нереализирани проекти

Како приоритетни проблеми за решавање, во првата генерација ЛЕАП на Општина Струмица (од 2006-2012 година), издвоени се следните:

- Снабдување со вода;

- Управување со отпадните води;

- Управување со отпад;

- Заштита на природата;

- Заштита на почвите;

- Заштита на воздухот од загадување.

За сите овие идентификувани проблеми биле дефинирани 44 активности од кои се реализирани 29, односно 65,09%. Останатите 15 активности (34,09%) не се реализирани, а тоа се:

- Снабдување со вода:

- Изградба на водоснабдителни системи во Мемешли, Орманли,  Дорломбос и Чепели;

- Поставување на уреди за дезинфицирање на водата кај локалните водоводи (нереализирано само за Мемешли, Орманли, Дорломбос и Чепели;

- Реконструкција на водоводната мрежа/замена на азбесни цевки со ПВЦ (нереализирано само 10%);

- Изработка на елаборати  за заштитни зони околу зафатите за вода за пиење и загрозени подрачја од водотеци и вештачките езера;

- Отпадни води

- Изградба на канализациона мрежа за сепаратно зафаќање на отпадните, фекалните и атмосферските води во индустриска зона СЕВЕР;

- Изградба на фекална канализација во селата Добрејци и Дабиле;

- Чистење на река Водочница и канали за одводнување од подземни води,

- Изградбата на колекторски систем димензионирана согласно утврдените количини на отпадни води што се продуцираат во урбаните средини во општината;

- Обезбедување на предтретман на индустриските отпадни води и нивно доведување на ниво кое ќе може да биде ефикасно третирано во пречистителната станица;

- Третман на отпадните фекални води;

- Подготовка на приоритетна листа на подрачја за заштита од порои и подготовка на документација;

- Изградба на одводни канали и потпорни ѕидови да се доведат ерозивните појави во контролирана граница.

- Управување со отпад:

- Организирање на примарна селекција на отпадот на местото на неговото настанување;

- Лоцирање на еколошки дворови, собирни пунктови и сл. каде што граѓаните ќе можат да го одложат отпадот заради негово сепарирање по видови на отпад;

- Организирање на кампањи и акции на генераторите на отпад во соработка со невладиниот сектор за стимулирање на активностите за собирање и селектирање на отпадот со прикажување на бенефициите од ваквите активности за подигање на јавна свест;

- Реконструкција и опремување на еден од постојните објекти во градот Струмица за негово користење како трансфер станица за сепарирање на комуналниот отпад;

- Изработка на Студија за можност со цел дефинирање на потребните мерки, средства и активности за покривање на сите селски населби со услуга за собирање и транспорт на комуналниот отпад;

- Затварање и рекултивација на дивите депонии – ѓубришта.

- Природа:

- Искористувањето на органскиот отпад биомасата од земјоделството за производство на компост или енергетски ресурси;

- Развивање на ловниот и риболовниот туризам. Изготвување Студија;

- Зголемување на туристичките потенцијали на општината, преку изградба на нови туристички капацитети и користење на геотермалните води за развој на бањскиот туризам. Изготвување на Студија за развој на бањски туризам;

- Да се заштити уништувањето на неконтролираното користење на ендемичните-загрозени растителни видови преку поголеми активности на службите на шумската полиција или преку прогласување на заштитени зони на природата;

- Спроведување на програми за мониторинг и заштита на концесионерските зони;

- Заштита на почвите:

- Донесување на урбанистичка документација со која ќе се избегне ненаменската употреба на земјоделското земјиште за други цели;

- Идентификација на подрачја во кои може да се развива производство на органска храна. Мапирање. Подготовка на Студија за потребите и Едукација на земјоделците;

- Создавање на агро целини и примена на модерен аграр Студија;

- Контрола врз издадени концесии за експлоатација на минералните суровини заради зачувување на животната средина и природата. Студии за оценка на влијанието на животната средина согласно законот;

- Воздух:

- Следење на замена на енергетските котли од мазут, нафта, јаглен или дрво на природен гас;

- Подготовка на катастар на загадувачи.

Сите гореспоменати проектни активности, кои не биле реализирани во имплементациониот период на првата генерација ЛЕАП за општина Струмица, беа земени предвид при планирањето и разработката на планот за акции на новиот ЛЕАП.

# ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Во согласност со Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 55/04, 12/05, 98/08, 106/08 и 149/14), општина Струмица е основана и утврдена како Општина со седиште во град Струмица.

## Географски карактеристики

Општина Струмица се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија, во Струмичката котлина што се простира на просечна надморска височина од 239 метри опколена со венец од планината Беласица, Огражден и Еленица со површина од 321.89 km2. Општина Струмица се наоѓа на 156 km од Скопје и претставува најголемата и водечка општина на Југоисточниот регион. Се наоѓа во близина на крстосницата на границите со Бугарија и Грција, двете единствени соседни земји што се членки на Европската Унија и НАТО.

Општина Струмица

Слика 6 Географска положба  на општина Струмица

Во оваа Општина живеат 49 955 жители, од кои 25 294 се жени и 24 701 се мажи, населени во градот Струмица кој е седиште на Општината и во останатите 24 населени места кои ја сочинуваат Струмичката општина. Нејзиниот низински дел воедно е и најгусто населено подрачје во Македонија, со 100 жители на 1 km .

## Геолошки карактеристики

Целокупниот Струмички регион е поделен на ридско-планински. Поголем дел, односно 46℅ од обработливите површини припаѓаат на рамничарскиот релјефен дел кои се наоѓаат на надморска височина од 250-300 m и се од првостепено значење за земјоделството во регионот. Ваквата географска положба, поволната клима и плодното земјиште, придонесло Струмичката област низ векови да биде важен крстопат на Балканот и Средна Европа.

Општина Струмица, припаѓа во Родопската зона, која го претставува централниот масив на Балканскиот Полуостров. Како резултат на нео-тектонски движења во Родопската маса, формирани се следните блокови: Беласички, Огражденско-Малешевски, Германско-Козјачки и Осоговски блок, како и следните три депресии: Кочанска, Славишка и Струмичка. Струмичкиот регион е опкружен со планините Беласица од југоисток, планината Огражден од североисток и планината Еленица од запад.

Овие планини припаѓаат на средниот дел на Српско-Македонскиот масив, кој до пренеотектонската фаза претставувал една целина, поделена на неколку сегменти со доцните Алпски ортогени процеси, што резултирало со формирање на депресии. Пред-Алпскиот сегмент Беласица е изграден на гнајсеви и гранитни шкрилци. Сегментот Беласица граничи со депресијата Струмица на север. Сегментот Огражден - Малешевски-Плачковица е гранитен масив кој е опкружен со биотски порфирни гранодиорити.

Во Струмичкото Поле, реката Струмица од својата лева страна ја добива притоката, река Турија, а од својата десна страна, реката Водочница. Покрај наведените, реката Струмица добива голем број други притоки.

Најрепрезентативни типови почви во оваа област се делувијалните и алувијалните почви.

Специфичност на Струмичката долина е присуството на плиоценските езерски седименти кои се помешани со квартерни депозити од различно генетско потекло.

# Слика 7 Тектонска карта на Република Македонија

Сеизмички карактеристики:

Подрачјето на Струмица се наоѓа меѓу две сеизмички најмаркантни, а може да се каже и најопасни зони на Балканот. Вардарската сеизмогена зона долж реката Вардар од запад и Струмската сеизмогена зона долж долината на Струма. Споменатите епицентрални подрачја имаат постојано влијание врз терените на ова подрачје а максимална јачина од досега случените земјотреси изнесува 8˚ по МЦС. Земјотресите се предизвикани и од локалните епицентрални жаришта со максимална јачина од 6° по МЦС. На ова посебно влијание имаат инженерско геолошките услови на тлото врз кои е направена и следната глобална сеизмичка реонизација на теренот. Ридестиот простор, југозападно од Струмица, има сеизмичко поволни инженерско геолошки услови, котлинскиот дел северно и северозападно е сеизмички осетлива средина, додека рамничарскиот дел, источно од градот, е сеизмички доста осетлива средина и заедно со претходната категорија поседуваат сеизмички неповолни инженерско-геолошки услови на тлото. Во овој регион присутни се артерски издани на различна длабочина.

# Слика 8 Сеизмолошка карта на Република Македонија

Хидролошки карактеристики:

Водоснабдувањето на општина Струмица со индустријата се врши од акумулацијата Турија од 1978 г. Годишно Струмичкиот слив испорачува 5.5 - 6 милиони m3 сирова вода на ЈПКД Комуналец преку доводниот цевовод од браната Турија до фабриката за вода. Водоснабдувањето на Струмица до 1978 г. е вршено од акумулацијата Водоча. Во акумулацијата Водоча се чуваат секоја година како резерва 1-1.5 милиони m3, во случај на прекин на водата од Турија. Во акумулацијата Турија секоја година се чуваат како резерва за градот 10 милиони m3 вода. За наводнување на површините од ХМС Турија годишно се испорачуваат од 3 до 18 милиони m3. Во ХМС Турија просечно се наводнуваат од 1000 до 2500 ха годишно. При наводнувањето водата минува низ турбините на ХЕЦ Турија, која е во сопственост на Електростопанство на Македонија, и годишно се произведуваат од 500.000 до 1.200.000 kwh. Во ХМС Водоча годишно се наводнуваат од 400 до 600 ха, со просечна годишна потрошувачка на вода од 5-6 милиони м3 вода. Во општина Струмица од овој систем се наводнуваат земјоделски површини во атарите на Струмица, Баница, Водоча, Вељуса и Добрејци. Од населбите кои се дел од општината Струмица, од ХМС Турија се наводнуваат земјоделските површини само од Просениково. Водите од акумулацијата Маркова река, се користат за снабдување на Куклиш и Свидовица и за наводнување на 300ха во атарите на Градско Балдовци и Куклиш.

Слика 9 Река Струмица                                     Слика 10 Река Турија

## Климатски карактеристики

Општина Струмица се наоѓа во рамките на Струмичката долина опкружена со планините Беласица од југоисток, планината Огражден од североисток и планината Еленица од запад.

Специфичната географска и топографска положба на Струмичкиот регион ја карактеризираат две зонални клими.Субмедитеранска, со поголемо или помало вкрстосување со источно-континентална клима чија испреплетеност на регионот му дава посебен белег, долги топли лета со високи среднодневни температури и намалено годишно количество врнежи и намалени зимски температури со појава на ветрови од сите правци. Просечната годишна температура на воздухот е 13,1°C со највисоки месечни температури во јули 23,9°C и најниски во јануари 1,7°C. Во Струмица просечно годишно ниво на воден талог е 604 mm, додека маглите се појавуваат околу 25 дена и тоа во ноември, декември, и јануари.

Слика 11 Просечна годишна зачестеност ‰ и средни брзини на ветерот (m/s) во осум правци

Струмичкиот регион се одликува со долг период на сончеви денови и со висок светлосен интензитет што позитивно влијае на фруктификацијата. Има околу 230 сончеви денови. Сончевиот сјај трае просечно 2.377 часа годишно.

Во просек денови со магла се 20 дена во годината, и тоа во ноември, декември и јануари. Поради субмедитеранските влијанија од Егејското Море и влијанието на континенталната клима, климатските услови во Струмичкиот регион се карактеризираат со намалено годишно количество врнежи, засилена аридност, и менлив плувометриски режим со намалена зимска температура.

Во Струмица, просечно годишно паѓа 547,2 mm воден талог со максимум во есен и пролет (април-мај), додека долготрајните суши (над еден месец) се ретка појава (2%). Измерени се 160 денови со мраз (декември-јануар) и 18 снежни денови.

## Демографски карактеристики

# Возрасна и полова структура на населението

Општината Струмица, го опфаќа градот Струмица и 25 населени места. Вкупно живеат          49 995 жители, од кои 25 294 се жени и 24 701 се мажи.  Во градот Струмица има 33 825 жители или 67,66 % од вкупното население на општина Струмица. Според податоците од Пописот во 2021 година, етничкиот состав на Општина Струмица е следниов: Македонци 77.91%, Турци 7.85%, Роми 0.44%, Срби 0.20%, Албанци 0.044%, Власи 0.02%, Бошњаци 0.006% и 13.53% непознато. Вкупно 22,32% од населението се под 20 години, 51,66% се на возраст помеѓу 20 и 60 и 26,02% од населението е повозрасно од 60 години.

# Табела 1. Број на жители по населени места

| # Реден број | # Населено место | # Мажи | # Жени | # Вкупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баница | # 624 | # 567 | # 1191 |
| # 2 | # Банско | # 1216 | # 1198 | # 2414 |
| # 3 | # Белотино | # 7 | # 6 | # 13 |
| # 4 | # Вељуса | # 458 | # 432 | # 890 |
| # 5 | # Водоча | # 116 | # 111 | # 227 |
| # 6 | # Габрово | # 102 | # 100 | # 202 |
| # 7 | # Градско Балдовци | # 299 | # 327 | # 626 |
| # 8 | # Дабиље | # 803 | # 844 | # 1647 |
| # 9 | # Добрејци | # 765 | # 742 | # 1507 |
| # 10 | # Дорломбос | # 29 | # 23 | # 52 |
| # 11 | # Злешево | # - | # - | # - |
| # 12 | # Костурино | # 448 | # 447 | # 895 |
| # 13 | # Куклиш | # 1119 | # 1053 | # 2172 |
| # 14 | # Мемешли | # 9 | # 7 | # 16 |
| # 15 | # Муртино | # 898 | # 842 | # 1740 |
| # 16 | # Орманли | # 5 | # 2 | # 7 |
| # 17 | # Попчево | # 113 | # 108 | # 221 |
| # 18 | # Просениково | # 631 | # 592 | # 1223 |
| # 19 | # Раборци | # 36 | # 41 | # 77 |
| # 20 | # Рич | # 157 | # 158 | # 315 |
| # 21 | # Сачево | # 237 | # 206 | # 443 |
| # 22 | # Свидовица | # 155 | # 137 | # 292 |
| # 23 | # Струмица | # 16474 | # 17351 | # 33825 |
| # 24 | # Три Води | # - | # - | # - |
| # 25 | # Чепели | # - | # - | # - |

Во регионот на Струмица според Пописот од 2021 година има 15.683 вработени и 1.907 индивидуални фармери, односно 17.590 лица остваруваат приход од работа. Вкупно има 1.707 невработени, и неактивно население од 19.603 лица. Според Заводот за статистика стапката на невработеност во општина Струмица во 2022 година изнесува 9,7%. Според Агенцијата за вработување од 31.03.2023 година, 77% од невработените имаат ниски квалификации, 5,80 имаат непотполно средно образование, 12,84% средно образование, 0,62% се вишo,  3,26 со високо образование и 0,48 се магистри на науки  додека нема невработени доктори на науки.

# Табела 2. Број и процент на образовани во општина Струмица

| - Реден број | - Образование | - Број | - Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Без образование и со основно образование | - 3.586 | - 77,00% |
| - 2 | - Непотполно средно образование | - 270 | - 5,80% |
| - 3 | - Завршено средно образование | - 598 | - 12,84% |
| - 4 | - Више образование | - 29 | - 0,62% |
| - 5 | - Високо образование | - 152 | - 3,26% |
| - 6 | - Магистри на науки | - 22 | - 0,48% |
| - 7 | - Доктори на науки | - 0 | - 0% |
| - ВКУПНО |  | - 4.657 | - 100% |

Според податоците од Пописот на населението и домаќинствата од 2021 година, спроведен од Државниот завод за статистика, образовната структура на населението, и бројот на неактивно население во општина Струмица се прикажани во следните табеларни прегледи:

# Табела 3. Преглед на образовна структура на населението во општина Струмица

| # Образовна структура |  |
| --- | --- |
| # Без образование | # 1046 |
| # Незавршено основно образование | # 3526 |
| # Основно образование | # 9721 |
| # Средно образование | # 17553 |
| # Високо образование | # 6750 |
| # Магистри на науки | # 503 |
| # Доктори на науки | # 39 |
| # Непознато | # 2856 |
| # Вкупно | # 41994 |

# Табела 4  Преглед на неактивно население во општина Струмица

| # Неактивно население* |  |
| --- | --- |
| # Ученици и студенти | # 2540 |
| # Домаќинки | # 3172 |
| # Пензионери | # 9568 |
| # Други | # 4323 |
| # Вкупно | # 19603 |

# *Во неактивно население не се опфатени учениците под 15 годишна возраст.

# Табела 5.Урбани заедници                                        Табела 6. Месни заедници

# Список на Урбани заедници- општина Струмица

# ПАРТИЗАН

# БЛАГОЈ МУЧЕТО

# БОРО ПОЦКОВ

# ЧИФЛИК

# КАРПОШ

# ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

# ЦЕНТАР

# ДИМИТАР ВЛАХОВ

# Список на Месни заедници- општина Струмица

# БАНИЦА

# БАНСКО

# ВЕЉУСА

# ГОРНО БАЛДОВЦИ

# ГАБРОВО

# ДАБИЛЕ

# ДОБРЕЈЦИ

# КОСТУРИНО

# КУКЛИШ

# МУРТИНО

# ПОПЧЕВО

# ПРОСЕНИКОВО

# РАБОРЦИ

# РИЧ

# САЧЕВО

# СВИДОВИЦА

Во однос на услугата за управување со цврстиот комунален отпад во општина Струмица околу 85 услуженоста на населението според ЈПКД Комуналец:

# Табела 7. Опфат со услугата за управување со цврстиот комунален отпад

| - Општина | - Вкупно урбано население | - Вкупно опслужено урбано население | - % на опслужено урбано население | - Вкупно рурално население | - Вкупно опслужено рурално население | - % на опслужено рурално население | - Неопслужено население како % од вкупното |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Струмица | - 32 630 | - 27735 | - 85 | - 17 365 | - 162 | - 1 | - 46 |

Табела 8. Опфат со услугата за управување со цврстиот отпад во %

| Општина | Вкупно домаќинства - урбан дел | Вкупно опслужени урбан дел | % на опслужени урбани домаќинства | Вкупно домаќинства - рурален дел | Вкупно опслужени рурален дел | % на опслужени рурални домаќинства | Неопслужени домаќинства како % од вкупното |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Струмица | 11953 | 9190 | 77% | 5447 | 2910 | 53,4% | 30,5% |

Индустриски капацитети во Општина Струмица

Во Општина Струмица постои релативно развиена индустрија и тоа за преработка и повисока финализација на примарно земјоделско производство, кланици и конзумни млекарници во приватниот сектор, како и капацитети за конзервирање и пакување на земјоделски производи. Најзастапена индустриска гранка е текстилната - производство на предиво, тешка и лесна конфекција.

Истовремено оваа гранка вработува најголем дел од работоспособното население. Посебено треба да се нагласи дека текстилната индустрија во која има вработено околу 2100 работници воглавно во производството на предиво, како и производство на лесна и тешка конфекција. Застапена е и мелничко-пекарската индустрија, како и занаетчиско-слаткарски работилници. Дрвната индустрија е преставена преку повеќе производствени капацитети кои произведуваат мебел, столарија и дрвена амбалажа. По распаѓањето на единствениот дрвно-преработувачки капацитет на територијата на Општина Струмица- “ДИЈОС” Струмица се формираа повеќе капацитети кои се занимаваат со примарна и финална обработка на дрво, како и произвотство на мебел. На овие простори се сконцентрирани и капацитети на металопреработувачката и електронската индустрија која е во постојан подем. Во Општина Струмица егзистира фабрика за производство на тули Еленица.

Табела 9. Деловни субјекти по сектори во општина Струмица споредено со Р. С. Македонија

| СЕКТОР | Број на претпријатија |  | Број на претпријатија |  | Број на претпријатија |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  | Струмица | Р. С. Македонија | Струмица | Р. С. Македонија | Струмица | Р. С. Македонија |
| Земјоделство, лов и шумарство | 57 | 2 546 | 67 | 2 605 | 65 | 2 414 |
| Рударство и вадење камен | 7 | 205 | 8 | 221 | 8 | 201 |
| Преработувачка индустрија | 273 | 8 033 | 290 | 8 362 | 259 | 8 011 |
| Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација | 3 | 186 | 4 | 224 | 3 | 198 |
| Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината | 5 | 250 | 9 | 260 | 8 | 248 |
| Градежништво | 121 | 4 938 | 122 | 5 270 | 122 | 5 263 |
| Трговија на големо и мало, поправка на возила, мотоцикли, предмети за лична употреба и за домаќинствата | 1003 | 22 950 | 988 | 23 140 | 940 | 22 191 |
| Транспорт и складирање | 138 | 5 667 | 134 | 5 780 | 119 | 5 625 |
| Објекти за сместување и сервисни дејности со храна | 135 | 4 597 | 144 | 4 777 | 149 | 4 694 |
| Информации и комуникации | 43 | 1 856 | 50 | 2 041 | 49 | 2 069 |
| Финансиски дејности и дејности на осигурување | 17 | 448 | 17 | 470 | 19 | 473 |
| Дејности во врска со недвижен имот | 13 | 575 | 12 | 645 | 12 | 608 |
| Стручни, научни и технички дејности | 260 | 7 261 | 265 | 7 636 | 257 | 7 651 |
| Административни и помошни услужни дејности | 35 | 1 752 | 44 | 1 962 | 41 | 1 856 |
| Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување | 4 | 264 | 4 | 264 | 4 | 260 |
| Образование | 36 | 1 222 | 39 | 1 289 | 38 | 1 277 |
| Дејности на здравствена и социјална заштита | 117 | 3 357 | 113 | 3 241 | 112 | 3 304 |
| Уметност, забава и рекреација | 36 | 1 404 | 49 | 1 753 | 41 | 1 655 |
| Други услужни дејности | 139 | 4 804 | 182 | 5 974 | 148 | 5 063 |
| Дејности на домаќинствата како работодавачи | .... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Дејности на екстратериторијални организации и тела | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ВКУПНО | 2 442 | 72 315 | 2 541 | 75 914 | 2 394 | 73 061 |

Електро индустријата и металопреработувачката е застапена преку микро производните капацитети со следниве производи: струјомери, пресувани делови и производство на метална галантерија од лим, каси, сефови, сигурности врати, противпожарни ормари, алуминиумска браварија итн.

За преработка и повисока финализација на примарното земјоделско производство постојат капацитети за производство на конзервиран зеленчук, преработка на млеко и месо, фабрика за обработка и ферментација на тутун, мелничко-пекарска индустрија, мини производствени погони за производство на слатки и слично.

Значи може да се констатира дека главни стопански гранки во општината се земјоделството, застапено претежно во индивидуалниот сектор, текстилната и дрвнопреработувачката, мелничкопекарската како и индустријата за преработка на земјоделски производи и производи од месо и млеко.

Особено значајна за општината е металопреработувачката и електронската индустрија, во која сеуште има недоволно искористени капацитети. Неискористеност на капацитетите сеуште постои во земјоделството. Општината има потенцијал за развивање на производството на еколошки чиста храна.

## Рударство

Општина Струмица располага со наоѓалишта на неметали. Екслоатацијата на неметалите датира од 1955 година кога е основан рудникот Огражден. Првите ископани количини се употребени во Скопската стакларница. Како резултат на зголемената побарувачка за кратко време процесот на копање на рудата се подобрува.

Зголемената побарувачка на неметалите наметнува потреба од осовремување на процесот на мелење на рудата, кој во почетокот се одвивал со примитивни мелници. Во 1968 година е пуштена во работа автоматска мелница така што денес производството во рамките на АД за Неметали "Огражден" - Струмица е ставено во функција на состојбите и побарувањата на пазарот.

Слика 12 . Рудник Огражден

Енормните резерви на фелдспатна и карбонатна минерална суровина, флексибилноста на постројките за подготовка на истите, како и високиот степен на контролирање на квалитетот на материјалот, овозможуваат потполно задоволување на потребите на купувачи по количина и квалитет.

## Земјоделство

Струмичкиот регион е најголем земјоделски производител во Македонија особено на градинарските култури. Во 2017 година од вкупното производство во Македонија, во општина Струмица биле произведени 58% од краставиците, 32% од доматите, 22% од пиперот и 17 % од зелката. Вкупно земјоделски површини во Општина Струмица според последниот попис на земјоделство од 2017 година  на Државниот завод за статистика има 5187,35 ха и тоа по категории на земјиште

Табела 10. Преглед на земјиште во општина Струмица

| Реден број | Категории на земјиште | Површина во ха |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ораници | 4708,25 |
| 2 | Овоштарници | 144,55 |
| 3 | Лозја | 143,09 |
| 4 | Ливади | 134,20 |
| 5 | Пасишта | 57,09 |
| 6 | Расадници | 0,18 |
| ВКУПНО |  | 5 187,36 |

Производството во Струмичкиот регион се реализира на следните површини по култури и тоа:

Табела 11. Преглед на земјоделски култури произведени во општина Струмица и СРМ

| Култура | Произведено во Општина Струмица (тони) | Вкупно произведено во Македонија (тони) | Удел (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Грав | 398 | 4 867 | 8,18 |
| Грашок | 106 | 1 893 | 5,60 |
| Зелка | 23 783 | 132 821 | 17,91 |
| Домати | 52 545 | 159 721 | 32,90 |
| Пиперки | 39 050 | 175 100 | 22,30 |
| Краставици | 29 948 | 51 532 | 58,12 |
| Бостан | 7 331 | 121 168 | 6,05 |
| Луцерка | 4 738 | 98 083 | 4,83 |
| Цреши | 376 | 4 061 | 9,26 |
| Бадеми | 24 | 533 | 4,50 |

Во Oпштина Струмица постојат 3 земјоделски пазари за продажба на земјоделски производи на мало и 1 пазар за продажба на земјоделски производи на големо во чиј склоп е и добиточниот пазар.

## Сточарство

На епизоотилошкото подрачје Струмица егзистираат околу 15.000 грла чупункари (крави, биволи, волови, телиња). Заради усогласување со Европското законодавство на беше донесен Законот за идентификација и регистрација на животните. Со цел реализација на законот на територијата на град Струмица досега е извршено трајно обележување и оматичување на 13.000 говеда.

## Шумарство

Вкупната површина под шуми во општина Струмица изнесува 18.860 (ha) .Високостеблени површини спаѓаат: бука 1.373(ha) или 7,2%, горун - 243(ha) или 1,2%, црн бор - 570(ha) или 3,0%, насади и култури 12(ha) или 0,06% и чтинари 122(ha) или 0,6%.

Нискостеблени површини спаѓаат: бука 353(ha) или 1,8%, горун 4.539(ha) или 24%, благун 2.198(ha) или 11,6%, плоскач 6.491(ha) или 34,4%, Б.габер 1.161(ha) или 6,1%, О. лисјари 1.199(ha) или 6,3% и О. четинари 30(ha) или 0,1%.

Шикари 568(ha) или 3,0%.Согласно сопственоста 9,2% се во приватна сопственост.

Површините на исечени шуми се движат од 228(ha) во 1999година до 315(ha) во 2004 година што е за 38% повеќе.

Управувањето со шумите е во надлежност на правните субјекти: Македонски шуми, Струмички слив и Комуналец. Наведените субјекти водат грижа и за репродукција на шумскиот фонд со засадување на садници, со тоа што активно е вклучена општина Струмица и невладиниот сектор.

## Рурален туризам

Еден од најзначајните сегменти од севкупната туристичка понуда на oпштина Струмица е секако руралниот туризам кој нуди мозаик од многу природни убавини и автентични објекти од недвижното културно наследство од овој крај. Селата Банско, Вељуса, Водоча и Габрово се вистински репрезенти на тој вид туризам, а присуството на ендемскиот папрат Osmunda Regalis на падините на Беласица, како исклучителен природен раритет, е вистински предизвик за туриститe.

Село Банско

Во близина на ова населено место се наоѓа „Римската терма” која претставува археолошки локалитет на доцно античко термално лекувалиште, подигнато во III и IV век. Објектот најверојатно ги користел лековитите води од изворот „Парило” кој се наоѓа недалеку од него, чиј капацитет е 42 l/sec, а водата е со температура од 72ºC. Во објектот досега се откриени 11 простории со различни намени, како што се аподитериум, диптериум, фригидариум, базен и други. Значајно е да се напомене дека „Римската терма” е еден од ретко сочуваните објекти од таков вид во Европа. Во Банско се наоѓа и манастирската црква „Св. Четириесет севастиски маченици” која е еден од најзначајните локалитети и културно - историски споменици во општина Струмица. Се претпоставува дека црквата е изградена во времето на владеење на династијата Комнени по падот на Самоиловото царство.

Село Габрово

Селото се наоѓа под падините на планината Беласица и со своето природно опкружување, старата архитектура и традиционалниот начин на живеење, претставува вистински празник за очите и душата на љубителите на руралниот туризам. Најважното обележје на Габрово и неговата околина се секако трите Габровски водопади од утробата на планината Беласица. До пред извесно време достапен беше еден од водопадите, но со ангажман на Општина Струмица достапни се и останатите два. Покрај природните убавини, впечатокот го надополнуваат и три моста, летниковци, клупи и други елементи за поубав престој на туристите.

Село Вељуса

Ова село е едно од најреспектабилните туристички дестинации во oпштина Струмица, првенствено поради манастирската црква „Света Богородица Елеуса (Милостива)“, еден од најзначајните споменици на културата од таков вид, не само во Македонија, туку и на Балканот. Манастирот е изграден во 1080 година од страна на струмичкиот Епископ Мануил. Значаен е по својата извонредна архитектура, по сочуваните композиции од богатиот фрескоживопис, подниот мозаик, но и по автентичниот крст насликан на ѕидот од црковниот трем кој е прогласен за најоригинален крст на светот. Во Вељуса се наоѓаат и куќите на семејствата Михајлови и Пееви кои со својата стара архитектура, екстериерно и интериерно уредување, претставуваат непроценливи примероци за руралното живеење во Вељуса и се вистински предизвик за туристите.

Општина Струмица  утврди, маркира и класифицира 20 Ридско – планински пешачки патеки, со вкупна должина од 112 километри. Патеките започнуваат од шест почетни точки и тоа Ловен Дом, Момин Бунар, Банско и Габрово, Вељуса, Брана Водоча и Попчево, и истите водат до најзначајните културно – историски и природни богатства на општина Струмица и тоа: Цареви Кули, Манастирот Св. Илија, Црквата Св. 15 Тивериополски Свештеномаченици, Црквата Св. Кирил и Методиј, Манастирите во Водоча и Вељуса, Римската терма во Банско, Габровските водопади и други природни реткости. Девет од овие патеки можат да се користат за пешачење, џогирање и планински велосипедизам, а останатите 11 патеки може да се користат и за ATV1 возење и планински мотоциклизам.

Градскиот Парк во Струмица е место кое локалното население го користи за одмор и релаксација, посебно летно време, како простор каде може да се освежи од топлите летни дневни горештини. Просторот во Градскиот Парк е исполнет со хортикултурно уредени тревни површини и патеки за шетање, фудбалски стадион, тениски игралишта, спортска сала, летна дискотека, ресторани и езерце. Новата содржина е почеток на велосипедската патека које минува низ паркот и продолжува низ општината со должина од 11 км .

Слика 14. Габровски Водопади

## Административни карактеристики

Администрацијата на Општина Струмица, е организирана и работи во 3 објекти и тоа: зграда на општина Струмица, зграда на одделение за урбанизам и дом на АРМ.

Административната зграда на Општина Струмица е лоцирана во центарот на градот Струмица, на ул. „Сандо Масев“ бр. 1, п.б. 2004, со површина од 1.647 m2.

Зградата на одделението за урбанизам се наоѓа на ул. „Ленинова“ бр.15, со површина од 247 m2, додека пак домот на АРМ се наоѓа на ул. „Благој Мучето“ бр. бб, каде администрацијата на општината користи само еден спарт со површина од 737 m2.

Наведените објекти се со соодветен работен простор за сите служби, сала за седници и др. Службите се обезбедени со компјутерско-комуникациска опрема и интернет-мрежа, која овозможува ефикасно работење со брз пренос на податоци.

# Слика 15 Административна зграда на општина Струмица

Општина Струмица ја остварува својата функција врз основа на Законот за локална самоуправа и посебните закони од други области. Органи на Општината се: Градоначалникот и Советот на Општината. Градоначалникот и членовите на Советот се избираат на непосредни, тајни и демократски избори. Советот на Општина Струмица брои 23 членови.

За извршување на работите, од надлежност на локалната самоуправа, надлежна е администрацијата, која е организирана во 6 сектори и 17 одделение. На почеток на 2016 година, Единицата на локалната самоуправа броеше вкупно 187 вработени голем дел од нив се со високо образование, солидно владеење на англискиот јазик, поседување вештини за работа на компјутер, искуство во работата и способности за брзо и ефикасно исполнување на задачите.

Општината е транспарентна во своето работење. Седниците на Советот се отворени за активно учество на граѓаните. Граѓаните на Општината имаат право да му предложат на Советот да донесе одреден акт или да реши одредено прашање од неговата надлежност.

Општината редовно ги информира граѓаните за своите активности и донесените одлуки, кои се од непосредно значење за животот и работата на граѓаните и за други информации од јавен интерес.

Информирањето на граѓаните се врши редовно, без надоместок, преку:

- издавање на Службен гласник на Општината;

- издавање и диструбуција до граѓаните на месечни електронски информативни билтени;

- објавување на публикации;

- информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните служби основани од Општината;

- огласни табли;

- веб страница;

- јавни трибини;

- средства за јавно информирање и

- друг начин кој е најповолен за информирање на јавноста.

Граѓаните на Општина Струмица непосредно учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење преку граѓанска иницијатива, собири на граѓани и референдум на начин и постапка утврдена со Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02).

Општината е отворена за соработка со сите правни и физички лица за унапредување на животот и развој на економијата.

Општина Струмица има остварено соработка со следните здруженија на граѓани (невладини организации):

- Организација на жените на Општина Струмица;

- Сојуз на инвалиди на трудот;

- Еколошко друштво Планетум-Струмица;

- Хуманитарно друштво Животна искра Струмица;

- Сојуз на здруженија на техничка култура Народна техника;

- Здружение на одгледувачи на крави Фризер-99;

- ЗЗП Агроунија с.Муртино;

- ЗЗ Агромак с.Добрејци;

- ЗГ Продолжен живот;

- ЗЗПГ Еко градинар с.Добрејци;

- Еколошко друштво Зелен мир с.Добрејци;

- Здружение на индустриски производители Зона Север;

- Планинарско Алпинистичко Еколошки клуб „Еделвајс“-Струмица;

- Планинарско Алпинистички ориентационен клуб „Ентузијаст“-Струмица;

- Здружение на водокорисници Стар дел;

- Фондација за развој на мали и средни претпријатија;

- Аквила Ауреа Македоника;

- ЗГ Стилијан 2000;

- ЗГ Еквинокс;

- ЗГ МАНА;

- ЗГ Спас;

- Центар за одржлив развој ПОРТА;

- Агро Линк Македонија;

- Кард`шлк;

- Тримери и

- Планинарско Алпинистичко Еколошки клуб „Маратон“ – Струмица.

За остварување на услугите од јавен карактер, во општина Струмица формирани се следните јавни претпријатија и установи:

- ЈПКД „Комуналец“, претпријатие за комунално-услужни работи-Струмица;

- ЈП „Паркиралишта“-Струмица, за зградба,одржување и користење на јавни паркинг простори -Струмица;

- ЈП „Струмица-Гас“-Струмица, за енергетски дејности;

- ЈСП Транспорт - Струмица

- ЈП „Македонски пошти“-подружница-Струмица;

- ЈП „Македонски шуми“-подружница-Струмица;

- ЈП „Македонија пат“-подружница-Струмица;

- ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Р. Македонија;

- ЈУ „Фонд за здравствено осигурување“-Струмица;

- ЈУ „Фонд за пензиско осигурување“-Струмица;

- ЈУ „Центар за јавно здравје“-Струмица;

- ЈНУ „ Институт за јужни земјоделски култури“-Струмица;

- Централен регистар на Р. Македонија;

- Управа за јавни приходи-Даночно одделение-Струмица;

- Државен санитарен и здравствен инспекторат-Подрачно одделение Струмица;

- Агенција за вработување на Република Македонија-Центар за вработување-Струмица;

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица;

- Основно јавно обвинителство-Струмица;

- Основен суд-Струмица;

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-подрачна единица Струмица;

- Министерство за финасии-подружница Струмица:

- Министерство за правда-подружница Струмица и

- Министерство за внатрешни работи-подрачна единица.

Во рамките на Општината функционира одделение кое ги третира проблемите од сферата на урбанизмот, заштитата на животната средина и комуналниот развој,  како: просторно и урбанистичко планирање на просторот, издавање решенија за локациски услови и одобренија за градба на објекти од локално значење, заштита на животната средина, вршење надзор и предлагање мерки за подобрување на состојбите во медиумите на животната средина и др.

Локалната самоуправа интензивно работи на урбанистичката документација, како услов за одржлив развој, квалитетно живеење и привлекување на инвестиции. Дел од територијата на Струмица е опфатена со Генералниот урбанистички план (ГУП), додека во тек на изработка се 12 детални урбанистички планови, кои одговараат на стандардите пропишани со новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 24/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 70/13, 163/13, 42/14, 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16 ).Одредени делови од општина Струмица се неурбанизирани, односно постојат „диви“ населби. Статусот на бесправните градби Општината настојува да го реши, во согласност со стандардите на урбаното живеење и закон.

Граѓаните во Општината одлучуваат за работите од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа преку облиците на месна самоуправа, односно преку 8 урбани заедници (во градот Струмица) и 16 месни заедници (во селата), и тоа:

Табела 12. Список на урбани и месни заедници во општина Струмица

| Список на Урбани заедници-општина Струмица | Список на Месни заедници-општина Струмица |
| --- | --- |
| ПАРТИЗАН | БАНИЦА |
| БЛАГОЈ МУЧЕТО | БАНСКО |
| БОРО ПОЦКОВ | ВЕЉУСА |
| ЧИФЛИК | ГОРНО БАЛДОВЦИ |
| КАРПОШ | ГАБРОВО |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДАБИЛЕ |
| ЦЕНТАР | ДОБРЕЈЦИ |
| ДИМИТАР ВЛАХОВ | КОСТУРИНО |
| КУКЛИШ |
| МУРТИНО |
| ПОПЧЕВО |
| ПРОСЕНИКОВО |
| РАБОРЦИ |
| РИЧ |
| САЧЕВО |
| СВИДОВИЦА |

Во согласност со начелото за супсидијарност, Законот за локална самоуправа и Статутот, Општината, има право, на своето подрачје, да спроведува иницијативи во врска со сите прашања од значење за Општината, што не се во надлежност на органите на државната власт. Општината е надлежна за вршење на следниве работи:

- Урбанистичко (урбано и рурално) планирање;

- Заштита на животната средина и природата;

- Локален економски развој;

- Комунални дејности;

- Култура;

- Спорт и рекреација;

- Социјална заштита и заштита на децата;

- Образование;

- Здравствена заштита;

- Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра;

- Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици;

- Надзор над вршењето на работите од нејзината надлежност и

- Други работи определени со закон.

За подобрување на квалитетот на медиумите во животната средина и квалитетот на живеење воопшто, општина Струмица досега има преземено низа активности за подобрување на инфраструктурната мрежа, збогатување на зелените површини и хортикултурно уредување, изградба на детски и спортски игралишта, како и збогатување на урбаната опрема (клупи, корпи за отпадоци и др.). Со ова, Општината се вбројува во оние општини на кои обезбедувањето квалитетен живот на своите граѓани им претставува приоритетна задача.

Со адекватна финансиска, кадровска и техничка помош од централната власт, стопанството, невладините организации и меѓународните институции и подигање на јавната свест на населението, општина Струмица може да прерасне во општина во која заштитата на животната средина ќе биде еден од најзначајните фактори за иден одржлив развој.

## Расположливи природни потенцијали

# Геотермален потенцијал

Општина Струмица е една од ретките општини во Република Македонија, која располага со голем потенцијал на геотермални води чиј квалитет и квантитет е недоволно истражен. Во регионот има 5 термоминерални извори, со температура од 71 °C на главниот извор и 56 °C на останатите.

Со најзначаен геотермален капацитет во oпштина Струмица располага геотермалното поле Банско. Од изобилството на топли подземни води стручно каптиран е само изворот „Парило” од кој се испумпуваат 53 литри во секунда со температура од 72°C. Температурата на водата во изворот не се менува во текот на годината, што докажува дека водата потекнува од голема длабочина и е без атмосферски влијанија. Искористувањето на геотермалните води во земјоделството-оранжерии, за развивање на банскиот туризам и како топлотна енергија претставува значаен економски потенцијал.

# Слика 16 Геотермално поле „Банско“

# Рудни богатства

Во областа на рударството, Општината не располага со наоѓалишта на метали, додека постојат два рудника на неметали и тоа: рудникот за експлоатација на фелдспад-Хамзали, е од натриски карактер и единствен во Република Македонија и на Балканот и рудникот за експлоатација на CaCO3– Мемешли, наоѓалиште кое во основа претставува мермеризиран варовник, и е еден од ретките во Република Македонија.

# Слика 17 Рудник за експлоатација на CaCO3-Мемешли

## Трговски, туристички, спортски и рекреативни капацитети

Општина Струмица има развиена трговска мрежа, а градот Струмица важи за главен шопинг центар во југоисточна Македонија. Постојат огромен број на регистрирани трговски компании во Струмица. Трговските капацитети во Струмица се состојат од: Продавници (малопродажни објекти), реновирана стоковна куќа, супермаркети, градски пазари, кванташки пазари, трговски центар. Познатите брендови Веро и Џамбо почнаа да градат објект на површина од 5.000 метри квадратни на излезот на градот спрема Радовиш.

Сликa 18. ТЦ Глобал

Градски трговски центар

Отворен: февруари, 2008

Местоположба: Централно градско подрачје, меѓу двата булевари “Маршал Тито” и "Ленинова”. Површина: 34.000 м2, Опременост: градски пазар од затворен тип, деловни објекти, товарни дигала за дотур на стока по катовите , ескалотори, катна гаража со капацитет од 400 лесни возила.

# Туристички, спортски и рекреативни капацитети

Во рамките на проектот „Развој на алтернативни форми на туризам”, финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Грција, општина Струмица во соработка со локалните планинарски клубови во 2014 утврди, маркира и класифицира 20 Ридско – планински пешачки патеки, со вкупна должина од 112 километри. Патеките започнуваат од шест почетни точки и тоа Ловен Дом, Момин Бунар, Банско и Габрово, Вељуса, Брана Водоча и Попчево, и истите водат до најзначајните културно – историски и природни богатства на општина Струмица и тоа: Цареви Кули, Манастирот Св. Илија, Црквата Св. 15 Тивериополски Свештеномаченици, Црквата Св. Кирил и Методиј, Манастирите во Водоча и Вељуса, Римската терма во Банско, Габровските водопади и други природни реткости. Девет од овие патеки можат да се користат за пешачење, џогирање и планински велосипедизам, а останатите 11 патеки може да се користат и за ATV возење и планински мотоциклизам. Струмичани, исто, се рекреираат и со прошетките до црквата Св. Илија, Цареви Кули, и Спомен Костурницата.

Слика 18 Локалитет Момин Бунар                      Слика 19 Локалитет Банско

Слика 20 Манастир Водоча	                                Слика 21 Манастир Вељуса

Слика 22 Црква Св. Илија	     Слика 23 Спомен Коструница

Градскиот Парк во Струмица е место кое локалното население го користи за одмор и релаксација, посебно летно време, како простор каде може да се освежи од топлите летни дневни горештини. Просторот во Градскиот Парк е исполнет со хортикултурно уредени тревни површини и патеки за шетање, фудбалски стадион, тениски игралишта, спортска сала, летна дискотека, ресторан и езерце.

Слика 24 Градски парк Струмица

## Сообраќајна поврзаност

Јавните патишта според нивното државно, економско, стопанско, сообраќајно значење и нивната изграденост се поделени на државни и општински. Според државното, економското, стопанското и сообраќајното значење, како и нивото на изграденост, дел од државните патишта се категоризираат како автопати, експресни патишта и магистрални патишта (А- патишта). Тие служат за поврзување на Република Северна Македонија со европскиот патен систем и одржување на континуитет на меѓународната патна мрежа (меѓународните коридори - Е патишта), како и поврзување на патната мрежа со меѓународни патни гранични премини и сообраќајно поврзување со патиштата на соседните држави. Вкупните државни патишта се поделени на: A - Патишта (автопатишта, експресни патишта, магистрални патишта), Р1 – Регионални патишта од прва категорија и Р2 - Регионални патишта од втора категорија.

Општина Струмица има индиректен пристап на автопатот А1 преку регионалниот патен правец Р1401, индиректен пристап на магистралниот патен правец А3 преку Р1302, како и директен пристап на магистралниот патен правец А4.

Регионални патни правци кои поминуваат низ Општината се: Р1302, Р1401, Р1402, Р1403, Р2432 и Р2434. Во прегледот подолу се наведени сите патишта преку кои е поврзана општина Струмица.

| Реден број | Ознака | Релација |
| --- | --- | --- |
| 1 | P2432 | Струмица (врска со А4) - Вељуса - Василево (врска со P1403) |
| 2 | P2434 | Врска со P1401 - Рич - врска со P2433 |

Табела 13. А-Патишта (автопатишта, експресни патишта, магистрални патишта) што поминуваат низ oпштина Струмица

Табела 14.  Р1-Регионални патишта од прва категорија што поминуваат низ oпштина Струмица

| Реден број | Oзнака | Патен правец |
| --- | --- | --- |
| 1 | А4 | Граница со Р. Косово (ГП Блаце) - Крстосница Стенковец – обиколница Скопје Петровец - Миладиновци - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица - граница со Р. Бугарија (ГП Ново Село) |

Табела 15. Р2-Регионални патишта од втора категорија што поминуваат низ oпштина Струмица

| Реден број | Ознака | Релација |
| --- | --- | --- |
| 1 | P1302 | Делчево (врска со А3) - Пехчево - Берово - Дабиле (врска со А4) |
| 2 | P1401 | Струмица (врска со А4) - Раброво - Валандово – Балинци - Марвинци (врска со А1) |
| 3 | P1402 | Куклиш (врска со P1401) - Банско - Ново Коњарево (врска со А4) |
| 4 | P1403 | Радовиш - Владевци - Василево - Струмица (врска со А4) |

Подолу е дадена близината на oпштина Струмица од важните инфраструктурни јазли (аеродроми, железница, пристаништа и гранични премини) како и до одредени поважни градови.

а) Близина до аеродром:

Струмица - Аеродром Александар Велики, Скопје – 132 км;

Струмица - Аеродром Св. Апостол Павле, Охрид 258 км;

Струмица - Аеродром Македонија, Солун, Р. Грција – 147 км;

Струмица - Аеродром Софија, Софија, Р. Бугарија – 237 км.

б) Близина до железница:

Струмица - Железничка станица Гевгелија – 48 км; Струмица - Железничка станица Миравци – 38 км; Струмица - Железничка станица Штип – 66 км.

в) Близина до пристаниште:

Струмица - Пристаниште Солун, Р. Грција – 124 км; Струмица - Пристаниште Драч, Р. Албанија – 422км;

Струмица - Пристаниште Бургас, Р. Бугарија – 572 км.

г) Близина до граничен премин:

Струмица - Граничен премин Дојран со Р. Грција – 46 км; Струмица - Граничен премин Богородица со Р. Грција – 50 км; Струмица - Граничен премин Ново Село со Р. Бугарија – 27 км; Струмица - Граничен премин Табановце со Р. Србија – 163 км; Струмица - Граничен премин Блаце со Р. Косово – 169 км; Струмица –

Граничен премин Ќафасан со Р. Албанија– 270 км.

Во табелите подолу се дадени информации за реализирани, тековни и идни проекти кои се реализираат од буџетот на општина Струмица со цел подобрување на локалната патна мрежа на територија на општината.

Табела 16. Податоци за реализирани инфраструктурни пшроекти финансирани од буџет на општина Струмица

|  | Анализа на реализација на програма ФА-2022- пресек 12.04.2023 |  | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | индустриски зони-пробивање, тампонирање и асфалтирање на улици |  |  |
| 1.1 | Асфалтирање на улица бр.5 во Зона север блок 3,5 – продолжување до спој со локален пат Струмица-Просениково |  | реализирано |
| 1.2 | Реконструкција на дел од улица бр.1-Влез во Зона север – пола улица од ,,Минка’’ до магацин ,,Б.Млекара’ |  | реализирано |
| 2 | Улици во касарна и други урбанизирани станбени блокови во град Струмица |  |  |
| 2.1 | Асфалтирање на улица бр.2, блок 36 – Касарна (покрај нова градинка) |  | реализирано |
| 2.2 | Асфалтирање на улица бр.1, блок 36 – Касарна (покрај нова градинка) |  | реализирано |
| 2.3 | Реконструкција на дел од улица ,,Бетовенова’’-спој со ул.,,Братство'' |  | реализирано |
| 3 | Пробивање на патишта и улици во Софилар |  |  |
| 3.1 | Основни проекти и равизии за патишта, улици, улично осветлување, сообраќајни проекти 1. изработени проекти: Проект за дел од ул.,,Кр.Република, 2.Проект за продолжување на ул. ,,Ѓорги Василев'' во индустриски дел 3.Проект за дел од булевар ,,Климент Охридски'' |  | потпишан Договор со годишен проектант, реализација во тек |
| 3 | Повеќе годишни инвестиции за бетонирање |  |  |
| 4 | Тампонирање на ул.,,Ѓуро Салај'' - Софилар |  | реализирано |
| 5 | Реконструкција на оштетени делови од Плоштад |  |  |
| 6 | Бетонирање на улици, сокаци и потпорни ѕидови во Турско маало |  |  |
| 7 | Бетонирање крак од ул. ,,Ѓорги Василев’’ до спој со скали |  |  |
| 8 | Бетонирање на улица кон турски гробишта-потег лева страна од дуќан |  | реализирано |
| 9 | Бетонирање потпорен ѕид на ул.,,Бетовенова’’ крак кон турски гробишта |  | потпишан Договор |
| 10 | Изработка на платформа за поставување на детски играчки во Турско маало |  | реализирано |
| 11 | Реконструкција на дел од ул.,,Партизанска’’ до ул. ,,Тодор Чучков’’ бр.13. |  | реализирано |
| 12 | Интервентни бетонски работи на територијата на општина Струмица |  |  |
| 12.1 | бетонирање на сокак на бул.,,Маршал Тито’’ (спроти Памучна) |  | реализирано |
| 12.2 | Бетонирање сокак на ул.Дебарска бр.9 |  | реализирано |
|  | Изработка на платформа за поставување на детски играчки во централна Градинка |  | реализирано |
| 12.3 | Санација на дел од тротоар на бул. ,,Ленинова'' кај Стопанска Банка. |  | потпишан Договор |
| 12.4 | Санација на бетонски скали на улица ,,8-ми Март’’ спрема улица ,,Партизанска’’ |  | потпишан Договор |
| 12.5 | Бетонирање на влез пред ЦОУ ,,Гоце Делчев’’ во с.Вељуса |  | реализирано |
| 12.6 | Бетонирање на платформа во Стационар за домашни миленици во Струмица |  | реализирано |
| 12.7 | Изведба на потпорен ѕид на ул. ,,Стив Наумов’’- лева страна број 143 |  | реализирано |
| 13 | ВТОР СЛОЈ АСФАЛТ |  |  |
| 13.1 | Втор слој асфалт на ул.,,Јанко Цветинов'' потег од ул.,,Жртви на фашизам'' до ул.,,Браќа Миладинови'' |  | Реализирано |
| 13.2 | Втор слој асфалт на ул. ,,Широк Дол'' потег од бул. ,,Балканска'' до ул. ,,Младинска' |  | Реализирано |
| 13.3 | Втор слој асфалт на ул.,,Браќа Минкови'' потег од ул.,,Киро Абрашева'' до ул. ,,Младинска'' |  | Реализирано |
| 13.4 | Втор слој асфалт на крстосница на улица ,,Маршал Тито’’ со улица ,,Димитар Цветинов’’ |  | Реализирано |
| 13.5 | Втор слој асфалт на крстосница на улица ,,Маршал Тито’’ со улица ,,Ѓорги Василев’’ |  | Реализирано |
| 13.6 | Втор слој асфалт на дел од бул. ,,Ленинова’’ потег кај Кружен тек - Алфа Банка |  | Реализирано |
| 13.7 | Втор слој асфалт на улица во Мало Стопанство |  | Реализирано |
| 13.8 | Втор слој асфалт на улица ,,Крсто Узунов’’ |  | Реализирано |
| 13.9 | Втор слој асфалт на ул. ,,Кирил и Методиј’’ потег од ул.,, Тошо Арсов'' до ул.,,Партизанска'' |  | Реализирано |
| 13.10 | Втор слој асфалт на улица ,,Кочо Рацин’’ потегод ул. ,,Герас Цунев,, до ул. ,,Херој Карпош''. |  | Реализирано |
| 13.11 | Втор слој асфалт на ул.“Ѓуро Салај” (потег од ул. “Моша Пијаде” до ул. “бр.2’’ Блок 38). покрај комплекс Пандев |  | Реализирано |
| 13.12 | Втор слој асфалт на пешачка улица број 5, УБ - 38 во Градски парк |  | Реализирано |
| 14 | повеќегодишни инвестиции за тротоари |  |  |
|  | Изведба на тротоари во населба Касарна. - тротоар на дел од ул.бр.2.-покрај Полиција |  | Реализирано |
| 14.1 |  | Изведба на тротоатр на ул.,,Васил Сурчев'' потег од ул.Братство Единство’’ до ,,Нави Пром’’. | Не е реализирано поради неуспешна јавна набавка |
| 14.2 |  | Изведба на тротоар на ул. “Стив Наумов” -лева страна (потег од ул. “Васил Главинов” до Капела. | Реализирано |
| 14.3 |  | Изведба на тротоар на ул. “Ѓуро Салај” -лева страна (потег од ул. “Моша Пијаде” до ул. “бр.2’’ Блок 38). | Не е реализирано поради неуспешна јавна набавка |
| 14.4 |  | Изведба на тротоар на ул.”Херој Карпош’’ ( потег од ул.,,Ванчо Прке'' до ул. ,,Ѓуро Ѓаковик’’). | Не е реализирано поради неуспешна јавна набавка |
| 14.5 |  | Изведба на тротоар на ул.”Ристоман Попчевски” ( потег од ул.,,Спиро Захов” до ул. “11 ти Септември”). | Не е реализирано поради неуспешна јавна набавка |
| 14.6 |  | Изведба на тротоар на крак од ул.,,Боро Поцков’’. | Не е реализирано поради неуспешна јавна набавка |
| 14.7 |  | Изведба на тротоар на дел од ул. “Спиро Захов” -лева страна -кај саниран потпорен ѕид. | Не е реализирано поради неуспешна јавна набавка |
| 14.8 |  | Изведба на тротоар на дел од ул. “Киро Минанов” -лева страна | Реализирано |
| 14.9 |  | Изведба на тротоар на ул.,,Ѓорѓи Трајков'' | Не е реализирано поради неуспешна јавна набавка |
| 14.10 |  | Изградба на Мост на река Водочница на траса на бул. ,,Братство Единство''. | реализација околу 90 % |
| 14.11 |  | Регулација на порој Св.Илија – Чифлигански | реализација во тек |
| 14.12 |  | Булевар ,,Братство Единство’’ |  |
| 14.13 |  | Улица ,,23 ти Октомври’’ |  |
| 14.14 |  | Реконструкција Булевари |  |
| 14.15 |  | Асфалтирање на ул.,,Крушевска Република'' | реализација во тек |
| 14.16 |  | Втор слој асфалт на дел од ул. ,,Коле Китанов'' од мост кај Кванташки пазар до улица број 5, УБ 3 и 5 |  |
| 14.17 |  | Асфалтирање со прв слој на ул. ,,Кирил и Методиј'' од ул. ,,5-ти Ноември'' до ул. ,,Партизанска'' | Реализирано |

Табела 17. Преглед на проекти за изградба и реконструкција на локални патишта и улици

| Ред.број | Изградба и реконструкција на локални патишта и улици (пресек 12.04.2023) | Статус на проектот |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфалтирање на улица во с.Вељуса – потег од Ванчо Петров до Александар Глигоров | Реализирано |
| 2 | Асфалтирање на улица во с.Вељуса – потег од големо лозје до Сандо Павлов | Реализирано |
| 3 | Асфалтирање на улица во с.Баница – санација и продолжување на улица кај куќа на Дедо Трајан | Реализирано |
| 4 | Продолжување со асфалт на улица во с.Баница од сред село (Томе-близнак) до Петре Василев | Реализирано |
| 5 | Асфалтирање на улица во с.Банско - од гробишта до Петров Љупчо | Реализирано |
| 6 | Асфалтирање на сокак во с.Муртино - во Чифликот од Кучков Иљчо до Панчо Митев | Реализирано |
| 7 | Асфалтирање на улица во с.Муртино од Поцков Гоне до Иванов Звонко | Реализирано |
| 8 | Асфалтирање на џеб во с.Муртино од Бансколиев Никола до Трајков Душко ( 40 метри ) | Реализирано |
| 9 | Втор слој асфалт на патот од влезот во с.Сачево | Потпишан договор |
| 10 | Санација на улици во с.Костурино (крпење ровови) |  |
| 11 | Асфалтирање на улица во с.Добрејци – потег од Зеле пром до Гонев Спасо |  |
| 12 | Асфалтирање на улица во с.Добрејци од Ѓорги Карадачки до Илиеви Васе и Ацо | Реализирано |
| 13 | Асфалтирање на улица во с.Раборци од сред село до Зора Божинова | Реализирано |
| 14 | Асфалтирање на улица во с.Куклиш од Ване Крстев до Дулгеров Цане | Реализирано |
| 15 | Асфалтирање на улица во с.Куклиш – потег од Асфалтен пат до Панчо Јашев, куќен бр.453 | Реализирано |
| 16 | Асфалтирање на улица во с.Гр.Балдовци покрај селските гробишта во Гр.Балдовци од горната страна | Реализирано |
| 17 | Санација на дел од улица во с.Просениково кај парк (кај Ванчо Јованов) | Реализирано |
| 18 | Втор слој асфалт на главна улица во с.Просениково. | Реализирано |
| 19 | Асфалтирање од мостот на селото до игралиштето во село Водоча | Реализирано |

Табела 18. Преглед на активности за уредување на простор во рурални подрачја

|  | Уредување на простор во рурални подрачја | Статус на проектот |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бетонирање на улица во с.Вељуса –потег од Бранко Филев до Ѓорѓи Аџов | Реализирано |
| 2 | Уредување на атмосверски канал во с.Вељуса покрај главната улица – потег од пошта до дуќан на Иван Стоименов | Реализирано |
| 3 | Уредување на простор околу чешма во с.Вељуса |  |
| 4 | Асфалтирање - бетонирање на улица кај Манушев Ване во с.Водоча (куќен број 40) | Реализирано |
| 5 | Уредување и оградување на простор околу игралишта во населени места |  |
| 6 | Изведба на тротоар во с.Дабиле – потег од крстосница до сверно огледало |  |
| 7 | Изведба на улица во с.Банско – пред Црква ( бетон или асфалт ) | Реализирано |
| 8 | Санација на бетонски пропусти - с.Банско | Потпишан допговор |
| 9 | Бетонирање на улица во с.Рич од Гоцев Гоце до Трајков Живко | Реализирано |
| 10 | Патека и тротоар во с.Попчево од Туше Иљашев до Бубова чешма (бетон) | Реализирано |
| 11 | Бетонирање на улица во с.Попчево од Лазаров Драги до Бачев Јанко | Реализирано |
| 12 | Бетонирање на улица во с.Попчево од Бара чешма до Тренчев Васе | Реализирано |
| 13 | Рехабилитација на тротоари во с.Муртино |  |
| 14 | Тампонирање (поврзување) – стар пат во с.Габрово кон с.Колешино. | Реализација во тек |
| 15 | Тампонирање и бетонирање на улица-Локален пат кон с.Дарлаомбос - од Река до Џамија | Реализирано |

ПАРКИНГ

Јавно паркиралиште е посебно уреден и обележан простор наменет за паркирање на определен вид возила. Во зависност од контролата на влезот и излезот на јавното паркиралиште, јавните паркиралишта можат да бидат од затворен и отворен тип. Јавните паркиралишта од отворен тип се паркиралишта без автоматски, полуавтоматски или рачно контролиран влез. Јавните паркиралишта од затворен тип се паркиралишта со автоматски, полуавтоматски или рачно контролиран влез. Во градот Струмица затворен паркинг со кој управува јавното претпријатие “Паркиралишта Струмица” е подземниот паркинг под плоштадот “Гоце Делчев”, а сите останати се отворени јавни паркиралишта. Паркирањето во Струмица може да го изведете на затворен или отворен јавен паркинг. Подземниот паркинг работи со капацитет од 82 паркинг места 24 часа на ден, секој ден, додека на отворените јавни паркиралишта капацитетот е 713 паркинг места со работно време од 07:00 до 21:00 часот од понеделник до петок и од 07:00 до 17:00 часот во сабота. Недела и за време на државни празници јавните паркиралишта се бесплатни. Во затворениот паркинг под плоштадот Гоце Делчев цената на првиот час чини 20 денари, а за секој нареден отпочнат час 10 денари. На отворените јавни паркинзи во црвена зона паркирањето е 30 денари од час и паркирањето е временски ограничено на најмногу 2 часа, додека во жолта зона паркирањето е 20 ден од час и истото не е временски ограничено.

Слика 25. Подземен паркинг

## Проект „Струмица - Паметен вело град”

Проектот „Струмица - Паметен вело град” е финансиран од Европската Унија преку Програмата „ЕУ за општините", во рамки на кој ќе се реализираат следните активности:

- мапирање, обележување и изградба на велосипедски патеки на улици и булевари во градот Струмица со вкупна должина од 10.6 км (досега изградени се велосипедски патеки во должина од 6 км);

- Набавка и поставување на паркинзи за велосипеди;

- Обука за одржлива урбана мобилност со велосипед;

- Подготвителни активности за воспоставување и развој на паметен систем за самоизнајмување на велосипеди;

- Спроведување активности за градење на вело-култура во општина Струмица;

- Изработка на сет промотивни материјали и алатки за промоција и видливост на проектот;

- Одржана четиридневна манифестација - Фестивал за љубители на велосипедизмот „Вело Струмица“ 2022, во чии рамки беа организирани 11 настани;

- Активности за јакнење на капацитетите и поттикнување на вело-културата кај деца и млади и пошироката јавност.

Слика 26. Вело патеки низ општина Струмица

## Зелен катастар и Зелена инфраструктура

Општина Струмица се уште нема направен Зелен катастар кој ќе даде целосна слика на зелените површини. Создавањето на овој катастар ќе обезбеди системски информации и податоци за дрвјата, нивниот вид, број, квалитет и економска проценка, што вкклучува картографска застапенкост и статистички податоци и претставува основаза употребување на природните ресурси, планирање и контрола на наивната заштита. Првиот чекор за интегрирање на набљудување на зелената површина во системот за следење на квалитетот на животната средина ќе биде развој на програма за следење на зеленилотот на која ќе се воспостави редовно следење на растителните видови на градската територија и ќе овозможи анализа на промените и идентификација на терндовите, како и валоризација на природните и трајните градски вредности.

Во урбаните средини, значајна компонента на зелените простори се зелените коридори кои ја поврзуваат мрежата на зелени и отворени простори во интегрален систем со околната природа која се нарекува зелена инфраструктура. Зелените коридиори се наречени зелени патишта или зелена инфраструктура и тие можат да опфатат природни и антропогени предели. Како дел од зелената инфраструктура покрај пределски врски, зелени појаси, рекреативни коридори, линеарни отворени простори, патеки за пешачење и рекреација, вклучени се и заштитните коридори покрај реките. Во мултифункционалните предели, како што се урбаните предели, за отворени зелени простори и нивна еколошка функција од најголемо значење е да се обезбеди засолниште на флората и фауната и да се намали влијанието од начинот на користење на земјиштето.

Слика 28. Можности за урбана зелена инфраструктура (извор: google)

Кај жителите на Струмица сеуште не постои доволна свест за придобивките од зелените и урбани површини. Зелените коридори и други зелени површини обезбедуваат низа придобивки за животот, ги ублажуваат штетите од урбаниот развој и придоенсуваат за подобрување на квалитетот на животната средина. Токму коридорите се особено значајни за одвивањ ена еколошките процеси бидејќи тие се патишта за движење на животните, претставуваат основа за одржувањ ена биолошката разновидност и одржување на здрава животна средина.  Сепак, главните причини за неконтролираното намалување на зелените површини се нeкомплетирано целосно законодавство, доброто координирано планирање, развој и заштита на градското зеленило и неоодговорниот однос на сите чинители кон градското зеленило.

## Климатска акција (Закон за климатска акција)

Климатските промени се состојба на климата која може да се идентификува (со употреба на статистички тестови) со промени во просекот и / или варијабилноста на нејзините својства и која опстојува подолг период, обично со децении или подолго. Иако климатските промени се природен процес и се случуваат уште од формирањето на нашата планета, сепак овие промени се интензивирани во последните 100 години како резултат на зголемените човекови активности односно преголемата употреба на фосилни горива.Зголемената употреба на фосилни горива допринесува до зголемена емисија на стакленички гасови и нарушување на ефектот на стаклена градина а со тоа и појава на глобално затплување. За да ги следи тековните трендови и да биде дел од глобалната борба против климатските промени, во моментолт се работи на изготвување на Закон за зелена акција. Со овој закон се уредува воспоставувањето на рамка за климатска акција за намалување на емисиите на стакленички гасови во атмосферата и отстранување по пат на природни и други апсорбенти, како и адаптација кон климатските промени.

Како обврска која произлегува од овој закон, за едниците за локалната самоуправа се следни:

- Општините се должни своите цели, планови и акции да ги прилагодуваат со националните стратешки цели од Стратегијата и Националниот план за енергија и клима;

- Општините се должни да развиваат секторски плански документи за адаптација кон климатските промени низ широк консултативен процес и со почитување на одредбите за учество на јавноста согласно прописите од областа на животната средина;

- Општините можат да развијат регионални секторски и плански документи за адаптација кон климатските промени согласно со овој закон;

- Општините ги прават достапни за јавноста сите извештаите, планските документи подготовени согласно одредбите од Законот за зелена акција;

- Општините се должни при подготовка на планските документи да ја консултираат јавноста на начин и во постапка определена согласно прописите за животна средина и

- Податоците за инвентарот, проекциите и извештаите се дел од платформата за отворени податоци којашто ја управува Министерството за информатичко општество и администрација,

- Општините на своите веб страници ги објавуваат основните плански документи подготвени согласно овој закон;

- Општините спроведуваат информативни кампањи, за да ја подигнат свеста на јавноста во врска со негативните ефекти од климатските промени, и да преземат евентуални мерки за намалување на емисиите на стакленичките гасови и адаптација кон климатските промени со цел да се постигнат целите од овој закон и

- Општините се должни да усвојат политики и мерки согласно со овој закон и согласно прописите со кои се регулираат секторите кои можат да емитираат или апсорбираат стакленички гасови, особено секторите енергетика, индустриски процеси и употреба на производи, транспорт, земјоделство, шумарството, користење на земјиште и управување со отпадот;

- да ги усогласат своите политики и мерки со целите на Долгорочната стратегија за климатска акција и акцискиот план на Република Северна Македонија од членот 16 од овој закон и со Националниот план за енергија и клима донесен согласно прописите за енергетика;

- Општините ќе поттикнат развој на наставни програми за климатски аспекти и ќе поддржат активности за подигање на јавната свест за климатските промени и ублажување и адаптација на климата.

## Струмичка ликовна колонија

Меѓународната струмичка ликовна колонија е основана во 1963 година, и е најстарата и афирмирана колонија не само во нашата држава, туку и пошироко. Досега на колонијата учествувале повеќе од 1500 ликовни творци од целиот свет, а фондот на колонијата располага со богата збирка од 2700 дела, и тоа слики, графики, цртежи, скулптури и мозаици. Една од позначајните збирки на колонијата е збирката на основоположниците на македонското современо ликовно сликарство. Дела од: Димитар Пандилов, Никола Мартиновски, Ванѓел Наумовски, Томо Владимирски, Димо Тодоровски, Петар Мазев, Григор Чемерски, и уште многу други ликовни уметници, кои придонеле за развој на Македонската и светската модерна уметност. Во склоп на колонијата веќе 30 години работи и функционира студиото за мозаик, кое е основано во 1993 година од страна на познатиот мозаичар, професор и академик Газанфер Бајрам. Нашата колонија е единствена на балканот во која се работи и негува оваа стара ликовна техника мозаик. Колонијата секоја година се одржува во месец Август, а изложбата на новосоздадените ликовни дела е традиционално на 11 септември, по повод денот на ослободувањето на град Струмица.

Неможе а да не се споменат и основоположниците на струмичката колонија Кочо Урдин и Љупчо Апостолов кои во 1963 година ја основале колонијата ,Бранко Пепиќ исто така има голема улога во развојот на колонијата. Сите овие луге оставија аманет да ја чуваме и негуваме оваа богата традиција кои сите треба да се гордемее.

Атанас Мучев првиот современ сликар во Струмица кој остави врвни дела. Стојан Пачоов струмичанец но неговиот животен пат го однесе во Белград но никогаш не ја заборави Струмица и Македонија, туку му беше вечна инспирација во неговиот богат ликовен опус. Глигор Беќаров кој има голема улога за развојот на современата керамика, Момо струмичкиот Jackson Pollock кој остави голем број на слики и скулптури, Бранко Кончалиев мајстот на акварелот. Стојчо Гоцков препознатлив по неговиот реалистичен пристап на сликање, Димитар Филев каректеристичен експресивен ,и препознатлив по неговиот богат колорит, Ниче Василев, Васил Алачев, Марјан Пецев, Костадин Устапетров и уште многу други ликовни уметници кои имат голем придонес во развојот на современата ликовна уметност во Струмица а и во Македонија.

Од неодамна имаме новата градска галерија која беше отворена од страна на Општина Струмица и заедно со секторот ликовна галериска дејност и наши дела од фондот односно од збирката на колонијата ке се изложуваат и презентираат во оваа прекрасна галерија.

Голема благодарност до Општина Струмица која одобрија финансиски средства за да се конзервират и реставрират повеќе од 100 ликовни дела од македонски странски автори постари од 50 години.По завршувањето на конзервацијата на овие дела ,истите ке бидат и изложени во оваа нова галерија ,кој љубителите на уметноста ке имаат можност за прв пат да ги видат бидејки досега не се биле изложени.

Слика 28. Струмичка ликовна галерија

Фестивалот на камерен театар ,,РИСТО ШИШКОВ во своето тридецениско постоење поминал низ сите фази на сопствениот развој. Ова првенче на македонската театарска самостојност, родено е и пораснато еднакво бурно  исто како што се родил и живеел неговиот патрон  Ристо Шишков.Од првичната , речиси фанатична идеопоклонска идеа за  ,,Денови на Ристо Шишков,, до етаблирање на Интернационален фестивал на високи актерски достигнувања изминат е долг и трнлив пат. Едно десетлетие поминато низ противречности и талкања по сопствениот идентитет го изградиле во категорична и по многу нешта оригинална и значајна манифестација. Профилот на Фестивалот посветен на актерот и актерството му обезбеди високо место во хиерархијата на културни и цивилизациски придобивки кои ја легитимираат Република Северна Македонија и престижноста изразена во името на бардот на македонското актерство  Ристо Шишков и сите досегашни лауреати - Македонски театарски ѕвезди. Фестивалот својата зрелост ја покажува и на минатогодишното јубилејно триесетто издание . Струмица  градот домакин е еден од најразвиените но и најперспективните региони во Република Северна Македонија  двигател на вкупните општествени и економски текови во земјата, но и репрезент на врвни културни манифестации.

Без сомнение  Фестивалот на камерен театар ,,Ристо Шишков,, започнува нова етапа од своето постоење. Предизвик кој е во контекст на новите европски перспективи.

Фестивалската програма во изминатите триесет години  содржи идејно профилирани целодневни претстави сои се изведувани на повеќе сцени сопосебен акцент кон освојување на нови амбиентални театарски простори во Струмица и околината. Основниот дел од програмата се реализира во рамките на Центраот за култура Антон Панов, импонзантно здание со театарски, денсинг, галериски и форумски простор концепиран на 5.500 m2. Програмата во последните  15 год.  Се состои од 10 до 15 тетараски претстави од Манедонија, Романија, Русија, Бугарија, ,Босна и Херцеговина, Хрватска,  Грција, Црна Гора, Србија, Косово , Албанија , Словенија. Особено внимание при селектирање на претставите се нагласува кон различните природи на актерското мајсторство покажано од веќе реномирани актерски звезди од земјите учеснички. Зрели, потврдени и популарни актерски имиња се цел на официјалната селекција. Тоа го покажува и   списокот на досегашните Лауреати – добитници на единствената  награда за  актерско достигнување  ,,Ристо Шишков,,.

Слика 29. Награда Ристо Шишков

СЕНКО ВЕЛИНОВ, ИГОР ЏАМБАЗОВ, ДИМЕ ИЛИЕВ, ЗОРА ГОРГИЕВА. ПЕРИХАН ЕЈУПИ , ЈОАНА ПОПОВСКА , ВЛАДИМИР АНГЕЛОВСКИ, ЕЛЕНА МОШЕ, ПЕТАР ТЕМЕЛКОВСКИ, МИТКО АПОСТОЛОВСКИ, ЗВЕЗДА АНГЕЛОВСКА, СОЊА МИХАЈЛОВА, ВАСИЛ ЗАФИРЧЕВ, ДЕЈАН ЛИЛИЌ , ЃОРЃИ ЈОЛЕВСКИ, МЕТО ЈОВАНОВСКИ, ИРЕНА РИСТИЧ, СУЗАН АКБЕЛГЕ, БОРИС ЧОРЕВСКИ, НИКОЛА РИСТАНОВСКИ, НИКО ГОРШИК, БАЈРУШ МЈАКУИ, АНАСТАС ПОП-ДИМИТРОВ, ЗИЈАХ СОКОЛОВИЧ, ТАЊА БОШКОВИЧ, БЛАГОЈ ЧОРЕВСКИ, ДРАШКО ЗИДАР, АЛЕКСАНДРА ПЕШЕВСКА, ЗВЕЗДА АНГЕЛОВСКА И ДАРЈА РИЗОВА.

Фестивалот како настан не го чини само официјалната програма која е востановено клише од кое неможе да се избега. Пропратните манифестации дирекно или индирекно поврзани со него го создаваат ликот, имиџот, особеноста и духот на фестивалското живеење. Тие се репрезент на идејните и креативните потенцијали на органозаторите. Водејќи сметка за концептуалноста на фестивалот, пропратните манифестации секогаш биле  ставени во функција на поддржување, збогатување и артикулирање на содржини со поинаков став, односно обид за наметнување на идеи кои ќе го движат фестивалот напред.

## Струмички Карневал

Карневалот во Струмица е еден од најзначајните обичаи и традиции од таков вид во Републиката, кој отишол можеби најдалеку во својата трансформација од сите традиционални игри под маски, како по времето на одржување така и по својата цел и функција. Струмичкиот карневал се одржува традиционално секоја година во рамките на тримерските денови, односно на почетокот на големиот Велигденски пост. Почетокот на постот односно првите три дена се наречени тримерски денови и тие секогаш започнуваат од недела вечерта на Прочка и траат до среда, а во нивни рамки односно во вторникот вечерта е традиционалната карневалска вечер, кога маскирани групи шетаат низ градот и одат по куќите каде што има верени, армасани девојки и каде што остануваат до раните утрински часови. Меѓутоа што се однесува до поврзаноста на карневалот со тримерските денови, треба да се направи реска дистинкција, односно треба да напоменеме дека нивната поврзаност е само временска т.е. тие временски се совпаѓаат, но не и суштински, бидејки по својата суштина тримерите се еден христијански обичај, додека карневалот претставува остаток од еден култ од паганско време.

Kарневалот во Струмица е доста долга традиција и него го спомнува патеписецот Евлија Челебија уште во 1670 година. Тој минувајќи низ Струмица запишал: ...Дојдов во еден град, расположен во полите на еден висок баир и видов како таа ноќ маскирани луѓе претрчуваа од куќа во куќа, низ смеа писок и песна... што јасно укажува на можноста дека се работи за тримерските карневалски свечености во Струмица.

Како уште еден указителен и мошне веројатен податок и симбол за древноста и старината на овој карневал е и фактот дека долг период се задржале многу белези на маските, носиите и предметите (облеки од кожа, рогови од разни животни за истерување на злите духови, желбата за здравје, плодност итн.) Многу чест мотив кој се јавувал се и мажи претворени во жени со изразени женски атрибути и обратно, со кое нешто сака да се покаже најчесто кои физички особини сака мажот да ги поседува жената и обратно и кои се карактеристични само за неговата иницијална односно изворна, паганска форма која подоцна доживува целосна трансформација.

Друга карактеристика на традиционалната форма на карневалот чија цел и намена се поклопува со предходната е наследството на бројните еротски елементи, песните исполнети со еротски мотиви, содржини и зборови, препознавањето на момчето по големиот фалус, направен од шише или друг предмет и чија цел е дидактичка, односно упатување и припремање на невестата за идниот брачен и сексуален живот.

Тука се и музичките реквизити, односно музичките инструменти, гитарата, армониката, дајрето, кои секоја маскирана група што оди по куќите на армасаните девојки ги носи, на кои се свири и кои се неопходни за стварање на една општа веселба и расположение.

Во денешно време карневалот ја добива и својата трета димензија, односно современа, модерна димензија, а преку својот организиран па и награден карактер, доби една друга посовремена конотација, меѓутоа тардиционалниот карактер на карневалот и одењето по куќите на верените девојки како обичај сепак останува.

Преку шаренилото од бои, фигури и маски со различни мотиви и теми, се настојувало да се покаже вечна борба односно дуализам и антагонизам меѓу доброто и злото, реализмот и сарказмот, иронијата, сатирата и традицијата, полтронството и кариеризмот, власта и безвластието и сето тоа проследено со една голема живост и динамика карактеристична на струмичани, кои се исто познати и како големи љубовџии, а во целата таа церемонија подеднакво учествуваат, односно се вклучени сите структури, социјална, старосна и полова структура на учесниците. Маските се по избор на самите учесници. Секој учесник си избира своја тема и идеја за маскирање, додека кај групните тоа е заедничка идеја на целата група. Маските ги изработуваат самите учесници. Спремањето односно изработката започнува многу порано, обично 2-3 месеци, па и повеќе пред самиот карневал. Во овие денови целиот град живее со и за карневалот. Тоа е голем настан во кој се вклучени повеќе стотици маскирани луѓе по улиците на градот, како и неколку илјади посетители од Струмица, од другите градови во Републиката, и соседните замји, кои ја гледаат оваа многу атрактивна и прекрасна традиција.

Како што е споменато порано, времето на одржување на карневалот е во рамките на тримерските денови, односно на почетокот на големиот Велигденски пост.

Тримерите по своето првобитно значење и форма се еден мошне стар христијански обичај. Самото име потекнува од грчките зборови tris meres во превод – три дена и е со значење тридневен пост. Тие се сместени во првата недела од Велигденскиот пост, наречена првопосна или Тодорова недела и претставуваат една построга односно најстара форма на постење. Тримерите се всушност, почеток на големиот Велигденски пост, кој трае седум, односно со таканаречената сирна недела осум седмици. Тие почнуваат од Поклади односно Прочка, која секогаш паѓа в недела и траат до среда, што значи дека го менуваат датумот во зависност од тоа кога паѓа Велигден, но остануваат истите денови понеделник, вторник и среда. Најчесто овие пости ги постеле верените, армасаните девојки и девојки пред мажење или немажените девојки, момите. Тие што ги издржале тримерите одат в среда рано изутрина во црква за да примат од попот ајазмо односно крстена вода од Водици и нафора. По земањето на ајазмото тие веќе можеле да пијат и да јадат секакви јадења, но пак посни и тој ден тие се поштедени од секаква работа. На армасаните девојки кои го издржале постот, свакрвите како еден вид понуда, награда за тој голем успех им донесувале синии со разни посни јадења, обичај кој знаеме и ден денес се одржува. Денес веќе овој тримерски пост многу ретко се пости.

Тримерите ја изгубиле својата првобитна односно изворна форма и значење, но тие како обичај во Струмица се уште се одржуваат и егзистираат со сите церемонии кои го придружуваат тој обичај. Целиот тој тримерски церемонијал или уште како што уште се нарекува празник на армасаните се одвива во куќата на невестата, во среда и тој ден го прославуваат исклучиво жени, кои одат на ручек кај верената. Гостите што ги кани свакрвата одат групно, односно се собираат прво кај свакрвата и од тука сите одат на ручек кај снаата. Секој што оди на ручек носи и подарок на невестата. На ручекот обично се собирале педесетина жени, но некаде таа бојка можела да биде 150 па дури и 200 жени.

Ручекот е некаде по 12 часот и за таа пригода се готват специјално посни јадења и тоа, сарма од кисела зелка без месо со ореви, посен бел грав, варена пченка со ореви, а како десерт се служи зерде (сутлијаш без млеко со вода), бела алва, овошје, локум и компот или ошав од црни сливи и суво грозје, додека наместо леб се кршат и се служат погачи, односно чуреци, месени со квас од наут т.н наутлии погачи кои што ги меси момата. За пиење се служи исклучиво боза која ја носи свакрвата, обично во ѓумови. Ручекот поминува во доста весело расположение, и бидејќи тука се собрани само жени, се прават разни безобразни муабети и се пеат разни песни со еротска содржина.

По интернационализацијата на карневалот но пред се барањата на МПЦ, во рамките на карневалските денови воведена е Интернационална карневалска вечер со интернационална поворка, која се одржува во сабота пред Прочка што допринесе за извесни измени во традиционалната програма која беше прилагодена на оваа ситуација.

Од 1994 година Струмица со Струмичкиот карневал е член на меѓународната асосцијација на карневалските градови - FECC, со што карневалот доби интернационален карактер и се вброи во картата на светските карневали, а во 1998 година беше домаќин на 18 Интернационален конгрес на карневалските градови.Како резултат на посебниот однос на граѓаните и Општината кон карневалот и вековната традиција, Струмичкиот карневал прерасна во културна манифестација со која Струмица е препознатлива не само во Република Македонија, туку и пошироко. Слободно може да се каже дека Струмичкиот карневал не само што е најквалитетна карневалска манифестација, истовремено е и манифестација со најголем број учесници и најголем број посетители во Република Македонија, на која секоја година настапуваа околу 2000  учесници од кои околу 600 учесници од странство и во изминатите 32 години на карневалот продефилирале над 15 илјади карневалисти и делегации од Америка, Албанија, Аруба, Белгија, Бугарија, Грција, Црна Гора, Холандија, Хрватска, Италија, Ирска, Малта, Финска, Франција, Германија, Полска, Русија, Словенија, Србија, Турција, Украина, Шведска. Најзастапена манифестација од Македонија на Интернет, препорачана во културното списание на Советот на Европа и во едно од специјализираните  списанија на авиокомпанијата ВИЗЗЕР, двапати е прогласен за Супер бренд на Македонија. Во 2013 година списанието Arabian  travel  news Струмичкиот  карневал го вброи меѓу 20-те топ улични карневали во светот. Во 2014 година најпознатата америчка телевизија НБЦ својата репортажа за карневалите во светот ја наслови ,, Од Бразил до Македонија: Карневалите ги започнаа шареноликите прослави ,, Репортажата започна со карневалот во Рио а заврши со Струмичкиот карневал.

Таквиот тренд продолжи и во наредните години кога повеќе светски медиуми во своите репортажи за карневалите во светот објавуваа фотографии од Струмичкиот карневал a во 2017 Министерството за економија на Република Македонија по трет пат го прогласи за најдобра туристичка манифестација во Македонија.

Признанијата и натписите во светските медиуми продолжуваат и во 2018 година. Специјализираното списание на словенечкиот авиопревозник – Адриа  ,,Во воздух,, го вбројува Струмичкиот карневал во седумте највозбудливи зимски настани во Европа во импресивно друштво на градови како што се Хаселт, Амстердам, Љубљана, Венеција, Минхен и Келн  а поголем број светски медиуми му посветуваат внимание во своите репортажи од кои посебно за одбележување е опширната репортажата која познатиот Daily mail ја посвети на два карневала, традиционалниот Навалакруз карневал во Шпанија и Струмичкиот карневал. Секако посебно треба да се одбележат написите во медиумите во Аруба, Холандски кариби кои објавија опширни репортажи за Струмичкиот карневал пред се поради одржаната Ноќ на Аруба во рамките на Струмичкиот карневал 2018

И во текот на 2019 година трендот на успеси на струмичкиот карневал продолжува. На гостувањето во Брауншвајген – Германија, три карневалски групи од Струмичкиот карневал настапија со  заедничка кореографија - Струмички карневал и беа прогласени за најдобра карневалска група во движење односно група без алегориско возило.

Дека Струмичкиот карневал е манифестација која буди интерес на сите светски мердијани потврдуваат и двете едночасовни интервјуа во 2019 и 2022 за австралиското радио и веб портал СБС во емисијата наменета за Македонците во Австралија со претседателот на Организациониот одбор на Струмичкиот карневал.

Струмичкиот карневал не завршува со завршувањето на карневалот туку тој во изминатите 33 години од обновената организациона форма е вистински амбасадор на Струмица и Македонија и секоја година најдобрите маски од Струмичкиот карневал се претставуваат во возвратна посета на дваесетина карневали во земјите од Европа.

Слики 30 и 31. Струмички карневал

## Меѓународен фестивал на карикатура и афоризам

Се одржува во склоп на традиционалните карневалски празнувања во Струмица, во време на Тримерските обичаи.Темата на фестивалот е карневалот со лесна еротика и има награден карактер. Учество на фестивалот земаат многу домашни и странски карикатуристи и уметници. Како резултат од фестивалот Центарот т.е градот Струмица располага со веќе значителен фонд на карикатури и афоризми.

## Енергетика

- За електричната мрежа во Општината и регионот, во целина, е задолжено претпријатието ,,ЕВН Македонија-Кец Струмица”. Должината на електричната мрежа изнесува 892 km, од која 103 km е поврзана кабловски. Опфатени се сите населени места преку две трафостаници од 110/10 kV и 240 трафостаници од 10/04 kV, од кои 145 се сопствени и 95 туѓи.

Енергетска инфраструктура  - гасоводен систем

Позитивното искуство од користење на природен гас како примарен енергенс во развиените европски земји и придобивките кон општеството ќе ги има со користење на истиот, беа поттик за отпочнување на изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа низ градот Струмица. За остварување на целтта со одлука на совет на општина Струмица беше основано ЈП за енергетски дејности “ СТРУМИЦА – ГАС” – Струмица. Главни дејности се следни:

- Дистрибуција на природен гас;

- Управување со системот за дистрибуција на природен гас;

- Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.

Главна цел за основање на ЈП Струмица -Гас и Проектот за гасификација на општина Струмица е зголемување на конкурентноста на локалната економија преку овозможување пристап на сите корисници до најевтиниот реагнес, природен гас и подобрување на квалитетот на животот на заедницата. Гасификацијата се одвива по принципот на виртуелна гасификација што подразбира компресија и декомпресија на гасот.

Изградени се 40.100 м дистрибутивна гасоводна мрежа на која има приклучено 286 потрошувачи од категоријата домаќинства, 20 од категоријата стопанство и 21 јавна институција.

Во табелата е дадена планирана изградба на дистрибутивната гасоводна мрежа по години:

Табела 19  Планирана изградба на дистрибутивната гасоводна мрежа по години

| година | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | вкупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должина | 3.000 м | 3.000 м | 2.000 м | 2.000 м | 2.000 м | 12.000 м |

До крајот на 2025 година вкупната дистрибутивна гасоводна мрежа во општина Струмица ќе биде 52.100 м или 68% покриеност на градот.

Со зголемување на дистрибутивната гасоводна мрежа се очекува и зголемување на бројот на нови корисници кои ќе бидат приклучени на истата:

Табела 20. Преглед на приклучени нови корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа

| Нови корисници по категории | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Вкупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јавни институции | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| домаќинства | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 400 |
| индустрија | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |

Со зголемување на дистрибутивната гасоводна мрежа и бројот на корисници на природен гас се зголемуваат и потребните количини на природен гас. Оттука, се предвидени следните количини на природен гас:

Табела 21. Преглед на потрошени количини на природен гас

| Година | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количина на продаден природен гас nm3 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.650.000 | 1.900.000 | 2.150.000 |

## Телекомуникации

Телекомуникациската мрежа во струмичкиот регион е доста развиена и ја покрива речиси целата територија на регионот. Реализацијата на телефонските приклучоци и останатите телекомуникациски услуги ги врши АД „Македонски телеком“ со подружница Струмица со најсовремена телекомуникациска мрежа.

## Социо-економски карактеристики

Локалниот економски развој во Општина Струмица, се карактеризира со релативно голема застапеност на секторот индустрија, кој работи профитабилно и апсорбира значителен дел од работната сила.

Главни стопански гранки во Општината се земјоделство и сточарство, потоа прехранбената индустрија, дрвната индустрија, рударската, метало-преработувачка и текстилна  индустрија (тешка и лесна конфекција).

За преработка и повисока финализација на примарното земјоделско производство постојат капацитети за производство на конзервиран зеленчук, преработка на млеко и месо, фабрика за обработка и ферментација на тутун, мелничко-пекарска индустрија, мини производствени погони за производство на слатки и слично.

Главни приоритети за економски развој во општина Струмица се модернизација на постоечките производствени капацитети и отворање нови, потоа развој на современо земјоделско производство на здрава храна, создавање регионален центар за заедничка понуда на раноградинарски производи, како и туризам во разни форми (алтернативен, бански, културен и рурален).

## Културно-историско наследство на Струмица

Културно-историските обележја на градот Струмица, датираат уште од најраните времиња на човековата историја. Регистрирани се населби од неолитот, енеолитот, римскиот, како и доцноантичкиот средновековен период. Еден од најпрепознатливите белези на општина Струмица е археолошкиот локалитет Цареви Кули. Други занчајни археолошки локалитети за Општината се: Градско паркче (Некропола од доцно античко време), Марково Кале (Утврдена населба и некропола од римско време), Мачук (палата од доцно античкото време), Катастарска парцела 3.730 (Некропола од доцно античкото време), Орта џамија-(средно вековна  црква и некропола), Самарница – (Некропола од римско време I-II век), Св. 15 Тивериополски маченици (Комплекс на старо-христијански цркви), Струмица-Тивериопол (Градска населба од доцно античкото и старо христијанското време), Баница (Некропола од доцно античко време), Мерата (Термален објект од доцно античко време), Св. Ѓорѓи (Средновековна црква) и Струмин Гроб (средновековен гроб).

Слика 32 Археолошки локалитет „Цареви Кули“               Слика 33 Струмин гроб

На територијата на Струмица, денес постојат следниве културни институции: Национална установа-центар за култура „Антон Панов“, НУ Завод за заштита на спомениците на култура и музеј; Општинска матична библиотека „Благој Јанков Мучето“. Значајни културни манифестации, со долга традиција, во градот Струмица се:

Струмичкиот Карневал, Струмичката ликовна колонија, Фестивал на камерен театар „РИСТО ШИШКОВ“, Меѓународен филмски и видео фестивал на југоисточна Европа "АСТЕР ФЕСТ", Меѓународен фестивал на карикатура и афоризам и др.

Слика 34 Завод и музеј	                     Слика 35 НУКЦ „Антон Панов“

Од архитектонско наследство, на територијата на општина Струмица, најзначајни се следниве: Собрание на општина Струмица, Хотел Српски Крал, Феудална Кула, Турска Пошта, Стара Струмичка чаршија.

Слика 36 Собрание на Општина Струмица    Слика 37 Стара струмичка чаршија

Од религиозните објекти на територијата на Општината, има три католички цркви, седум џамии, три евангелистички методистички цркви и регистрирани се над 50 објекти од православен карактер (цркви и манстири).

# Религиозни објекти од православен карактер-цркви и манстири:

- Црквата Св.„Кирил и Методиј“ се наоѓа во стариот дел на Градот,  изградена е во 1750 година.

- Св. „Петнаесет тивериополски маченици“сведочи за Градот во доцно античкиот период.

- Црквата „СВ. Леонтиј“ се наоѓа во село Водоча, на оддалеченост од 4 km од Струмица;

- „Св. Богородица Елеуса (Милостива)“ или Вељушки манастир-манастир во селото Вељуса, 7 km западно од Струмица.

# Религиозни објекти од католички карактер-католичка цркви и манастири:

- Црквата „Успение на Пресвета Богородица“;

- Црква „Св. Иван Крстител“ и

- Манастир на Општетството на сестрите Евхаристинки.

# Религиозно објекти од евангелистичко методистички карактер:

- Евангелистичко-методистичка црква во градот Струмица;

- Евангелистичко-методистичка црква во с. Вељуса;

- Евангелистичко-методистичка црква во с. Муртино;

# Религиозни објекти од муслимански карактер-џамии:

- „Џамијата Сејид Нур Ел Араби“-е градска џамија за припадниците од муслиманска вероисповед, која е изградена во 1993 година.

- „Стара Џамија“-Баница, годината на градба е непозната, меѓутоа начинот на градење и стилските особености, укажуваат дека градбата потекнува од 16  ХVI век;

- Орта Џамија-оваа џамија, потекнува од визнатискиот период. Всушност, на местото на џамијата, прво било црква, меѓутоа по доаѓање на Османлиите на Балканот била претоврена во џамија. Денеска, овој објект претставува археолошки локалитет и музеј.

# Слика 38 Црква Св.„Кирил и Методиј“ Слика 39 Џамија „Сејид Нур Ел Араби“

## Образование и наука

На подрачјето на Општина Струмица, постојат следниве образовни институции:

Предучилишни институции

Предучилишна институција, односно градиника на територијата на Општината, е ЈОУДГ „Детска радост”, која е организарана во шест единици/објекти. Вкупно пет од шест објекти се лоцирани во градот Струмица а една во Ново Село. Овие предучилишни институции, згиржуваат и воспитуваат деца од деветмесечна возраст па до шестгодишна возраст.

# Слика 40 Градинка „Детска Радост“

Основни училишта

Постојат девет основни општински училишта: ОУ „Сандо Масев“, ОУ „Маршал Тито“, ОУ„Видое Подгорец“, ОУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Даме Груев“ с. Куклиш, ОУ „Кирил и Методиј“ с. Дабиље, ОУ „Маршал Тито“ с. Муртино, ОУ „Герас Цунев“ с.Просениково и ОУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса.

Постои и основно музичко училиште „Боро Џони“, каде се одржува теоретска настава и солфеж за деца од второ одделение па до осмо одделение.

# Слика 41 Основни училишта во општина Струмица

Училишта за средно образование

Средното образование во Општината се одвива во три средни учлишта: СОУ „Јане Сандански“, СОУ „Никола Карев“ и СОУ „Димитар Влахов“.

Институција за високо образование-Универзитет

Во Општина Струмица, од учебната 2005/2006 година, се отворија дисперзираните студии по градинарско-цвеќарски насоки од Факултетот за земјоделски науки и храна.

# Слика 42 Средни училишта во општина Струмица

# ОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

## Тематска област-Отпад

### Законската регулатива која ја регулира областа

Во Поглавјето II од Закон за управување со отпадот („Сл. весник на РМ“ бр. 216/21)-Стратегија, планови и програми за управување со отпадот, детално го опишува процесот на планирање, како на национално, така и на локално ниво и ги дефинира барањата за планско-програмските документи. Основни документи за планирање и развој на управувањето со отпад се:

- Национална стратегија за управување со отпадот (член 16 од Законот за отпадот);

- Национален план за управување со отпадот (член 17 од Законот за отпадот);

- Национална програма за управување со отпадот (член 19 од Законот за отпадот);

- Планови и програми за управување со отпадот на ЕЛС (член 18 и 19 од Законот за отпадот) и

- Листа на видови отпад (Службен весник бр. 100/05)

Согласно Законот за управување со отпадот, општините се одговорни за управувањето со одредени видови  отпад и тоа: организација на собирање, транспорт и депонирање на комуналниот отпад, надзор над транспортот и депонирање на индустрискиот неопасен отпад, одлучување во врска со локациите на капацитетите за управување со отпад; издавање на локални прописи за управување со отпад, финансирање и надзор над затворањето на дивите депонии и прекинот на работата на капацитетите за управување со отпад.

### Управување со отпадот во општина Струмица

Согласно новиот закон член 60 од Законот за управување со отпад („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 216/2021 од 17.09.2021), Општина Струмица управувањето со комуналниот отпад му го има  доверено на Јавното Комунално Претпријатие ЈПКД  „Комуналец“  кое е основано во 1955 год. од страна на Општината. Претпријатието ЈПКД „Комуналец” во својата организациона структура има назначено лице кое ги следи состојбите во животната средина меѓу кои и управувањето со отпадот. Лицето е во секојдневна комуникација со секторот за Комунални дејности во Општината. Со комуникацијата на двата субјекта се следи состојбата со управувањето со отпадот. Комуналното претпријатие е составено од повеќе работни единици и тоа:

- работна единица водовод и канализација,

- работна единица зеленило,

- работна единица погребални дејности и

- работна единица чистота.

Работењето на Јавното претпријатие е организирано низ пет работни единици (Р.Е.):

- Р.Е. „Чистота“;

- Р.Е. „Зеленило“;

- Р.Е. „Водовод и Канализација“; ▪ Р.Е. „Погребална дејности“ и

- Р.Е. „Пазар и наплатна служба“.

Комуналното претпријатие „Комуналец“, ги извршува своите активности во согласност со:

- Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19, бр. 275/19, 89/22 и 274/22)

- Законот за комунални дејности Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20,

- Законот за управување со отпад („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 216/2021 од  17.09.2021)

Одлуката за комунален ред („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.16/08) и Одлуката за одржување на јавна чистота („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 16/08), донесени од Советот на Општина Струмица.

Активностите коишто ги извршува ЈПКД „Комуналец“- Струмица се:

- собирање, транспортирање и депонирање на отпад;

- одржување на јавната чистота во градските и приградските населби;

- уредување и одржување на животната средина (градски паркови, зеленило и парк-шуми и др.).

На сликата 43 е дадена проекција на процентуралниот состав на собраниот отпад од ЈКПД Комуналец за 2022 година, додека во Табелата 20, прикажан е составот на комуналниот отпад за 2022 година. Податоците за комунален отпад се од годишниот извештај за постапување со отпад, кој ЈПКД „Комуналец“ го има поднесено во Министерство за животна средина и просторно планирање - Сектор отпад.

Слика 43. Проекција на процентуралниот состав на собраниот отпад од ЈКПД Комуналец за 2022 година

Табела 20: Состав на комунален отпад (2022 година)

- Фракција  	Застапеност 	Вкупно во м3

| Отпад од дестилација на алкохол | 0,45 % | 230 |
| --- | --- | --- |
| Отпад од преработка на зеленчук | 0,11 % | 58 |
| Отпад од млечна индустрија | 0,02 % | 11 |
| Отпад од животинско потекло | 0,63 % | 323 |
| Отпад од производство на мебел | 0,05 % | 25 |
| Отпад од стакло | 0,07 % | 38 |
| Отпад од текстил | 0,33 % | 170 |
| Отпад од пакување – хартија, картон | 3,00 % | 1.549 |
| Отпад од производство на пластика | 0,14 % | 73 |
| Отпад од балиран текстил | 0,00 % | 0 |
| Комерцијален отпад | 14,32 % | 7.389 |
| Измешан комунален отпад (домаќинства) | 75,92 % | 39.179,10 |
| Измешан комунален отпад (пазари) | 4,96 % | 2558 |
| ВКУПНО | 100 % | 51.603,10 |

### Видови на отпад во општина Струмица

Видови на отпад, кои се генерираат во општина Струмица, се:

- комунален отпад;

- земјоделски и биоразградлив отпад;

- индустриски отпад;

- медицински и ветеринарен отпад и

- други видови на отпад.

Земањето примероци и нивното мерење (анализа) е целосно во согласност со Правилникот за   критериумите за прифаќање на отпадот во депониите од секоја класа, подготвителните постапки за прифаќање на отпадот, општи постапки за тестирање, земање мостри и прифаќање на отпадот (Сл. Весник на РМ, бр. 8/2008).

За целите на земање примероци и анализа на морфолошки состав на отпадот на ниво на општина, беа земени примероци од отпад од околу 200-500 kg во тежина за анализа. Локалната самоуправа во соработка со вклучените луѓе од проектот одреди три области од општините за земање на примероци со отпадот:

- урбана зона - станбени згради,

- урбана зона - индивидуални куќи,

- руралните зони – институции или домаќинства, и дополнително поголеми комерцијални објекти.

По случаен избор беа земени примероци од неколку зони со избирање на различни улици од различни зони. Потоа по случаен беа избрани контејнери / контејнери кои ќе бидат анализирани. По консултации со ЈКПД Комуналец за локациите и фреквенцијата (деновите) на собирање на отпадот од населените места, се избраа контејнери/канти за анализа чиј капацитет е над 80% пополнет. Беа земени 2 локации во градот и 2 локации во рурални области Муртино  и Куклиш.

Според нашите пресметки вкупната количина на отпад којшто се продуцира годишно изнесува околу 22811,35t од кои 19223,12 t е комунален, 7089,76 t е рециклабилен, 1459,92 t инертен и 704,87 t опасен и 1416,58 t останат вид на отпад. Количината на отпад која се подига, транспортира е претставена како генериран (создаден) отпад и ги опфаќа градот Струмица и скоро сите населени места во општината (освен селата Рич, Белотино, Попчево, Мемешли, Дорломбос). На слика 9 е даден составот на создадениот отпадот по фракции.

Табела 21: Резултати од анализи пролетен период

Општина Струмица 	Време 	Време 	Време 	Време

Датум: 28.05.2023 	10:15 	10:35 	11:10 	11:40

| Населено место/ тип на контејнер Компонента на отпад Органски Градинарски Дрво Хартија и картон Пластика Стакло Текстил Инертен Хигиенски Метали Неметали Електронски и електричен Батерии Акумулатори Опасен отпад (антифриз, медицински, стиропор) Градежен шут Течен исцедок Вкупна тежина на отпад | ГРАД СТРУМИЦА Централно Подрачје 1,1м3 | ГРАД СТРУМИЦА Источен реон 1,1м3 | н.м Куклиш 120 л | н.м. Муртино 120 л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повеќекатни згради | Единечни живеалишта | Домаќинства | Домаќинства | Вкупно измерена маса (кг) | Процент (%) |
|  | 12,69 | 14,39 | 2,64 | 1,78 | 31,5 | 16,59 |
|  | 16,60 | 17,30 | 3,48 | 4,1 | 41,48 | 21,85 |
|  | 5,76 | 0 | 0,22 | 0 | 5,98 | 3,15 |
|  | 6,43 | 11,52 | 1,53 | 1,86 | 21,34 | 11,24 |
|  | 12,79 | 13,46 | 2,15 | 2,43 | 30,83 | 16,24 |
|  | 3,43 | 2,1 | 0 | 0,35 | 5,88 | 3,10 |
|  | 0 | 1,93 | 0,67 | 0 | 2,6 | 1,37 |
|  | 5,30 | 5,47 | 0,74 | 0,64 | 12,15 | 6,40 |
|  | 9,62 | 6,96 | 1,32 | 1,59 | 19,49 | 10,26 |
|  | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0,96 | 0,50 |
|  | 1,20 | 4,11 | 0,59 | 0,31 | 6,21 | 3,27 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,70 | 3,09 | 0,6 | 0,48 | 5,87 | 3,09 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2,57 | 2,29 | 0,29 | 0,43 | 5,58 | 2,94 |
|  | 78,09 | 82,62 | 15,19 | 13,97 | 189,87 | 100 |

# Слика 44. Состав на создаден отпад (Извор: Општински план за отпад 2017-2022)

# Комунален отпад

Комуналниот цврст отпад, е еден од основните типови на отпад што се создаваат. Истиот е составен од отпад од домаќинствата, од миењето и метењето на улиците и од отпадоци од паркови и зеленило, комерцијално-институционален отпад и отпадоци што се создаваат во индустријата, со карактер сличен на отпадот од домаќинствата. Само мал процент од отпадот од домаќинствата има опасни својства (батерии што содржат тешки метали и киселини, маслени бои и растворувачи и сл.).

Дневната продукција на комунален цврст отпад по жител согласно приложените податоци изнесува 1,25 kg што е во рамките на просекот кој е направен на територијата на Р.С. Македонија за 2022 година. Во сферата на управувањето со комуналниот отпад во рамките на Општината се вработени комунални инспектори и редари чија ингеренција е да го елиминират исфрлањето на отпадот на места што не се предвидени за таа цел.Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното количество на собран комунален отпад во Република Северна Македонија во 2022 година изнесува 605 638 тони.

Споредено со 2021 година, вкупното количество на собран комунален отпад во 2022 година бележи намалување од 4.2 %. Најголемо количество на собран комунален отпад е забележано во Скопскиот Регион – 172 288 тони или 28.4 % од вкупното собрано количество. Од вкупното количество на собран комунален отпад, 506 257 тони или 84 % се собрани од домаќинствата, а останатите 16 % од правни и физички лица (комерцијален отпад). Според видовите отпад, најголемо количество на собран отпад е измешаниот комунален отпад – 494 693 тони или 81.7 %, а најмало количество има отпадот од гума – 1 487 тони или 0.2 % од вкупното количество собран комунален отпад. Вкупното количество на создаден комунален отпад во 2022 година изнесува 856 766 тони. Годишното количество на создаден комунален отпад по жител во 2022 година изнесува 467 кг, што е за 3.3 % повеќе од истото количество во 2021 година. Најголемото количество на собран комунален отпад (99.8 %) се исфрла на депонија.

Табела 21: Состав на цврстиот комунален отпад во Струмица во 4 годишни сезони и средна вредност на годишно ниво (во %)

| Компонента/ фракција на отпад | Процент се- зона есен (%) | Процент сезона зима (%) | Процент сезона пролет (%) | Процент сезона лето (%) | Просек на годишно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органска храна | 25,2 | 18,90 | 26,58 | 29,52 | 59,86 |
| Градинарски | 15,14 | 5,00 | 14,36 | 18,74 | 35,63 |
| Дрво | 2,75 | 0,00 | 2,90 | 2,10 | 5,88 |
| Хартија и картон | 9,35 | 16,85 | 11,14 | 10,69 | 22,79 |
| Пластика | 10,79 | 23,09 | 9,39 | 10,79 | 23,43 |
| Стакло | 10,93 | 14,35 | 9,52 | 11,66 | 24,17 |
| Текстил | 0,7 | 0,00 | 0,67 | 0,75 | 1,59 |
| Инертен отпад (вк- лучително ситен) | 13,82 | 12,77 | 4,72 | 2,32 | 9,39 |
| Хигиенски | 0,51 | 3,47 | 14,58 | 6,58 | 27,28 |
| Метали | 2,06 | 0,00 | 0,17 | 0,49 | 0,94 |
| Неметали | 0 | 0,70 | 2,17 | 2,84 | 5,14 |
| Електронски и ел. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опасен отпад | 0 | 2,29 | 1,67 | 1,02 | 3,23 |
| Градежен шут | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Течен исцедок | 2,33 | 2,60 | 2,14 | 2,49 | 5,22 |

Податоците за комунален отпад се од годишниот извештај за постапување со отпад, кој ЈПКД „Комуналец“ го има поднесено во Министерство за животна средина и просторно планирање-Сектор отпад.

Табела 22 Состав на собран комунален отпад (2022 година)

| Вид на отпад | Вкупно (t) |
| --- | --- |
| Хартија | 12 178 |
| Стакло | 3 754 |
| Пластика | 13 063 |
| Метал (железо, челик, алуминиум) | 2 302 |
| Органски отпад (храна, лисја и сл.) | 40 259 |
| Текстил | 8 373 |
| Гума | 1 487 |
| Измешан комунален отпад | 494 693 |
| Останато | 29 531 |
| Вкупно | 605 638 |

|  | Собран комунален отпад |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вкупно од домаќинствата | комерцијален отпад |  |
| Тони (t) | 605 638 506 257 | 99 381 |  |
| Структура % 100 84 16 |  |  |  |

Најголем дел од фракциите отпад, се одлагаат на санитарната депонија „Шапкар“, која се наоѓа во с. Доброшинци,  а помал дел на диви (незаконски) депонии од страна на жителите и тоа претежно во руралните делови на Општината.

# Земјоделски и биоразградлив отпад

# Земјоделскиот отпад, главно, се именува како нуспроизводи од земјоделството, т.е. овие видови отпад ги претставуваат фракциите од земјоделските активности што може да се рециклираат, а тоа се најчесто корисните делови од растителниот отпад, или пак малата количина на животински отпад, кој се сретнува во руралните средини на Општината.

# Речиси најголемиот дел од комуналниот отпад припаѓа на органскиот-биоразградлив отпад, каде припаѓа и земјоделскиот отпад. Третманот на биоразградливиот отпад, одделен на изворот, дава можност да се затвори кругот, со враќање на ресурсите (хранливите органски материи) во земјоделското земјиште и придонесување кон целите за рециклирање. Понатаму, намалувањето на биоразградливата содржина на отпадот го поддржува постигнувањето на целите за намалување на биоразградливиот комунален отпад кој се депонира.

# Согласно законот за управување се воведе барање за одделно собирање на био-отпад, таму каде што е технички, еколошки и економски изводливо. Понатаму, поради фактот што биоразградливиот отпад сочинува повеќе од една третина од комуналниот отпад, за постигнување на целите за рециклирање ќе биде потребно одделно собирање на био-отпадот и доволна инфраструктура за третман.

Најефективен прв чекор, во однос на волуменот и полесна имплементација, е да се стави фокус на компостирање на зелениот/градинарскиот отпад во отворени системи за компостирање во бразди или направени места за компостирање кој не бараат финансиски средства и се искористуваат стари греди и даски и се заградува простор на земјоделската површина за одделување на биомасата. Тоа може да се имплементира во руралните подрачја во мал и среден обем, понудувајќи локални решенија и вработување.

# Табела 23: Потенцијални количини на отпад од земјоделство

| # Култура | # Засеана површина (ha ) | # Органски отпад (t) |
| --- | --- | --- |
| # Житни култури | # 2383 | # 4766 |
| # Градинарски култури | # 1640 | # 3280 |
| # Фуражни култури | # 480 | # 960 |
| # Индустриски култури | # 580 | # 1160 |
| # Маслодајни култури | # 38 | # 76 |
| # Овошни култури | # 120 | # 240 |
| # Лозови култури | # 137 | # 274 |

Покрај растителниот отпад кој се генерира во земјоделието, значајни количини на органски отпад се продуцираат и од сточарството (табела 22). Интегрираното управување со цврстиот отпад е еден од еколошки прифатливите третирања на овој вид на отпад и претставува соодветно решение на еден од основните проблеми во областа на заштита на животната средина. Ова интегрирано управување со цврстиот отпад вклучува и соодветен третман на органскиот отпад. Органскиот отпад, односно органската фракција од комуналниот цврст отпад е еден од најголемите потенцијални загадувачи на подземните води и земјиштето. Ова е последица на самиот процес на разлагање на органскиот отпад, при кој се создава т.н.исцедок кој лесно може да продре во земјата и до подземните води, а при атмосферски врнежи постои можност да ги загади и површинските води. Овој исцедок содржи голем број на патогени бактерии и е можен причинител на појавата на разни видови болести поради користење на загадена вода. Постојната ситуација во управувањето и третманот на овој вид на отпад во регионот на Општина Струмица како и во останатите општини во Р.С.Македонија е далеку од посакуваното ниво.

Општина Струмица спроведе проект за био-базирани стратегии каде беше скениран целиот регион и беа добиени податоци за потенцијалите за био маса и нивната понатамошна обработка. По овој проект продолжение е проектот Скејл ап каде крајниот продукт истотака е обработка односно компостирање на отпадот од земјоделските површини или сточарските стопанства, како и шумските остатоци за кој за прв пат добивме податоци за истите.

# Табела 24. Потенцијални количини на отпад од сточарство

# Слика 45   Шумски остатоци

Во Општината не постојат посебни системи за третман на овој вид отпад и истиот заедно со останатите фракции од комуналниот отпад се подига и се депонира на санитарната градска депонија „Шапкар“. Ваквата практика е спротивна од европските норми, кои се транспонирани во националното законодавство и препорачуваат: одделување на корисната фракција на отпад и нејзино повторно искористување.

# Градежен отпад и шут

Градежниот отпад и шут произлегува од изградба, поправка, одржување и уривање на инфраструктура, згради и конструкции и се состои од:

- Отпад од градежништво - Отпад што произлегува од практиките за управување со локации, на пр. вишок материјали, остри и оштетени материјали.

- Шут - Отпад создаден од уривање на постоечките структури/објекти, наместо да се користи опцијата да се реновираат. Тој често се состои од голем број мешани текови на отпад, кои исто така може да содржат опасни супстанции како што е азбестот.

- Отпад од ископување - Вообичаено се состои од материјали како што е почва, тампонирана земја и постоечки темели отстранети од ископувања за нова градба. Тој може да содржи контаминиран материјал во зависност од претходната употреба на локацијата.

Иако дефиницијата за градежен отпад и шут се однесува на отпадот што се јавува како резултат на активности од градење и уривање општо, тој исто така вклучува и отпад кој произлегува од мали градежни работи и активности за уривање/реновирање во приватните домаќинства.

Обичниот градежен отпад и шут вклучува:

Бетон, тули, плочки и керамика;

Дрво, стакло и пластика;

Битуменски смеси, катран и производи со катран;

Метали (вклучувајќи и нивни легури);

Почва, камен и ископи со багер;

Материјали за изолација и градежни материјали што содржат азбест и  Градежни материјали со гипс.

Разбирањето на сликата за управување со градежен отпад и шут во Република Северна Македонија е тешко и ограничено, со истите проблеми поврзани со точноста на добивањето податоци и известувањето. Претходниот НПУО наведува дека годишното создавање на градежен отпад и шут зависи од флуктуациите на пазарот на градежништвото и процената на количините е околу 460.000 до 500.000 т/год. Врз основа на искуството од другите земји, веројатно е дека овие процени се ниски. Тешко е да се развие репер од другите европски земји, бидејќи создавањето градежен отпад значително варира и по глава на жител, што укажува на различни методологии за известување. Количествата се движат во следниве граници;

- Градежен отпад и шут – отпад од ископувања: 0,63 до 1,42 тони по глава на жител годишно;.

- Градежен отпад и шут + отпад од ископувања: 2,3 до 5,9 тони по глава на жител годишно.

Просекот за градежен отпад и шут изнесува 0,94 тони по глава на жител годишно во другите земји.

Користејќи ги овие бројки, може да се процени дека количествата создаден градежен отпад и шут во Македонија (со исклучок на отпад од ископувања) треба да се движат меѓу 1,3 и 2,95 милиони тони. Со примена на просекот, количествата создаден градежен отпад и шут може да се проценат на 1,95 милиони тони. Депонирањето на инертниот отпад, претходно се вршело на депонијата „Тркајна“. По затворањето на истата, депонирањето на овој вид на отпад се врши на санитарната градска депонија „Шапкар“.

# Слика 45  Депонија за инертен отпад „Тркајна“

# Индустриски отпад

Индустрискиот отпад се создава при производните процеси во индустријата, во однос на количините, својствата и составот се разликува од комуналниот отпад.  Истиот се дели на опасен и неопасен. Отпадот кој доаѓа од индустриите, како и останатиот комунален отпад, се собира и се депонира на санитарната градската депонија „Шапкар” лоцирана во с. Доброшинци. Јавното комунално претпријатие врши собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад приближно од 1.748 правни субјекти на територијата на општина Струмица.

# Медицински отпад

# Медицински отпад е отпадот што се создава во медицинските и во здравствените институции (стационари, болници, поликлиники и амбуланти, забни ординации, ветеринарни друштва и слично), кој настанува како производ на употребени средства и материјали при дијагностицирањето, лекувањето, третманот и превенцијата на болестите кај луѓето и кај животните.

# Медицинскиот отпад произлегува од лекување на луѓе и животни и може да предизвика инфекции или друга штета. Ги опфаќа сити човечки и животински ткива, крв, хируршки преврски, шприцеви, хируршки инструменти, микробиолошки култури, телесен отпад, како и некои видови фармацевтски отпад и хемиски отпад Медицинскиот отпад (МеО) е отпадот создаден во здраствените институции (диспензери, болници, поликлиники и амбуланти, стоматолошки ординации, ветеринарни станици итн.). Овој отпад потекнува од искористените предмети и материјали како резултат на дијагностицирање, медицински третман и превенција на заболувања кај луѓето и животните. Според податоците од литературата, од вкупното количество на отпад што се создава од активностите за здравствена заштита, околу 80% е општ отпад сличен на домашниот отпад. Останатите 20% се смета за опасен материјал што може да биде инфективен, токсичен или радиоактивен (СЗО). Медицинскиот опасен отпад, според  класификација се состои од категориите прикажани во Табела видови на отпад и управувањето што се бара за наведените категории претпоставува посебен специфичен начин на постапување во медицинските центри (селекција, пакување, означување, времено складирање), третман и финално отстранување.

# Главните извори на отпад од здравствена заштита се:

- Болници и други здравствени установи;

- Лаборатории и истражувачки центри;

- Мртовечници и центри за аутопсија;

- Лаборатории за истражување и тестирање на животни;

- Банки на крв и услуги за собирање и

- Старечки домови.

# Табела 25. Табела со шифра и опис на видови отпад

| # Шифра од листата на видови отпад |  |  | # Опис на видовите отпад |
| --- | --- | --- | --- |
| # 18 01 02 |  |  | # Делови од телото и органи, вклучувајќи крвни кеси и крвни резерви (патолошки отпад) |
| # 18 01 03* |  |  | # Отпад чие собирање, транспорт и отстранување е предмет на специфични стандарди со цел спречување на инфекции (инфективен отпад) |
| # 18 01 06 |  |  | # Хемикалии кои се состојат од/содржат опасни супстанции |
| # 18 01 07 |  |  | # Други хемикалии |
| # 18 01 08* | # Цитотоксични и цитостатични лекови |  |
| # 18 01 09 | # Други лекови |  |
| # 19 01 10 | # Амалгамен отпад со стоматолошка заштита |  |
| # 18 01 01 | # Остри предмети |  |

# Количината на создадениот медицински отпад во периодот од 2010 до 2019 година бележи постепено зголемување. Согласно доставените податоци, количината на пријавениот создаден медицински отпад за 2019 година изнесува 817,82 тони, споредбено со 2010 година, каде количината на создадениот медицински отпад изнесувала 195,6 тони, што значи дека количината на создаден отпад се зголемила за 4 пати. Од ова може да се заклучи дека се зголемил и бројот на создавачите на опасен медицински отпад, кои согласно регулативата во областа на управување со медицински отпад се обврзани да доставуваат извештај еднаш годишно за постапување со отпадот. Според доставените извештаи за 2019 година за понатамошно постапување со медицински отпад, количината на медицински отпад предаден на други лица изнесува 802,78 тони. Најголем дел од пријавената количина му припаѓа на инфективниот отпад (18 01 03*) со 707,49 тони, потоа следуваат острите предмети (освен 1801 03) со 85,34 тони кои се сметаат како подгрупа на инфективен отпад, делови од човечко тело и органи, вклучувајќи вреќички и шишиња со крв (освен 18 01 03) со 3,64 тони, лекови неспоменати во 18 01 08 со 5,03 тони и отпад чиешто собирање и отстранување не е предмет на специјални барања за заштита од инфекции (на пр., облека, завои од гипс, облека за еднократка употреба, платно, пелени и др.) со 0,13 тони, целокупната количина која се носи во депонијата Дрисла. Количина од 16,11 тони течен отпад автоматски е третиран од самите создавачи. Медицинскиот отпад кој е предаден на други лица, според доставените извештаи, е соодветно третиран и неутрализиран.

# Табела 26. Преглед на создаден медицински отпад по години

| # Година | # Создаден медицински отпад |
| --- | --- |
| # 2010 | # 195,6 |
| # 2011 | # 355,87 |
| # 2012 | # 444,78 |
| # 2013 | # 611,32 |
| # 2014 | # 584,94 |
| # 2015 | # 704,61 |
| # 2016 | # 712,24 |
| # 2017 | # 716,25 |
| # 2018 | # 735,63 |
| # 2019 | # 817,82 |

# Табела 27 . Количини на создаден медицински отпад 2010-2019, извор МЖСПП

# Тебела 28  Вкупно примени и согорени количини опасен отпад (медицински отпад и лекови) во килограми од 2011 до 2020 година – ЈП депонија Дрисла Скопје

# Според „Стратегијата за биомедицинско (здравствено) управување со отпад“ во врска со создадените количества медицински отпад, бројките спаѓаат во две посебни групи; Група 1 се состои од болници итн. кои вршат „традиционален“ третман и терапија, каде што овој вид на отпад се создава во поголеми количества и Група 2, каде што третманот обично што создава само мали количества, како на пример во душевни болници, здравствени рехабилитациски установи, итн.

# Поголеми државни здравствени установи на територијата на општина Струмица се: ЈЗУ „Општа болница“, ЈЗУ Здравствен дом, ЈЗУ „Центар за јавно здравје“. На територијата на Општина Струмица има и повеќе приватни здравствени установи како Ели медика, Медика Филип Втори, Нова Лаб.  Покрај овие, постојат и голем број помали приватни установи претежно бројат 1-2 (заболекари, матични лекари). Со оглед на фактот што медицинскиот отпад е специфичен вид отпад, кој бара специјален третман, потребна е точна евиденција на бројот на регистрирани ординации, проценка на генерираниот отпад и развиена свест кај медицинските лица. Медицинските установи на територијата на општина Струмица, имаат склучено договор за собирање, транспортирање и депонирање на медицинскиот отпад со Трговското друштво за еколошки, комунални и други услуги РЕМОНДИС МЕДИСОН ДОО Битола. Во согласност со Дозволата, компанијата врши термички третман (инценерирање) на отпад од здравствена заштита на луѓето или животните и/или истражувања од областа на здравствената заштита - сите шифри на отпад под број 18 во Листата на видови отпади („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05). Термичкиот третман на овој вид отпад се врши во инсталацијата која се наоѓа на локацијата во депонијата Дрисла во Скопје.

# Според податоците од лиценцираната компанија за работа со опасен – медицински отпад РЕМОНДИС МЕДИСОН, на ниво на општина Струмица опслужени се 137 здравствени установи (сите здравствени установи имаат кутии од 3 или 5kg додека Центарот за јавно здравје ги собира во контејнери од 65 и 45 кг . Вкупно создаден медицински отпад во општина Струмица на месечно ниво е 1.427 kg односно 17.122 kg на годишно ниво. (податоци за 2022 година)

# Други видови на отпад

Други видови на отпад, кои претставуваат сериозна закана за квалитетот на животната средина, а имаат карактер на опасен отпад се:

- потрошени батерии и акумулатори;

- отпадни масти и масла;

- искористени возила и

- отпад од електрични и електронски апарати.

Овие видови на отпад се сретнуваат на местата за собирање на комунален отпад или покрај нив. Сегашната практика не ги задоволува стандардите за управување со ваков вид отпад, но бидејќи се работи за опасен отпад, Државата треба да изнајде решение за негово сепарирање и соодветно управување, а Општината да ги почитува дадените насоки.

Отпадни батерии и акумулатори

Со овој индикатор се следи количеството на создадениот отпад од батерии и акумулатори по видови. Исто така, се следи и остварувањето на целитe со избегнување и намалување на создадениот отпад, постигнување висок степен на собирање на отпадните батерии и акумулатори, рециклирање и друг вид преработка на отпадните батерии и акумулатори.

Табела 29  Количини на создадени отпадни батерии и акумулатори

Податоците и информациите за постапувањето со батериите и акумулаторите и отпадните батерии и акумулатори се доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање, во согласност со годишните извештаи добиени од правните лица за постапување со отпадни батерии и акумулатори, малите производители, правните и физичките лица за самостојно постапување со отпадни батерии и акумулатори. Во периодот од 2011 до 2017 година, количеството на батерии и акумулатори пуштени на пазарот постојано се зголемува, но потоа бележи намалување од 14 % во однос на 2020 година, додека тренд на зголемување се забележува кај количеството на собраните отпадни батерии и акумулатори, кај количеството на третирани и рециклирани Отпадни батерии и акумулатори има тренд на зголемување до 2019 година, а потоа бележи намалување до 48 % во однос на 2020 година. Собраните Отпадни батерии и акумулатори ги преземаат компании кои имаат дозвола за собирање на опасен отпад добиена во согласност со Законот за управување со отпад, создаден отпад од пакување, рециклирани и обновени пакувања. Целта на овој индикатор е да се спречи создавањето отпад од пакување, со намалување на количеството отпад од пакување, да се постигне високо ниво на повторна употреба на пакувањето, рециклирање и други видови преработка на отпадот од пакување. Податоците и информациите за постапување со пакувањето и отпадот од пакување се доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање, во согласност со годишните извештаи на правните лица за постапување со отпад од пакување, малите  производители, правните и физичките лица за самостојно постапување со отпад од пакување.

Во периодот од 2011 до 2019 година, количеството на пакување пуштено на пазарот постојано се зголемувало до 77 %, при што во 2020 година повторно бележи пад од 7 % во однос на 2019 година. Тренд на зголемување се забележува кај процентот на рециклирање, во периодот од 2011 до 2018 година и тој е зголемен за повеќе од 3 пати. Следните две години, 2019 и 2020, се забележува намалување на процентот на рециклирање на отпад од пакување за 7 % во однос на 2018 година. Tака, и кај процентот на обновување или согорување во печки за согорување отпад со обнова на енергијата, во периодот од 2011 до 2018 година, се бележи постојан тренд на зголемување, и тоа за 4 пати во разгледуваниот период, притоа во следните две години, 2019 и 2020, се бележи пад од 6 % во однос на 2018 година. Општина Струмица има поставено во основните и средните училишта 15 специјални канти за отпадни батерии и ќе постави нови 25  контењери за собирање на батерии.

Слика 46. Специјални канти и контењери за отпадни батерии

### Собирање и транспорт на отпадот во општина Струмица

Собирањето на комуналниот цврст отпад од домаќинствата, индустриските капацитети и здравствените установи, се врши од страна на ЈПКД „Комуналец“-Струмица. Комуналното претпријатие „Комуналец“, ги извршува своите активности во согласност со Законот за јавни претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Законот за комунални дејности („Сл. весник на РМ“ бр. 45/97, 23/99, 45/02, 16/04, 5/09, 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16), Законот за управување со отпад („Сл. весник на РМ“ бр. 216/21), Одлуката за комунален ред („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.16/08) и Одлуката за одржување на јавна чистота („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 16/08), донесени од Советот на Општина Струмица.

Активностите коишто ги извршува ЈПКД „Комуналец“-Струмица се:

- собирање, транспортирање и депонирање на отпад;

- одржување на јавната чистота  во градските и приградските населби;

- уредување и одржување на животната средина (градски паркови, зеленило и парк-шуми и др.).

Работењето на Јавното претпријатие е организирано низ пет работни единици (Р.Е.):

- Р.Е. „Чистота“;

- Р.Е. „Зеленило“;

- Р.Е. „Водовод и Канализација“;

- Р.Е. „Погребална дејности“ и

- Р.Е. „Пазар и наплатна служба“.

Организираното собирање на отпад во општина Струмица, се врши во следниве населени места:

- градското централно подрачје со населените места: Дабиле, Куклиш, Градско Балдовци и Добрејци со 10.800 домаќинства;

- населено место Муртино со 450 домаќинства;

- населено место Банско со 450 домаќинства;

- населено место Сачево со 100 домаќинства и

- населено место Габрово со 30 домаќинства.

Во согласност со податоците добиени од ЈПКД „Комуналец“-Струмица, дневното количество на генериран комунален отпад изнесува 35.957 kg/ден, односно околу 36 t/дневно.

Собирањето на комуналниот цврст и технолошкиот отпад, се врши во специјални садови и тоа: 320 контејнери со запремнина од 1,1 m3,  распоредени во централното градско подрачје, 40 контејнери со запремнина од 5 m3 распоредени на територијата на градот, во индустриската зона, и приградските населби, и 5000 канти за отпад од 120 l, распоредени на физички лица.

За собирањето на комуналниот цврст отпад, на територијата на Општината,  поставени се контејнери за собирање на:

- мешан комунален отпад,

- харија (трговски објекти и јавни институции),

- ПЕТ амбалажа (јавни површини), и

- комбинирано собирање на ПЕТ амбалажа и хартија (јавни површини-урбани заедници).

Собирањето на комуналниот цврст отпад се реализира во согласност со изработената Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица од ЈПКД „Комуналец“. Динамиката на изнесување, транспортирање и депонирање на комуналниот цврст отпад, изготвена е во зависност од густината на населението, количината на отпадот и условите за изнесување на истиот.

Динамиката на празнење на контејнерите,  е во согласност со програмата, односно два пати неделно.

Изнесувањето на отпадот се врши непрекинато, систематски и без застој. Повремен застој може да се појави само во случај на лоши временски услови.

Генерираниот комунален отпад од Општина Струмица, се одложува на санитарната градска депонија „Шапкар“, која е позиционирана во с. Добрашинци на оддалеченост од 15 km од Градот Струмица. До самата локација се пристига преку асфалтиран пат. Депонијата е опкружена со заштитна ограда, но истата е далеку од стандардите кои треба да се применуваат за една санитарна депонија или пак депонија со запазени минимум технички критериуми.

Вкупната површина на санитарната градска депонијата „Шапкар“ изнесува 12 ha, со координати Х-763.873,149 и У-459.944,779.

# Слика 47 Депонија „Шапкар“

Целиот генериран и собран комунален цврст отпад од домакинствата и индустриските капацитети се депонира на депонијата за комунален отпад „Шапкар“ кај село Добрашинци.

Депонијата се наоѓа на 15km од градот Струмица и до неа води асфалтиран пат. Површината на депонијата изнесува 12 ха и е во употреба од 1986 год. Депонијата ги исполнува сите минимум технички услови коишто се предвидени за една комунална депонија. Од предфизибилити студијата за интегрирано управување со цврст отпад во Југоисточниот регион е констатирано дека нема потреба од поставување на pvc – мембрана, бидејќи подлогата на депонијата е од глина со КВ.10-7 до 10-9 m/sec. и длабочина до 20m. Покрај самата депонија постои цевковод преку кој депонијата може да се снабди со техничка вода. Целата депонија е оградена односно затворена со мрежа, пред влезот е поставена рамка со портирница. Имајќи ги во предвид сите овие предности, оваа депонија е избрана за регионална депонија во Југоисточниот регион.

Останат друг вид на отпад

Други видови на отпад, кои претставуваат сериозна закана за квалитетот на животната

средина, а имаат карактер на опасен отпад се:

- отпадни масти и масла,

- искористени возила,

- отпадни гуми и др.

Овие видови на отпад се сретнуваат на местата за собирање на комунален отпад или покрај нив. Сегашната практика не ги задоволува стандардите за управување со ваков вид отпад, но бидејќи се работи за опасен отпад, Државата треба да изнајде решение за негово сепарирање и соодветно управување, а Општината да ги почитува дадените насоки.

Искористени возила се возилата чијашто употребна функција престанала и кои сопственикот ги отфрлил, има намера да ги отфрли или од него се бара да ги отфрли. Отпадни гуми се гуми од моторни возила (автобуси, камиони, приколки, мотоцикли и друго), земјоделски машини, градежни машини и слично чијашто употребна функција завршила, сопственикот има намера да ги отфрли, ги отфрла или од него се бара да ги отфрли.

Во општина Струмица фирмата ИНТЕР МЕДИА дооел е регистрирана за собирање на отпадни масти и  масла и таа врши собирање на овој вид на отпад. Фирмата Интермедиа собира исклучиво употребувано масла и масти за јадење од растително потекло. Собирањето се врши со помош на сопствено возило, најчесто од ресторанти и објекти кои оперираат со храна и користат масти и масла за јадење во нивниот процес на работа. Пакувањето на употребуваните масти и масла за јадење се врши во специјални пластични туби од 20 литри.

### Организација на собирање

Организираното собирање на отпад во општина Струмица, се врши во следниве населени места:

Табела 29. Преглед на места каде се врши организирано собирање отпад

| Населено место | Домаќинства |
| --- | --- |
| Баница | 228 |
| Водоча | 68 |
| Вељуса | 265 |
| Добрејци | 355 |
| Просениково | 296 |
| Дабиље | 423 |
| Г.Балдовци | 172 |
| Куклиш | 516 |
| Свидовица | 82 |
| Банско | 459 |
| Муртино | 434 |
| Габрово | 56 |
| Костурино | 260 |
| Раборци | 20 |
| Сачево | 118 |
| ВКУПНО | 3752 |

Слика 48. Постапка на третирање отпад

Слика 49. Шема на третирање на отпад по реони

Со цел да се овозможи најбезбедно и најекономично собирање и транспортирање на комуналниот и другиот неопасен отпад од местото на неговото создавање до местото на неговото отстранување, воспоставена е организациона интегрирана шема за собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад и другите видови на неопасен отпад. Интегрираната мрежа претставува систем на објекти и инсталации, како и систем на постапки за управување со отпадот, меѓусебно поврзани на начин со кој се овозможува намалување на количините на создаден отпад, повторно искористување на употребливите состојки на отпадот како и исполнување на обврските за селектирање, собирање, транспортирање и депонирање на отпадот. Изнесувањето на отпадот се врши непрекинато, систематски и без застој по реони. Повремен застој може да се јави во случај на дефект или при лоши временски услови

- централно градско подрачје (осум пати неделно) 87 контејнери од 1,1 m3

- реон I (2 пати неделно) 36 контејнери од 1,1 m3

-реон II (2 пати неделно) 135 контејнери од 1,1 m3

-реон III (2 пати неделно) 65 контејнери од 1,1 m3 .

Собирањето на комуналниот цврст отпад се реализира во согласност со изработената Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица од ЈПКД „Комуналец“. Динамиката на изнесување, транспортирање и депонирање на комуналниот цврст отпад, изготвена е во зависност од густината на населението, количината на отпадот и условите за изнесување на истиот. Динамиката на празнење на контејнерите, е во согласност со програмата, односно два пати неделно. Изнесувањето на отпадот се врши непрекинато, систематски и без застој. Повремен застој може да се појави само во случај на лоши временски услови. Собирањето на комуналниот цврст и технолошкиот отпад, се врши во специјални садови и тоа: 480 контејнери со запремнина од 1,1 m3, распоредени во градско подрачје, 125 контејнери со запремнина од 1,1 m3 има во индустриските зони во градот (Зона Север, Дабиље и др.) како и по 2 контејнери од 1,1 m3 во секое населено место (поставени во училиште и во црква). 37 контејнери со запремнина од 5 m3 распоредени на територијата на градот, во индустриската зона, и приградските населби, и 7748 канти за отпад од 120 l распоредени по домаќинства во градот, 3752 канти за отпад од 120 l распоредени по населените места во општина Струмица и 1200 канти од 120 l за селекција на пластика и лименки кои се распоредени само во одреден дел од градот.

| Тип на сад за отпад | Волумен | Број |
| --- | --- | --- |
|  | 5 m3 | 37 |
|  | 120 l | 11500 |
|  | 120 l за лименки и пластика | 1200 |
|  | 1,1 m3 | 635 |

Слика 50. Тип на садови за отпад

### Транспортни возила

Собирањето на комуналниот и другите видови на неопасен отпад се врши со специјални моторни возила кои што обезбедуваат сигурен и безбеден транспорт на отпадот од местото на неговото собирање до местото на неговата крајна испорака односно депонирање. Возилата овозможуваат натоварениот отпад да биде безбеден за транспорт. Истите се соодветно обележани за да се види јасно нивната намена и вршителот на јавната услуга. Составен дел на опремата на возилата се и средствата за собирање на расфрлениот отпад надвор од садовите за собирање на отпадот.

Специјалните моторни возила треба да ги исполнуваат важечките барања и стандардите за димензиите, вкупните маси и основното оптеретување и редовно да се одржуваат во исправна состојба.

Претпријатието располага со 11 комунални возила од кои 7 автосмеќера, 2 резервни автосмеќери, 2 автопдигача.  Исто така, на располагање има и три трактора за собирање на комуналниот отпад.

Возен парк

    - 9 Специјални возила -Автосмеќери

    - 1 Специјално возило -Автоподигач

    - 3 Трактори

Возилата кои се на располагање на ЈПКД „Комуналец“се со следните години на производство:

- Трактор – Mahindra – 2021 – 4 тона

- Автосмеќер – Mercedes econic – 2002 – 16 m3

- Трактор – Tafe – 2011 – 4 тона

- Автосмеќер – Mercedes – 2002 - 16 m3

- Автосмеќер – Mercedes econic – 2002 - 20 m3

- Трактор – Mahindra – 2021 - 4 тона

- Автосмеќер – Mercedes – 2001 - 16 m3

- Автосмеќер – Mercedes – 2006 - 6 m3

- Автосмеќер – Ford – 2022 - 16 m3

- Автоподигач – Man – 2005 -  6 m3 /  4 m3

- Автосмеќер – Mercedes – 2011 - 16 m3

- Автоподигач – Man – 2001 – 16 m3

- Автосмеќер – Iveco – 2011 - 8 m3

- Автосмеќер – Isuzo – 2006 - 8 m3

Слика 50. Слики од некои од возилата на  ЈПКД „Комуналец“

За разлика од порано моменталната ситуација со возилaта за собирање на отпад во ЈПКД Комуналец е подобрена. Има 7 автосмеќери кои се секојдневно во употреба, 2 автосмеќери резерва и 2 автоподигачa како и 3 трактори кои овозможуваат претпријатието доста квалитетно и низ повеќе населени места (освен населените места Рич и Попчево) да врши организирано собирање на комуналниот отпад.

### Диви ѓубришта

Неправилното одложување на отпадот е еден од проблемите на општината. Неразвиената свест кај граѓаните и расфрлањето на отпадот насекаде е проблем за кој што треба да се изнајде решение, и покрај секојдневното чистење на дивите депонии од страна на ЈПКД Комуналец и општина Струмица за намалување на истите, тие во најкус можен временски рок никнуваат повторно и се добива слика дека не се води грижа за управувањето со отпадот. Додека финансиските апликации кој ги создава ваквото чистење на дивите депоние е огромно и на терет на општинскиот буџет, создавањето на диви ѓубришта во општина Струмица воглавно се должи на непостоење на целосно организирано собирање на комуналниот отпад од сите населените места во општината (во моментов опслужени се 85%) , како и до свесноста на луѓето.

Значително количество отпад е расфрлан на јавните површини. Одлагањето на отпадот од страна на граѓаните не е секогаш во согласност со правилата за колективно собирање на отпадот во контејнери. Честопати не се користат контејнерите, туку отпадот се депонира покрај контејнерите, врз зелените површини, во малите кантички во парковите (наменети за ситни отпадоци), или пак во неурбанизираните делови на Општината, покрај патиштата. Исто така проблем се уличните животни и птици како и транспортни возила кои превезуваат некаков вид на отпад без соодветна заштита (церада) што е во спротивност со законските обврски.

Според направената анализа, дополнителна причина за појавување на диви ѓубришта е и неефикасното спроведување на законската регулатива за изрекување на казни од страна на соодветните органи.

Во општината Струмица, регистрирани се повеќе диви ѓубришта со по 5 до 15 m3 (сл. 6) од кои по потреба се транспортира отпадот до депонија Шапкар од страна на јавното претпријатие. Неконтролираното исфрлање на отпадот претставува сериозен проблем за заштита на животната средина и квалитетот на живеењето на населението. Согласно ЛЕАП-от до 2022 година на територијата на Општина Струмица, има диви ѓубришта кои се наоѓаат во населените места: Просениково, Дабиље, Добрејци и Водоча. Според нашите теренски посети, ситуацијата е полоша односно диви ѓубришта има скоро на сите излези /влезови на села, како што може да се забележи од сликите подолу. Од страна на ЈКП поставени се огради на дивите депонии, но истите се честа мета на локалните крадци.

Најчести локации на кои се создаваат диви ѓубришта (диви депонии) во општината се покрај локалните патишта, канали и реки. Постоечките диви ѓубришта сериозно го деградираат квалитетот на животната средина и го згрозуваат здравјето на луѓето кои живеат во блиските населби или гравитираат во близина на депониите.

Слика 51. Регистрирани локации на диви ѓубришта на територија на општина Струмица

### Пазари

Пазарите во општина  Струмица се на територијата на градот на локации кои овозжуваат лесен пристап за задоволување на потребите на граѓаните од сите делови на општината. Со нив управува ЈПКД“Комуналец“ – Струмица преку одделението  “Пазари“ во склоп на “Секторот за управување и одржување јавно зеленило и пазари“.

Тие се организирани за вршење промет со прехранбени производи на мало, на трите пазари: “Глобал“, “Чешел“ и “Кантон“ и за вршење промет на големо “Кванти пазар“ на   кој има и дел  за промет на добиток.

Организаторот на пазари “ЈПКД“Комуналец“  на нив врши услуги на корисници, правни и физички лица, за вршење трговија на мало и на големо пред се на земјоделски производи од нашите производители но и на јужно овошје и на други индустриски, прехранбени и непрехранбени производи како и на занаетшиски производи.

Програмата за одржување и користење на пазарите за 2017 год. е во согласност со Програмата за работа на јавното претпријатие и Планот за остварување на финансиски средства за негова работа.

Остварувањето на финансиски средства од работењето на пазарите се предвидуваат согласно досегашните искуства од повеќе елементи:

- Физичкиот обем на пружење услуги на корисниците;

- Квалитетот на услугите;

- Трошоците на работење;

- Капацитетот на услугите и неговата искористеност;

- Начинот и формата на наплата на услугите;

- Вложување напори за зголемување и за навремена наплата.

“ГЛОБАЛ“

Пазарот на мало градски пазар “Глобал“ е централен пазар во Струмица кој секојдневно ги опслужува потребите на граѓаните со земјоделски производи и други прехранбени производи како и со индустриски и занаетчиски стоки за широка потрошувачка.

Неговата лоцираност во центарот на градот каде е најголемата концентрација на потенцијални купувачи, ќе го зачува неговиот примат на најпрометен и најдобро  снабден пазар.

Својот  квалитет како добро организиран и инфраструктурно добро опремен ќе го задржи и во наредната година.

За остварување на сето тоа, предвидено е во наредната година да се преземат уште неколку активности покрај вообичаените.

Од аспект на грижа за  хигиената и безбедноста на производите  ќе се изврши генерално чистење и варосување на целиот објект и поправка на оштетени продажни места.

Поголема инвестиција на овој пазар ќе биде реконструкцијата на влезот за дотур на стоки од ул.“Васил Сурчев“ што беше предвидено да се заврши досега, но од оправдани технички причини остана нереализирано. Целиот тој простор од околу 200м2 ќе биде обновен со нова канализациска и водоводна мрежа и поплочен со квалитетен бетон. Во него ќе биде организиран дел, за контејнери за разновиден отпад, кој ќе може соодветно да се чисти и да се пере и дезинфицира. Оваа активност беше предвидена за изминатата година,но поради неусогласеност со другите корисници од “Глобал“ не се реализира.Со сите корисници на продажни места ЈП ќе склучи Договор за закуп кој ќе биде, согласно законските одредби, со важност до крајот на календарската година.

Слика 52. Зелен пазар

Пазар на мало“ЧЕШЕЛ“

Пазарот на мало“Чешел“ ќе ја извршува својата дејност со веќе утврдена намена за потребите пред се на земјоделски производители и делумно за други заинтересирани физички лица и правни субјекти за продажба на индустриски стоки и занаетчиски производи.

Занаетчиските производи ќе може да бидат присутни до стапување на сила на нов Закон за трговија на зелени пазари со кој пак се предвидува тие да бидат одстранети од зелените пазари во РСМ.Неговата организираност ќе остане иста, односно продажбата на прехранбените и непрехранбените стоки ќе се врши на посебни целини заради не мешање.

Таквото работење  бара и висок степан на хигиена на пазарот. ЈП е подготвено и во наредната година технички и персонално да одговори на потребите со редовно одржување на хигиената со метење и чистење и со неделно перење и дезинфицирање на продажните места за прехрана, се со цел на пазарот да се обезбедат услови за продажба на безбедна храна.

Инфраструктурата на пазарот во наредната година ќе остане иста бидејки засега ги задоволува потребите на заинтересираните продавачи и на купувачите. Инфраструктурата на пазарот во наредната година ќе остане иста бидејки засега ги задоволува потребите на заинтересираните продавачи и на купувачите.

Издавањето на продажните места ќе се врши исто така со јавен оглас и ќе се склучуваат Договори со заинтересираните правни субјекти и на земјоделските производители со месечна резарвација.

И овој пазар ќе работи со утврден Пазарен ред кој ќе биде јавно истакнат и поделен на корисниците.За негово функционирање предвидено е 24 часовно присуство на вработените.

Слика 53. Пазар на мало “ЧЕШЕЛ“

Пазар на мало“КАНТОН“

Овој пазар, со локација во втора урбана заедница, воглавно ги опслужува жителите од овој дел од градот со работа само во пазарен ден- еднаш неделно.

Меѓутоа во последните години интересот за него порасна и се наметна потреба за целосно доуредување и ставање во функција на целиот негов капацитет.Затоа ЈП ќе изврши доопремување на продажните објекти и дооуредување на неговата површина.

Нерасчистените имотно-правни работи за него не дозволуваат поголеми инвестирања, па така и наредната година тоа ќе се сведе на негово тековно одржување.За обемот на работа на овој Пазар ЈП во пазарните денови ќе ангажира двајца вработени.Одржувањето на хигиената на пазарот ќе ја врши одделение.“Комунална хигиена“ согласно потребите.

Пазар на големо “КВАНТИ ПАЗАР“

Пазарот на големо “Кванти пазар“ прерасна во регионален центар и е  еден од најголемите во РМ, за пласман и откуп на големо на земјоделски производи.

Таквиот тренд очекуваме да продолжи и наредната 2017 година бидејки неговиот капацитет е осетно зголемен со доуредувањето на целата негова површина.ЈП ќе продолжи со зголемување на квантитетот  и квалитетот на услугите пред се кон земјоделските производители а секако и кон откупувачите кои доаѓаат од целата држава.

Планирано е и локации за изградба на објекти од времен карактер за заинтересирани правни субјекти.Пазарот ќе работи 24 часа со присуство на инкасанти, редари и чистачи.

ЈПКД“Комуналец“ е подготвен кадровски и технички да одговори на предвидените зголемени активности се со цел овој пазар навистина да функционира беспрекорно.За остварување на сето предвидено очекуваме поголема соработка со МВР–сектор за сообраќај, односно навремено регулирање на сообраќајот на патниот правец Струмица–с.Просениково со што ќе им помогнеме најмногу на земјоделските производители кои најчесто доаѓаат од него.

Слика 54. Пазар на мало“КАНТОН“

### Одржување на паркови, јавно градско и вонградско зеленило и рекреативни површини на подрачјето на град Струмица

Во рамките на ЈПКД “Комуналец“ – Струмица делува Сектор ,,Управување и одржување јавно зеленило и пазари,,во чиј состав е и одделението,,Зеленило ,,чија основна задача е одржување на јавното градско зеленило. Согласно со одлуката на Советот на општина Струмица се врши одржување на јавните селени површини. Дел од јавните селени површини се одржуваат интензивно, а дел екстензивно. Под интензивно одржување подлежат следните површини:

- Парковски зелени површини

- Зелени површини на булеварите

- Зелени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен карактер и тоа:

– ул“Благој Јанко Мучето“

– плоштад Гоце Делчев

– зеленило кај Екстрим

– зеленило кај Тинекс

– кружен тек на ул “Балканска“ и “Маршал Тито“

– крижен тек на ул “22 Декември“ и “Орце Николов“

– зелена повржина на ул “Брака Миладинови“

– зелена површина на ул “Братство и Единство“

– зелена површина на ул “Климент Охридски“

– зелена површина на ул “Маршал Тито“

Под екстензивно одржување подлежат дрворедите и зелените површини околу детските игралишта во градот.

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско зеленило е одредена согласно со Оперативната програма, истото се врши согласно со прегледите кои се составни делови на Програмата со кои ке се вградат и содржат сите елементи на одржување на градското зеленило со сите негови пропратни делови како и мерки за негово збогатување и реконструирање.

- ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ

Во парковски површини спаѓаат следниве:

- Парк пред Собрание____________________3.250 м2

- Градски парк (прв дел)__________________22.575 м2

- Градски парк (втор дел)_________________16.493 м2

- Градски парк (трет дел)_________________50.000 м2

- Бежански парк__________________________ 860 м2

- Парк „29 Ноември“______________________ 750 м2

- Вкупно: 928 м2

- ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ НА БУЛЕВАРИ

Во зелени површини на булевари спагат следниве:

Во зелени површини на булевари спаѓаат:

- бул. ,,Маршал Тито” ____________________ 1.391 м2

- бул. ,,Ленинова” ________________________ 918 м2

- бул. ,,Гоце Делчев” _____________________ 850 м2

- бул. ,,Балканска” _______________________ 700 м2

- бул. „Климент Охридски“ ________________1.100 м2

Вкупно:_______________________________ 4.959 м2

- ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ

Во другите зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно

одржување се:

- ул ,,Благој Ј. Мучето” _________________________ 700 м2

- плоштад ,,Гоце Делчев” _______________________ 280 м2

- зеленило пред ,,Отекс”______ _________________ 250 м2

- зеленило кај супер маркетот ____________________ 50 м2

- кружен тек на ул „Балканска”__________________ 172 м2

- кружен тек на ул „22 Декември” ________________ 410 м2

- зелени површина на ул ,,Брака Миладинови” _____ 357 м2

- зелена површина на ул “Климент Охридски” _____1 100 м2

- зелена површина на ул ,,Братство и Единство”_____ 78 м2

- кружен тек на ул.Климент Охридски”_____________ 452 м 2

- зелена површина на ул.”Маршал Тито” __________1 030 м 2

- кружен тек на бул.„Гоце Делчев“_________________ 275 м2

- кружен тек на бул.„Маршал Тито“ ________________ 310 м2

- кружен тек на бул.„Ленинова“____________________ 51м2

Вкупно: ____________________________________ 5.515 м2

Основната дејност на Одделението ,,Зеленило,, е одржување на јавното градско зеленило, а додека дејноста расадничко производство ја потпомага основната дејност преку производство на цветен расаднички материјал. Основната дејност на Одделението ,,Зеленило,, е одржување на јавното градско зеленило, а додека дејноста расадничко производство ја потпомага основната дејност преку производство на цветен расаднички материјал.

Слика 55. Градски парк

Табела 30. Преглед на операции кои се извршуваат за одржување на градско зеленило

| реден број | ВИД ОПЕРАЦИЈА | Ед. мера | Количина | Број на операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грабулање на трева | м2 | 79047 | 10 |
| 2 | Машинско косење на тревата | м2 | 79047 | 10 |
| 3 | Собирање на искосената трева | м2 | 79047 | 10 |
| 4 | Припрема на цветни површини | м2 | 1016 | 2 |
| 5 | Садење на сезонско цвеке | м2 | 1016 | 2 |
| 6 | Прашење на сезонско цвеке | м2 | 1016 | 6 |
| 7 | Кроење на жива ограда | м2 | 336 | 2 |
| 8 | Окопување на жива ограда | бр. | 336 | 2 |
| 9 | Окопување на грмушки | бр. | 3225 | 1 |
| 10 | Кроење на грмушки и дрва | бр. | 3225 | 1 |
| 11 | Окопување на ружи | бр. | 5623 | 4 |
| 12 | Кроење на ружи | бр. | 5623 | 2 |
| 13 | Чистење на зелени повешини | м2 | 82615 | 3 |
| 14 | Заливање на зелени површини | м2 | 82615 | 60 |
| 15 | Сечење на ивици по стази | м2 | 6470 | 2 |
| 16 | Собирање на отпад со износ | м2 | 82615 | 252 |
| 17 | Метање на стази | м2 | 5600 | 252 |
| 18 | Прихранување со минерал. ѓубриво | кг | 4939 |  |
| 19 | Расад сезонско цвеке | бр. | 30800 |  |
| 20 | Вода потрошена за заливање | м3 | 37782 |  |
| 21 | Одржување на дрвореди | бр. | 2385 |  |
| 22 | Заштита на палми | бр. | 32 |  |

### Канализација

Канализациониот систем на град Струмица е сепаративан и водите од него гравитационо се испуштаат во реципиентите – реките Тркања и Водоча. Изграден е од азбест-цементни, ПВЦ и ПЕ цевки со пречник од Ф200мм до Ф1400мм во вкупна должина од околу 105 км. Канализационите цевки се водени по осовината на улиците, со заеднички ревизорни шахти.

Фекалната канализација е решена преку единаесет главни колектори (К1 – К11) во кој се приклучуваат соодветните секундарните канали. Сите колектори се сливат во еден главен собирен колектор (Ко) кој се испушта во река Тркања, близу до локацијата на идната пречистителна станица за отпадни води.

Атмосферската канализација ги опфаќа каналите за одводнување на водите од урбаното градско подрачје, како и одводните канали кои ги прифаќаат надворешните површински води што го напаѓаат урбаното подрачје. Атмосферската канализација ги опфаќа каналите за одводнување на водите од урбаното градско подрачје, како и одводните канали кои ги прифаќаат надворешните површински води што го напаѓаат урбаното подрачје.

Атмосферската канализација во градското подрачје е организирана во осум главни колектори ( К1 – К8 ). Испуштањето на колекторите К1, К2 и К3 е директно во река Водоча, додека колекторите К4, К5, К6, К7 и К8 се испуштаат во отворениот канал “Крушевска Република“ кој се влива во река Тркања.

Активности што ги спроведува одделение Канализација

- Одржување на канализационата мрежа.

- Извршување работи и услуги.

- Инвестициони активности.

- Изработка на документација — подземен катастар

Слика 56. Канализациони цевки

Одржување на канализационата мрежа

При одржувањето на канализационата мрежа се обавуваат неколку видови работи како што се:

- Надворешен и технички преглед на мрежата.

- Одржување на канализационите линии.

- Одржување на објектите за прием на атмосферските води.

- Работи на канализационите приклучоци.

Со надворешниот преглед ќе се проверува состојбата на објектите со визуелен преглед на ревизорните шахти, сливници, таложници, испусти, ќе се констатират разни вдлабнатини на коловозите, проверка на легалните и диви прклучоци и др.

Надворешните прегледи во зависност од категоријата на објектот се обавуваат еднаш месецот, еднаш во три месеци или по потреба.

Техничкиот преглед се обавува со цел да се утврди состојбата на мрежата, хидрауличните услови во објектите на канализацијата.

При оваа треба да се има изведбено-техничка документација за објектите.

Одржувањето на канализационите цевни линии содржи механичко чистење, перење, чистење со помош на автоцистерна под притисок и разни поправки како што се поправки на качувалките, кинетите, капаците и др.

Одржувањето на објектите за прием на атмосферските води се состои од чистење на сливниците и таложниците од насобран материјал во нив со автоцистерна или рачно. Исто така се вршат разни поправки на аливници и нивна врска со канализационата линија.

Одржувањето на приклучоците се состои од чистење и перење на приклучокот.

Со техничките прописи е утврдено дека под канализациониот приклучок кој се одржува се подразбира делот на приклучокот од уличната канализациона линија до приклучната шахта на тротоарот или во дворот. Тој дел на приклучок го изведува и одржува ЈПКД “ Комуналец“.

Специјални возила со која располага Одделението “Канализација “

- Автоцистерна под притисок……………………………………………... 1 број,

- Автоцистерна со вакум…………………………………………………… 1 број,

- Чистач под притисок за внатрешно чистење……………………....... 1 број,

Автоцистерна комбинирана( притисок и вакум)………………..................... 1 број

### Градска капела и гробишта

Една од комуналните дејности, кои ги обавува јавното претпријатие е управување и одржувањето на гробови,гробишта и целокупната комунална инфраструктура на гробиштата.Согласно новата организациона поставеност во склопот на Сектор ,,Комунална хигиена и управување и одржување на гробиштата,,организирано е одделението ,,Гробишта,,. Со одлука на Советот на Собранието на општина Струмица, капелата и градските гробишта во Струмица се дадени на управување и одржување на ЈПКД“Комуналец“ Струмица. Закопот на покојните од град Струмица се врши на две локации. Едната локација се наоѓа на западниот дел на градот и служи за погреб на покојни од Православната , Католичката или Протестантската вероисповед, со вкупна површина од 115.000м2, а додека на јужниот дел од градот се наоѓаат гробиштата за закоп на покојни од Муслиманската вероисповед.

Капелата и градските гробишта во општина Струмица се основни објекти на комуналната инфраструктура. Овие објекти според својата намена алужат за задоволување на индивидуалната и заедничката комунална потрошувачка.

Со оглед на значењето што и се придава на оваа дејност во општеството се наметнува потреба од нејзино подобро и поцелосно организирање, почитувајќи ги обичаите и традициите, кои се резултат на изворната народна култура.

ЈПКД„Комуналец“ Струмица има скучено договор со три приватни оператора за погребалните услуги кои вршат погреб и други погребални услуги на градските гробишта во Струмица.

Слика 58. Градска капела

Управителски услуги

- Според закон за гробишта и погребални услуги погребот се врши откако ќе се издаде Дозвола–Одобрение за погреб.

- Одредување на локација за гробно место.

- Издавање Протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија со определена површина за изградба на гробно место и простор околу гробното место.

- Изработка на договор за носител на гробно место.

- Изработка на Регистер за погребани лица.

Комунална хигиена

- Секојдневно чистење на корпите со смет и носење на сметот до контејнерите.

- Двапати неделно се празнат контејнерите и двапати неделно со трактор се собира сметот, гранките и друг отпаден материјал.

- Во летниот период се врши косење на тревата и прскање на тревата со препарат за уништување.

Косење се врши на дел од зелените површини (тревници), и околу гробните места.

- Во зимскиот период се врши чистење на снегот околу капелата и главните патеки во гробиштата.

- Отварање на нова парцела во високиот дел од гробиштата .

### Јавно осветлување

Јавното осветлување на територијата на општина Струмица опфаќа околу 4500 расветни тела. Тековното одржување на јавното осветлување се состои од сервисирање и замена на дотраените или оштетени светлосни објекти како и обиколка на истите, регистрирање на дефекти како и нивно отстрануваање по трафо региони.

### Диви депонии во општина Струмица

Неправилното одложување на отпадот, е еден од проблемите на општината. Неразвиената свест кај граѓаните и расфрлањето на отпадот насекаде е проблем за кој што треба да се изнајде решение, затоа што впечатокот што се добива е дека општината не води грижа за управувањето со отпадот.

Заради несоодветното одлагање на отпадоците и расфрлање на истите насекаде, се јавува потреба од рачно чистење и метење.

Значително количество отпад е расфрлан на јавните површини. Одлагањето на отпадот од страна на граѓаните не е секогаш во согласност со правилата за колективно собирање на отпадот во контејнери. Честопати не се користат контејнерите, туку отпадот се депонира покрај контејнерите, врз зелените површини, во малите кантички во парковите (наменети за ситни отпадоци), или пак во неурбанизираните делови на Општината, покрај патиштата. Тоа резултира со диви депонии од постојан и привремен карактер. На територијата на Општина Струмица, има диви депонии кои се наоѓаат во населените места: Просениково, Дабиље, Добрејци и Водоча.

# Слика 59 Диви депонии во с. Просениково и с.Куклиш

### Стратешки определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа област

На национално ниво досега се донесени: Стратегија за управување со отпадот на Република Македонија (2020-2030) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 09/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15,192/15, 29/16 и 63/16 и бр. 31/20), и Национален план за управување со отпадот (2009-2015) на Република Македонија („Сл. Весник на РМ“ бр. 77/09).

Целта е да се откочат постојните проблеми во сегашниот систем, со цел да се развие спроведување на системите за собирање и третман во согласност со хиерархијата за отпад и да се постигне еколошки безбедна преработка и отстранување, како и промена од линеарна кон циркуларна економија, на начин кој е најдобро прилагоден на состојбите во РС Македонија.

Стратешки цели за управување со отпадот, дефинирани во Националниот план за управување со отпадот, се:

- Усогласување на националното законодавство, кое се однесува на управување со отпад, со барањата и стандардите пропишани со законодавство на ЕУ со сите сектори на општеството;

- Воспоставување ефективни институционални и организациски структури во сите фази на спроведување на новиот систем за управување со отпад;

- Зајакнување на човечките ресурси и капацитети во јавниот и приватниот сектор и постапно градење мрежа на капацитети за третман/депонирање на отпад;

- Воведување стабилни финансиски и стимулативни  економски механизми, за да се обезбеди доволен и сигурен прилив на средства, со цел да се покријат целосните трошоци за обезбедување на интегрален систем за управување со отпадот;

- Имплементација на мерката „загадувачот плаќа“;

- Воспоставувањето на нов систем за управување со отпад, кој ќе ги интегрира основните карактеристики за одржливо управување со природните ресурси, заедно со политиката на интегриран производ и со политиката за интегрално спречување и контрола на загадувањето;

- Спречување на емисиите во животната средина, како и други штетни ефекти по здравјето и добросостојбата на луѓето, животните и вегетацијата, како резултат од несоодветното управување со отпадот;

- Примена на ефикасни и ефективни техники во однос на трошоците за собирање, транспорт, сепарација, времено складирање и третман/преработка на сегрегираните текови на отпад;

- Обезбедување депонии за инертен, опасен и неопасен отпад, и други капацитети за финално депонирање на отпадот, во целосна согласност со европските стандарди;

- Воспоставување инвентар на нестандардни депонии и други оптоварувања на животната средина, кој ќе содржи информации за проценетиот ризик, и за измерените влијанија врз животната средина.

Управувањето со отпадот кон поголема ефикасност на ресурсите има за цел:

● Да се управува со отпадот како со ресурс;

● Отпадот кој се создава по глава на жител да се намалува;

● Да се изнајдат економски опции за повторна употреба и рециклирање;

● Поголемо рециклирање на материјалите согласно висококвалитетни стандарди;

● Преработката за добивање енергија да биде лимитирана на материјали кои не може да се рециклираат;

● Депонирањето да биде сведено на минимум и

- Да нема повеќе незаконски пратки на отпад.

### Проблеми во однос на управувањето со отпад во општина Струмица

- Депонијата Шапкар во с.Доброшинци не е во согласност со законските барања за основање депонија за комунален отпад. На истата не се врши собирање и контрола на исцедок/заштита на депониското дно, нема контрола и евидентирање  на депониски гас. Односно депонијата е извор на загадување на почвата и подземните води;

- На депонијата Шапкар нема вага за мерење на количината на комуналниот отпад;

- ЈПКД „Комуналец“ е несоодветно опремено. Возниот парк на Претпријатието е застарен и недоволен, заради што не е покриена целата територија на општината со услуги. Процентот на покриеност на територијата на општината со услуги од ЈПКД „Комуналец“, изнесува 70%.

- Постојат диви депонии на неопасен и инертен отпад. Постојните  практики  на  отстранување  на  отпадот  не  се  во согласност со стандардите за управување со отпадот, т.е. дивите депонии претставуваат ризик во поглед на загадувањето на воздухот, почвата, површинските води и подземните води, како и потенцијални ризици за биолошка разновидност, земјоделското земјиште и здравјето на луѓето, како последица од депонирање на мешан опасен и неопасен отпад;

- Несоодветно собирање, транспорт и депонирање на отпадот. При собирањето, транспортот и депонирањето на отпадот не се води сметка за видот на отпадот. Практика на ЈПКД „Комуналец“ е собирање на несепариран комунален и индустриски отпад (неопасен и опасен). Повремено собирање на дел од рециклабилниот отпад во општината во голема мерка го врши неформалниот сектор и мал дел од овластени субјекти за собирање и третман на отпадот. Главно се собира: хартија, метал и пластика (PET пакувања).

- Неразвиена свест кај граѓаните и ограничени познавања за: проблемите со отпадот, потенцијалните ризици од опасниот отпад и негативните ефекти врз здравјето на луѓето и животната средина и природата, опциите за успешно справување со него, за тоа што е санитарна депонија, што е современ капацитет за третман на отпад, важноста на плаќањето за услугите на собирање и депонирање на отпадот и сл.

### Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на управувањето со отпадот во општина Струмица:

- Целосна примена на Законот за управување со отпадот и подзаконските акти;

- Приспособување кон идниот регионален пристап за управување со отпадот;

- Воспоставување база на податоци за создавачи на сите видови отпад и начин на негово управување;

- Развивање и имплементирање на систем за сепарирање на отпад и негов третман;

- Лоцирање на еколошки дворови, собирни пунктови и сл. каде што граѓаните ќе можат да го  одложат отпадот, заради негово сепарирање по видови на отпад;

- Редовна контрола од страна на овластениот инспектор за животна средина од Општина Струмица за инсталациите кои имаат Дозвола за вршење на дејност складирање, третман и преработка на отпад, а кои се наоѓаат во урбано подрачје на територијата на општина Струмица;

- Расчистување на дивите депонии и нивна рекултивација и ревитализација;

- Подигање на јавната свест за соодветно управување со отпадот и едукација за потенцијалните ризици од несоодветното управување, како и организирање кампањи и акции за стимулирање на активностите за собирање и селектирање на отпадот со прикажување на бенефициите од ваквите активности. Целни групи би биле создавачите на отпад и неформалниот сектор;

- Создавање услови за формирање на јавни-приватни партнерства, со што ќе се покрие територијата на Општината која не е опслужена од ЈПКД Комуналец-Струмица, се до воспоставување на интегриран регионален систем за управување со отпад.

## Тематска област-Вода

### Управување со Води

Оваа тематска област опфаќа: водоснабдување, отпадни води, регулирање на водотеци и квалитет на води/мониторинг.

### Законска регулатива која ја регулира областа

Состојбата со квалитетот на водите првенствено се однесува на: водоснабдувањето (системи за водоснабдување и поединечни извори), нивното искористување (за задоволување на потребите на населението, индустријата и земјоделството) и собирањето и одведувањето на искористените (отпадните) и атмосферските води.

Стратешката рамка во водите е поставена со Националната стратегија за води, Водостопанската основа, а во тек се подготовка на Планови за управување со сливни подрачја. Правната рамка, која ја регулира областа, е Закон за водите („Сл. весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 180/14, 146/15,52/16 и 151/21); Закон за животна средина („Сл. весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 93/13, 42/14, 44/15 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и  89/22); Закон за здравствената заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 17/97, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11, 53/11, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/2014,132/14,188/14,10/15,61/15,154/15,192/15,17/16 и 37/16); Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11,54/11, 163/13,10/15,147/15, 31/16); Правилник за начинот на определување и одржување на заштитни зони околу изворите на вода за пиење („Сл. весник на РМ“ бр. 17/83,151/11, 03/21, 175/21, 32/14,124/14,89/18); Правилник за безбедност на водата („Сл.весник на РМ“ бр. 46/08); Уредба за класификација на водите („Сл. весник на РМ“ бр.18/99); Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Сл. весник на РМ“ бр. 18/99 и 71/99), каде се врши класификација на површинските води (водотеци, езера и акумулации); Правилник за содржината и начинот на подготвување на плановите  за управување со речните сливови („Сл. весник на РМ“ бр. 148/09); Правилник за методологијата за процената на речните сливови („Сл. весник на РМ“ бр. 148/09); Правилник за содржината и начинот на подготвување на програмата на мерки („Сл. весник на РМ“ бр. 148/09); Правилник за содржината и начинот на подготвување на информациите на картографските прикази за активностите за мониторинг на водите („Сл. весник на РМ“ бр. 148/09); Одлука за формирање на национален совет за води („Сл. весник на РМ“ бр. 149/09);  Правилник за методологијата за содржината, начинот и постапката, ревидирањето на водостопанската основа на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 148/09), како и Правилник за начинот на земање мостри и методи на лабораториска анализа на водата за пиење („Службени лист на СФРЈ“ бр. 33/87).

### Состојби со водите во општина Струмица

Со објектите и инсталациите, кои го сочинуваат водоснабдителниот систем на територијата на општина Струмица, управува ЈПКД „Комуналец“-Струмица.

#### Водоснабдување

# Население:

Општина Струмица, има вкупно 49 955 жители, од нив околу 99% се покриени со   водоснабдителниот систем, и тоа преставува бројка од околу 8.600 домаќинства.  Водоснабдувањето на општина Струмица со индустријата се врши од акумулацијата Турија од 1978 г. Годишно Струмичкиот слив испорачува 5.5 – 6 милиони м3 сирова вода на ЈПКД Комуналец преку доводниот цевовод од браната Турија до фабриката за вода. Водоснабдувањето на Струмица до 1978г. е вршено од акумулацијата Водоча.

Во акумулацијата Водоча се чуваат секоја година како резерва 1-1.5 милиони м3, во случај на прекин на водата од Турија. Во акумулацијата Турија секоја година се чуваат како резерва за градот 10 милиони м3 вода. За наводнување на површините од ХМС Турија годишно се испорачуваат од 3 до 18 милиони м3. Во ХМС Турија просечно се наводнуваат од 1000 до 2500 ха годишно. При наводнувањето водата минува низ турбините на ХЕЦ Турија, која е во сопственост на Електростопанство на Македонија, и годишно се произведуваат од 500.000 до 1.200.000 kwh. Во ХМС Водоча годишно се наводнуваат од 400 до 600 ха, со просечна годишна потрошувачка на вода од 5-6 милиони м3 вода. Во општина Струмица од овој систем се наводнуваат земјоделски површини во атарите на Струмица, Баница, Водоча, Вељуса и Добрејци.
Од населбите кои се дел од општината Струмица, од ХМС Турија се наводнуваат земјоделските површини само од Просениково.
Водите од акумулацијата Маркова река, се користат за снабдување на Куклиш и Свидовица и за наводнување на 300ха во атарите на Градско Балдовци и Куклиш.

# Водоснабдителни ресурси:

- Акумулација Турија:

Водоснабдувањето на населението во Општината се врши преку акумулацијата “Турија”, како главен водоснабдителен ресурс, кој се наоѓа на реката Турија, на приближно 18 km од градот Струмица и е со капацитет од 48 милиони m3  и се користи за наводнување на 10.000 ха обработливи земјоделски површини во Струмичкото Поле.

Брана Турија се наоѓа во сливот на р.Турија 4 км спротиводно од с.Доброшинци и 16 км северно од Струмица. Спаѓа во типот на камено-земјени брани со централно глинено јадро благо наклонето кон спротивната косина. Изградена е во периодот од 1968-1971 година, а пуштена е во екплоатација во 1973 година. Наменета е за водоснабдување на град Струмица и индустријата, наводнување на дел од Струмичкото поле со површина од 10.050 ха и за добивање на хидроенергија со двонаменско користење на водата или во случај на појава на прелив. Со Акумулацијата Турија со бруто запремнина од 50.350.000 м3 се овозможува повеќегодишно израмнување на билансот на водите на река Турија.

Во периодот од 1984-1985 г. Изградена е ХЕЦ Турија . За Нејзините потереби водата се зафаќа од челичниот цевовод и се води до две францисови турбини,а потоа водата ослободена од енергијата пак се враќа во доводниот канал. Инсталирана снага на ХЕЦ Турија е 2,02 MW, а инсталираниот проток е 4,6 м3/сек при што во сезона за наводнување можат да се произведат до 2.000.000. KW h електрична енергија.

# Слика 60 Акумулација Турија

- Акумулација Водоча

Брана Водоча се наоѓа во сливот на р. Водоча 4,5 км спротивно од с.Водоча и 14 км западно од Струмица. Градено е во периодот од 1962-1965 година, а со користење на водите за наводнување е започнато во 1966 година.
Спаѓа во типот на камено земјени брани со нафрлен и распаднат шкрилец. Намената и е за наводнување на дел од Струмичкото поле со површина од 3100 ха и како резерва за водоснабдувањето на град Струмица.

Слика 61. Акумулација Водоча

- Акумулација Маркова Река

Хидросистемот Маркова Река – Струмица е наменет да обезбеди вода за водоснабдување на околу 5000 жители во населените места Куклиш и Свидовица и вода за наводнување на околу 300 ха плодно земјоделско земјиште во атарот на населените места Куклиш,Свидовица и Градско Балдовци.
Хидросистемот го сочинуваат следните основни целини:
– Брана со акумулација Маркова Река
– Воден цевовод од браната до разделната шахта за водоснабдување и наводнување
– Систем за водоснабдување
– Систем за наводнување
Браната Маркова река е насипана (камено-земјена) брана со централно глинено јадро, филтерски слоеви и косини од нафрлан камен. Изградена е на истоимената река, 7 км јужно од Струмица и на околу 1 км возводно од вливот на Маркова река во р.Тркајна.

Слика 62. Акумулација Маркова Река

Брана Иловица

Идејата за изградба на браната Иловица датира од сушните 1990 и 1991г. со основна намена да создаде акумулација за водоснабдување на 7 населби (денес 9 населби) од општина Босилово и за наводнување на 90,0 Ха од атарите на Иловица и Штука.

Главниот проект е изработен 1992 год. Од Заводот за водостопанство на РМ од Скопје. Со градење на браната е започнато во 1994г. Со неколку прекини, браната е завршена во 1999год. Од истата година се започна со користење на водите од акумулацијата Иловица за водоснабдување и наводнување на земјоделските површини, бидејќи паралелно со градењето на браната се градеа цевоводите од системот за водоснабдување, новиот резервоар со запремина од 600м3, современа филтер станица и цевоводите од системот за наводнување. Браната е изградена на 14 км од Струмица или на 500м над селото Иловица.

Слика 63. Брана Иловица

Брана Чаушица

Идејата за изградба на брана на река Чаушица за обезбедување на вода за Оранжериите во Хамзали и околните земјоделски површини во атарот на Хамзали, се интензивираа во 1989 и 1990год. Тогаш се нарача изработка на Студија за изградба на мала брана на река Чаушица, со избор на најповолен профил за мала брана. Со студијата се докажа дека реката Чаушица нема големи наноси и треба да се избере подобриотпрофил од двата поволни профили.

Слика 64. Брана Чаушица

Одводнување на Струмичкото Поле

Површината на Струмичкото Поле изнесува 20.700 ха, а ограничено е со планините:од југоисток со Беласица,од југозапад со Еленица и од североисток со Огражден.
Серијата на беласичките и огражденските порои се сливаат од двете страни, само еден дел од нивните води не се прифаќа во речните корита. Реципиенти за површинските води, односно за пороите се:
Од левата страна за огражденските порои се Азмак и р.Турија.
Од десната страна за беласичките порои се реките Тркања, Водоча и Моноспитовскиот канал.Главен реципиент за прифаќање на сите површински води за Струмичкото поле е р.Струмица.
Работите на уредувањето на речните корита и одводнувањето на Струмичкото поле беа отпочнати во 1947 година, и беа завршени во 70-тите години. Со овие работи беа обезбедени услови за одводнување на постојаните замочварени површини во познатото Моноспитовско Блато и одбрана од поплави на плодните површини во Струмичкото поле.

Опис на речните корита

Пред Втората светска војна состојбата на речните корита била многу лоша. Не можело да стане збор за некакви регулациони работи, па немало ниту една река или порој што биле регулирани. Се било оставено на природната стихија, големите води не можеле да бидат прифатени во нерегуларните корита, а Струмичкото поле било почесто поплавувано, па дури и од средни и мали води.
Поради таквата лоша состојба во која се наоѓале реките и водотеците,првите работи на одводнувањето се започнати со изведбата на Младинскиот канал, за прифаќање на вишоците води од беласичките порои и прокопување на Моноспитовскиот канал како први одводнувања во Струмичката котлина. Потоа следува делумната регулација на р.Струмица и на некои други порои и водотеци.
Со изготвувањето на хидролошка студија за р.Струмица во 1963 година, следи организиран пристап за изработка на техничка документација. Тоа било услов да се пристапи кон организирана изведба на регулациони работи на повеќе рек

1.Река Струмица

Како главен реципиент за прифаќање на површинските води за Струмичкото поле е р.Струмица. Регулационите работи се изведени од км 0+000 до км 34+500, односно од македонско-бугарската граница па до зафатот за наводнување ,,Владевци,,. Прокопано е ново регулационо корито, формирани се вештачки насипи за обезбедување на протек на големите води, со двоен попречен профил и други придружни објекти и мостови. На потегот кај с. Просениково е изграден преливен објект за растоварување на река Струмица од големите води и префрлување во Моноспитовскиот канал, кој преку водите одат во Моноспитовското блато,а од таму пак во р. Струмица на км 11+784,30.

2.Река Турија

Регулационите работи на р.Турија се започнати со прокопувањето на ново речно корито за свртување на истото во Азмак,со што вливот сега е кај с.Турново во р.Струмица,наместо стариот водотек кој се влеваше кај с.Просениково. Ова е изведено заради растоварување на р.Струмица на овој потег. Во овие реони кои страдаат од поплави,плодните површини можеа да бидат засадени со култури дури во месец мај,по повлекувањето на водите.Реката Турија служи и како реципиент на отпадните води од ХМС,,Турија,, чија бруто површина изнесува 11015 ха.

3.Река Тркајна

Извршени се регулациони работи од вливот во Моноспитовскиот канал на км 0+000 до км 4+980 во должина од околу 5,0 км. до пред базната преграда. Изведената базна преграда има функција на смирување на поројните води и како такви ги спроведува во регуларниот дел од речното корито.

4.Река Водоча

Извршени се регулациони работи на речното корито во должина од 20.50 км. и тоа од вливот во Моноспитовскиот канал, па се до клисурестиот дел на реката над с. Водоча, со сите придружни проектирани објекти (каскади, прагови, риголи, мостови).

### Проценка на загрозеноста

Проценка на сливните подрачја и проценка на можната загрозеност

Појавата на големи води во струмичкиот регион најчесто се случува еднаш годишно и тоа во раната пролет односно во месеците Март и Април.

Појавата  на поплавите (причини)  се резултат на обилните врнежи  на дожд, нагло топење на снегот, излевањето на водите од коритата  на реките,   пороите пред се во урбаниот дел на градот, неапсорбирање на атмосферската вода во канализацијата во југоисточниот дел од градот, неисчистените речни корита и одводни канали, оштетување на заштитните појаси-насипи на реките, како и излевање на водата од  акумулациите- браните.

Загрозеност од изливање на водите од речните корита

Регионот на Струмица односно најголемиот дел на сливот на река Стумица е со изградени објекти за заштита и важи за еден од поуредените сливни подрачја во Македонија. Но хидрографската мрежа и особено топографските карактеристики на теренот се доста неповолни бидејќи овозможуваат многу брза концентрација на паднатите количини од горните делови на сливот и брзо доспевање на водите во нискиот рамничарски дел, најчесто со коинциденција на поплавните бранови од помалите поројни притоки на река Струмица.

Горниот дел од сливот кој ги зафаќа јужните делови на Плачковица и дел од Огражден не е опфатен со позначајни објекти за заштита од поплави така што преку коритото на Радовишка Река, Ораовичка река, Плаваја, како и од другата страна од помали поројни водотеци од подножјето на Конечка Планина, во услови на поинтензивни врнежи на дожд и нагло топење на снег, доаѓа до брза концентрација и оформување на висок поплавен бран кој низводно во Струмичката котлина се надополнува со притоките од Огражден, Беласица и Еленица и најчесто предизвикува излевања од постојните природни или уредени корита.

Генерално на овие појави не може да се влијае освен со одредени мерки и активности кои ќе ги подобрат условите за прифаќање и одвод на паднатите количини преку постојната речна и каналска мрежа со што може да се спречат или ублажат штети на објектите и земјоделското земјиште.

Сите уредени корита се димензионирани да прифатат одредена појава на поплавен бран со различен интервал на повторување од 20 до 50 години, освен за делниците низ населените места каде интервалот е подолг. Но капацитетот на уредените корита односно нивната пропусна моќ се однесува за услови на чисто корито приближно на проектантските услови.

Општата состојба на коритата на природните и уредените водотеци и каналската мреже не е на задоволително ниво кое обезбедува висок степен на заштита од поплави.

Табела 31. Поплави во минатото

| Време на настан (од) | Време на настан (до) | Место | Општина | Опис на штета | Штета (Износ) | Зафатена површина/ објект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.06.2004 01:00 | 05.06.2004 | Струми-ца | Струмица | Поплавени површини оштетен мост | 24.7949.63,00 | 70 ха зем. земј |
| 02.09.2010 03:00 | 02.09.2010 05:00 | Струмица | Струмица | Оштетени градежни објекти , покуќнина, наноси од чакал, песок, тиња низ домакинствата ,дворовите, каналите и канализацијата. | 31.343.967,15 | 376 барања |
| 25.02.2013 00.12 | 27.02.2013 | Струмца | Струмица | Поплавени куќи земјодел ски посеви,оштетена инфраструктура,итн | 266.088,789,00 | 1.410хa/1377 барања |
|  | 01.08.2014 | Габрово | Струмица | Поплавени куќи,земјоделски посеви, инфраструктура | 9.257.321,00 | 12куки.148 парцелии земј.земј. и 1 комунал-на инфрас ./44барања |

### Мерки за справување и отстранување на последиците од случени несреќи и катастрофи

Во случај на поплава кога не е прогласена кризна состојба  се спроведуваат  мерките согласно :

- Законот за заштита и спасување ( Сл. весник на РМ бр. 93/2012  пречистен текст).

- Уредба за спроведување на мерката заштита и спасување од поплави. (Сл.весник на РМ  бр. 91/10).

- Процена на загрозеност на Република Македонија од природни и други несреќи (Сл.  весник на РМ бр. 117/10).

- Спроведување на мерките од проценката на загрозеност на општина Струмица од  природни и други несреќи – поплава.

- Закон за животна средина и ПП, (Сл. весник на РМ бр. 53/05).

- Национална старетгија за заштита и спасување, (Сл. весник на РМ бр. 23/09).

- Закон за управување со кризи, (Сл. весник на РМ бр. 29/05).

Превентивни и оперативни мерки за заштита од поплави:

- регулација на речните корита, заштита од узурпација и одржување на регулираниот дел  од речните корита (навремено чистење на речните корита);

- изградба на заштитни појаси на речните корита, особено на местата каде се евидентирани чести излевања на водите;

- одржување на отворените канали за одвод и атмосферската канализација во градот.

- повторно отварање на каналите за одводнување, нивно прочистување и одржување.

- одржување на нивото на водите во браните за да можат да ги примаат ударните бранови од атмосферските врнежи.

- континуирано одржување на каналите од хидромелиоративниот систем ( примарна, секундарна и терцијална каналска мрежа, шахти, вентили, пумпи, затварачи и слично) во исправна состојба.

- одбележување на поплавениот бран во загрозените подрачја низводно од високите брани.

- технички решенија за уредите за известување и тревожење на населението во загрозените  подрачја од поплавите.

- оперативни планови за заштита и спасување на населението и материјалните добра во    загрозените подрачја.

- воспоставување на систем за автоматско јавување за можна поплава и негово поврзување со сите  надлежни институции.

- запознавање на населението за опасностите од појава на поплави нивно обучување и оспособување за превземање на мерки и постапки за заштита и  евакуација во тие услови.

- пополнување, обучување, оспособување и ангажирање на републичките и регионалните единици за заштита од поплави и тимовите за брз одговор- ДЗС.

- ангажирање на единици за заштита и спасување на ЕЛС, трговските друштва, јавните установи  и служби.

- контрола на системот за водоснабдување од загадување посебно во местата каде се користат артериски бунари и бушотини.

- снабдување на населението со вода за пиење и прехрамбени продукти.

Управување со ревитализација по елиминирањето на поплавата

- санирање на речните корита и одводни канали.

- изработка на пропусти со цел водата што побрзо да истече од поплавените објекти,земјиште.

- орање, култивирање на нивите (долгогодишни насади).

- дезинсекција и дератизација на објектите и земјиштето.

- проверка на водата за пиење.

- расчистување на улиците од наносен материјал.

- интервенции на критичните места (мостовите и другите пропусти за отстранување на   надојдените  гранки и друг отпаден материјал)

- санирање на мостовите ( Раборци,Сарај и др) и патната инфраструктура,

- спасување на лица од поплавените домови и објекти

- санирање на деловни објекти,стамбени објекти.

Мерките за управувување со ревитализација  кои досега се применувале и истите се  успешни и се во рамките на законските процедури и плански  постапки  кои и понатаму ќе се спроведуваат и надградуваат .

Врз  основа на извршените анализи  и изборот на индикатори на  досега случените  поплави, процените на изложеноста, ранливоста како и капацитетите и способноста на СУК, може да се заклучи дека за  подрачјето на општина Струмица постои среден  ризик (жолто) од поплава - трет степен ( жолто) на загрозеност - можен почеток на криза или кризна состојба  со превземање на определени мерки на субјектите во СУК.

# Дистрибутивен систем

Системот за водоснабдување се состои од две зони (ниска и висока). Ниската зона опфаќа околу 90% од урбаното подрачје и се наоѓа на 225-260 метри надморска височина. Таа е изградена како прстенеста водоводна мрежа. Резервоарот за ниската зона е со волумен од 5.000 m3 и висина од 6.0 метри.

Дистрибутивната мрежа на градот Струмица, е со должина од околу 128 km, составена од примарни и секундарни цевководи. Постојниот систем не е унифициран и не е соодветен на потребите и планскиот развој на Градот.

Во системот се присутни цевки, постари од 30 години, изработени од различни материјали: ПВЦ-27%, салонит-27%, ПЕ-25%, лиено железо поцинкувани-20% и од друг материјал 1% (примарни и секундарни цевоводи), додека пак кај разводната мрежа за населените места, цевките се ПЕ-100%.

# Слика 65 Структура на водоводна мрежа

Од друга страна,  дистрибутивниот систем се карактеризира со доста непостојани и варијабилни притисоци што предизвикува чести дефекти и истекување на големи количини на вода. Отсуствуваат потребните регулатори на притисок и вентили што дополнително го отежнува процесот на тековното одржување. Комбинацијата на овие фактори: староста и материјалите од кои се составени и притисоците, доведува до несоодветно обезбедување на услугите, висок степен на загуби на вода, кој изнесува и до  46,78%, и  ризици поврзани со квалитетот на водата.

Од овие причини ЈПКД „Комуналец“ има изработено програма за реконструкција на постојната дистрибутивна мрежа.

Дополнително, преку ИПА Програмата ќе се обезбеди:

- Доволно количество на високо квалитетна вода за пиење на населението за агломерација Струмица;

- Намалување на загубите во водоснабдителниот систем (кои сега изнесуваат 40%);

- Зголемување на уделот на домаќинства, приклучени на водоводна мрежа, преку рехабилитација на постоечките и изградба на нови водоснабдителни системи за агломерација Струмица.

Должината на главните цевководи во системот (примарна и секундарна) се изведени со вкупна должина од околу 128 km и со профили од Ø 25 mm до Ø 600 mm, додека пак кај разводната мрежа за населените места се со должина од околу 40,5 km, со профили од Ø 140 до Ø 200 mm.

Со вода за пиење е снабден целиот град, како и населените места Баница, Дабиље, Просениково, Добрејци, Водоча и Градско Балдовци.

# Необработената вода се пречистува во постојната Филтер станица која е лоцирана на околу 1 km западно од Градот. Истата е со капацитет од 240 l/sek.

Фабриката за вода има резервоар за чиста вода со капацитет од 1.250 m3. Максималната височина на водата во резервоарот изнесува 285 метри надморска височина, а дното на резервоарот е на надморска височина од 280 метри. Водата од резервоарот за прочистување оди во водоводната мрежа.

Испорачаната количина на пречистена вода во 2015 година, заедно за населението, индустријата и стопанството, изнесува 4.249.700 m3/годишно, со просечна потрошувачка од 240 l/sek.

# КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА

- Мониторинг на квалитет на водата од вештачки езера (акумулации)

Центрите за јавно здравје вршат редовен мониторинг на квалитетот на водите од вештачките езера (акумулациите) кои имаат значење за водоснабдување или рекреација. Со оглед на ова, од страна на  ЈЗУ „Центар за јавно здравје“  направени се испитувања на квалитетот на водите од акумулација „Турија“ (како основен водоснабдителен ресурс на територијата на општина Струмица) и акумулација „Водоча“ (која служи како резерва за водоснабдување на град Струмица).

Во согласност со добиените резултати од мерењата, акумулацијата „Турија“ припаѓа во III-V класа во однос на физичко-хемиската анализа, а акумулацијата „Водоча“ во III-IV класа. Во однос на бактериолошките испитувања и двете акумулации припаѓаат во I класа.

- Мониторинг на површинските води од здравствено еколошки аспект

Од направените мерења на површинските води од река Струмица и река Водочница, од страна на ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица, констатирано е дека, двете реки припаѓаат на III-V класа, додека пак во однос на бактериолошките анализи, река Струмица припаѓа на I-II класа, додека река Водочница припаѓа на I-класа.

- Здравствена исправност на вода од локални јавни објекти, во и вон населени места (чешми, бунари, извори и др.)

За испитување на здравствената исправност на вода од локални јавни објекти во населени места во Струмица, ЈЗУ„Центар за јавно здравје“ Струмица, има извршено испитување на физичко-хемиските и бактериолошки анализи на 7 примероци вода. Од испитаните примероци на вода, % на неисправност на вода е ист кај физичко-хемиските параметри и бактериолошките, односно изнесува 28.57, (неисправни физичко-хемиски-2 примерока  и исто толку неисправни бактериолошки).

Здравствената исправност на водата од локалните јавни објекти вон населени места (од 21 примерок), е следната:

- Од аспект на физичко-хемиските параметри, неисправни се 2 примерока на вода, односно 9.5% и

- Од аспект на бактериолошки параметри неисправни се 9 примерока на вода, т.е 42.9%.

- Квалитет на вода за пиење во градот Струмица

Во согласност со програмските задачи од Националната годишна програма за јавно здравје на Република Македонија за 2015 година, извршени се физчко-хемиски и бактериолошки анализи на водата за пиење во градот Струмица. Од 196 примероци на вода, анализите покажале дека нема бактериолошки неисправна вода за пиење, додека процентот на неисправни примероци од аспект на физчко-хемиските анализи изнесува 4.1, односно 8 од вкупно 196 примероци се неисправни. Центарот за јавно здравје ХЕСО редовно го мерат квалиетот на водата и доставуват извештаји за исправноста додека водоводната мрежа која се снабдува градот се контролира и мери од ЈПКД Комуналец Струмица.

# Испорачана и фактурирана вода

Во текот на 2015 година, од фабриката за преработка на вода, испорачани се 4.249.700 m 3 вода за пиење, од кои:

- 1.895.000 m3 -фактурирано за домаќинства;

- 373.335 m3- фактурирано за јавниот, комерцијалниот и индустрискиот сектор

- 1.977.365 m3-наменски употребена и нефактурирана вода (фонтани, зелени површини,  хидранти) и загуби во мрежата.

Евидентирани се загуби на вода во системот, што ја потврдува состојбата со застарена водоводна мрежа, односно составот и состојбата на цевките.

Цената за вода ја донесува Советот на Општината, на предлог на ЈКПД „Комуналец“ се движи со вредност од 31,20 денари за домаќинства и 43,87 денари за индустрија. Овие цени се креирани и се во согласност со постојната методологија за пресметка на цената на водата во Република Македонија, во согласност со Законот за снабдување на вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.  Во постојната методологијата, не е вграден концептот на систем за поврат на средства, и моделот на загадувачот плаќа. Во иднина со донесување на новиот тарифник за води каде ќе биде инкорпориран тој концепт, се очекува соодветно и правилно регулирање на цената на водата.

ПОЛЕВАЊЕ

# Предвидени приклучоци на водоснабдителен систем:

Потребите за вода се согледуваат во согласност со претпоставките за прирастот на населението. Како потрошувачи на вода, приклучени на градскиот водоснабдителен систем, се предвидуваат:

- населението на населените места: Мемшли, Орманли, Дорломобос и Чепели;

- индустрија, јавни институции и стопанство-постојните индустриски капацитети, јавни институции и стопанство како и новопланираните индустриски зони: Сачево, Север и ТИРЗ, станбено деловните спортско рекреативен комплекси, и

- наменски употребена нефактурирана вода и загуби на вода.

#### Одведување на отпадни води-канализационен систем

Канализациониот систем на град Струмица се состои канализациона мрежа за фекална (колекторски систем) и атмосферска отпадна вода.

Канализација на град Струмица е засебна и водите на системот гравитационо се испуштаат во реципиентите-реките Тркања и Водоча. Должината на цевките за канализација на фекални и атмосферски води изнесува 110 km, изградена од различни материјали:

- азбест цементни АЦЦ-82%.

- пластични ПВЦ материјал-9% и

- полиетиленски  нцевки-9%.

# Слика 65 Структура на канализациона мрежа

Канализациските цевки се поредени по уличните оски, со заеднички ревизиони шахти за фекални и атмосферски води.

Фекалната канализација се состои од единаесет главни колектори (К1 - K11), на кои се поврзани со секундарниот канализациски систем. Сите колектори се поврзани со еден главен колектор (K0) преку кој отпадната вода се испушта во реката Тркања. Атмосферската канализација ги опфаќа каналите за одвод на водата од градска област, како и каналот за одвод на надворешните површинските води од градското подрачје. Водите од атмосферската канализација во градско подрачје се организирани во девет главни колектори (К1 - К8 и K11). Испустот на колекторите К1, К2 и К3 е директно во реката Водоча, додека колекторите К4, К5, К6, K7, К8 и K11 се испуштаат во отворениот канал „Крушевска Република", која се влева во реката Тркања.

# Проблеми поврзани со канализациона мрежа

Проблеми поврзани со канализационата мрежа:

- канализационата мрежа е направена од мал и неадекватен број цевки;

- системите за собирање на отпадна и атмосверска атмосферска вода се изградени заедно со комбинирани шахти, со едно пристапно место, т.е. бројот на шахтите е неадекватен и поврзувања се направени без изградба на дополнителни шахти;

- на шахтите е поставен само еден капак наместо два;

- чести се запушувања и прелевања на канализациониот систем, како резултат на  несоодветна изградба на канализациониот систем (при обилни дождови водата од погорната комора се прелева во канализациониот систем преку отворите за пристап, со што го преоптоварува канализациониот систем и се натрупува големо количество отпад (седимент и друго).

#### Отпадни води

Поради отсуството на пречистителна станица за третман на отпадните води, во моментов не постојат достапни и веродостојни податоци за реалните количини на произведени отпадни води. Во согласност со меѓународното искуство, 90% од потрошувачката на вода завршува во канализација.

Главни потрошувачи на водата за пиење во општина Струмица се населението, јавниот сектор (училишта, болници, јавната администрација, итн.), комерцијалниот сектор (продажни места, трговија, хотели итн.) и индустријата (претпријатија кои ја користат водата за пиење во нивните производствени процеси и за дневните потреби). На територијата на општина Струмица, вкупно 34 индустриски претпријатија испуштаат отпадна вода со индустриско загадување. Остатокот на комерцијални и јавни потрошувачи испуштаат санитарна отпадна вода.

# Отпадни води од домаќинства и јавни установи

Отпадни води главно се генерираат од населените места (т.е. домаќинствата) и комерцијалните објекти. Други извори на отпадни води се институционалните и рекреативните објекти. За населените места, протокот на отпадни води се утврдува врз основа на населението и квантитетот на водоснабдување.

Во моментов, канализациона мрежа има во градот Струмица и Муртино. Останатите домаќинства, кои не се поврзани на канализациската мрежа, користат септички јами или пак, директно испуштаат во најблискиот површински водоток или канал.

Домашните отпадни води од градот Струмица се испуштаат во реката Тркања, преку главниот колектор DN1000. Градскиот канализационен систем опфаќа 95% од градот Струмица. Домашните отпадните води од Муртино исто така, се испуштаат во реката Тркања. Со канализационен систем се опфатени 35% од домаќинствата во селото.

Површината, која е покриена со канализациона мрежа изнесува 369 хектари. За сегашната состојба со филтрирано испуштање, прифатена е стапка од Qiw = 0,12 l/s/ha. Вкупниот износ на инфилтрација е 3.826 m3.

Вкупните излезни количини отпадни води од домаќинства и јавни потрошувачи (работни места, хотели, ресторани, јавни установи, трговија, јавни служби, училишта и болници) се базираат на податоци за количината на фактурирана вода од ЈКП „Комуналец“. Фактурираната вода за сите потрошувачи, освен домаќинствата (вклучувајќи ги индустриските капацитети и јавните потрошувачи), изнесува 373.335 m3/ден во 2015 година.

# Индустриски отпадни води

Индустријата во градот Струмица е претставена главно од претпријатија од прехранбената индустрија (млечни производи, фабрика за обработка, фабрика за конзервирање на месо и земјоделски производи, рафинеријата за нафта, фабрики за вино и алкохолни пијалаци).

Текот на ефлуентот од отпадните индустриски води е пресметан врз основа на фактурирана потрошувачка на вода. Фактурираната потрошувачка на вода за потребите на индустријата за 2020 година изнесува 95,908 m3/год. Некои претпријатија користат вода од сопствени извори, па затоа за оваа сума се зема само како 20% од фактурираната. Прифатено е дека 90% од потрошувачката на вода завршува во канализацијата.

#### Регулирање на водотеци

Речниот слив на река Струмица, е дел од еден поголем прекуграничен речен слив кој има делови во Бугарија и Грција и гравитираат кон Егејското Море. Сливот на река Струмица го зафаќа крајниот југоисточен дел на Република Македонија и се протега во правец северозапад-југоисток. Вкупната површина на речниот слив на река Струмица на територијата на Република Македонија, изнесува 1.500 km2, што изнесува 6.3 % од територијата на земјата. Сливот содржи повеќе водотеци што се формираат и спуштаат од највисоките делови на планината Плачковица. Извориште на сливот на реката Струмица е Радовишка Река која е на надморска висина од 1.540 m. Во Радовишкото Поле, Радовишката Река се спојува со Ораовичка Река, од каде до влезот во Струмичко Поле го носи името Стара Река. Поминувајќи ја клисурата помеѓу Радовишката и Струмичката Котлина, оваа река влегува во Струмичката Котлина и го носи името Струмица. Реката Струмица низ Струмичката Котлина прифаќа голем број на поројни водотеци, кои депонираат огромен нанос во речното корито. Реката Струмица, на територијата на Република Македонија, има должина од 751 km и дренира сливна површина од 1.650 km2. Средниот проток на  река Струмица кај Ново Село, изнесува 3.86 m3/sek. Најголемиот проток се јавува во февруари, март и април, а најмалите протоци во август и септември. Во Река Струмица се вливаат четири притоки: Ораовичка Река, Плаваја, Турија и Водочница.

Основните објекти и постројки, преку кои се врши доведување на вода за наводнување на земјоделското земјиште како и за водоснабдување и производство на електрична енергија, во подрачјето на Река Струмица, се следните:

# Главни вештачки акумулации:

а) Акумулација Турија;

б) Акумулацијата Водоча;

# Микро вештачки акумулации:

а) Акумулацијата Маркова Река;

б) Иловица и Дрвошка-општина Босилово и

в) Новоселска-општина Ново Село.

Покрај ваквиот концепт за обезбедување на  вода за наводнување, треба да се земат предвид, ограничените финансиски средства за одржување на веќе изградените системи и недоволно развиени институционални капацитети, компетентни да одговорат на предизвиците на климатските промени, кои претставуваат закана за идното одржливо земјоделско производство и рурален развој во овој регион.

### Квалитет на површински води

Процената на квалитетот на површинските води се врши во согласност со пропишаните критериуми, дефинирани со постојната законска регулатива, Водостопанската основа на Македонија, поглавје „Заштита на водите" и др.

Во Република Македонија постои мрежа за следење на квалитетот на површински води, за што е задолжена Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија. Квалитетот на меѓудржавните реки се следи на 12 мерни места, со следниве параметри: pH вредност, видливи отпадни материи, забележителна миризба, боја, растворен кислород, заситеност со кислород, БПК5, перманганатен индекс, степен на биолошка продуктивност, вкупни растворливи материи, вкупни суспендирани материи, амониум јон, нитрити, нитрати, железо, олово, цинк, кадмиум, хром Cr+6, специфични показатели, показатели на кислороден режим, показатели на минерализација, токсичност на хемиска смеса, најверојатен број на колиформни бактерии, радиоактивност, квалитет на вода пропишан со закон и проценет сумарен квалитет со испитувањата.На територијата на општина Струмица, УХМР не врши мониторинг на води на река Струмица. Најблиско мерно место на кое се врши мониторинг на река Струмица е во Ново Село, општина Ново Село.

Изработена е Мониторинг програма за сливот на река Струмица, која се однесува на:

1. обемот и нивото или степенот на проток, до степен релевантен за еколошката и хемиската состојба и еколошкиот потенцијал и

2.  еколошката и хемиската состојба и еколошкиот потенцијал.

За следење на квалитетот на води во сливното подрачје на река Струмица, земени се 15 мерни места. Во следната табела, прикажани се смао мерните места за локациите кои припаѓаат на територијата на  општина Струмица, односно: локациите на мерните места каде се земени примероци од вода, името на мерното место, должината, ширината и надморската висина.

Табела 32. резултатите од направените мерења на физичко-хемиски параметри од земените примероци на вода од водните тела во сливот на Струмичка Река

| Точка бр. | Име на мерно место | Ширина | Должина | Надморска висина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т11 | Струмица 1 | 41°25'49" | 22°47'29" | 220 |
| Т12 | Струмица 2 | 41°24'12" | 22°51'56" | 200 |
| Т13 | Струмица 3 | 41°23'21" | 22°56'45" | 195 |
| Т14 | Акумулација Турија | 41°33'16.96" | 22°39'25.21" | 381 |
| Т15 | Акумулација Водоча | 41°25'15.33" | 22°33'57.36" | 402 |

Во Табела 32 прикажани се резултатите од направените мерења на физичко-хемиски параметри од земените примероци на вода од водните тела во сливот на Струмичка река, кои припаѓаат на територијата на општина Струмица.

Табела 33 Концентрација на општите физичко-хемиски параметри во примероците вода од водните тела во сливот на Струмичка Река

| Водно тело | T | pH | Cond | О2 | CI- | SO42- | P (вкупно) | NO3- | NO2- | NH+4 | DIN | N (вкупно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Струмица 1 | 20.3 | 7.94 | 470 | 6.2 | 34.5 | 43.1 | 0.29 | 1.80 | 0.21 | 0.21 | 1.94 | 2.50 |
| Струмица 2 | 20.2 | 8.09 | 421 | 6.3 | 18.0 | 40.3 | 0.29 | 1.61 | 0.22 | 0.22 | 1.99 | 2.08 |
| Струмица 3 | 21.2 | 8.11 | 372 | 8.1 | 18.0 | 32.0 | 0.29 | 0.77 | 0.21 | 0.21 | 1.71 | 2.50 |
| Акумулација Турија | 22,4 | 8.55 | 153 | 8.1 | 8.0 | 41.2 | 0.08 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.89 | 1.25 |
| Акумулација Водоча | 22.1 | 8.38 | 100 | 8.1 | 9.4 | 48.5 | 0.08 | 0.29 | 0.07 | 0.04 | 0.59 | 0.83 |

Согласно погоре прикажаните резултати, може да се заклучи следново:

- добиените резултати од анализата на хлориди, вкупен фосфор и вкупен азот, во согласност со уредбата за класификација на водите, сите води припаѓаат на V класа.

- Од анализа на нитрити и амонијак, во согласност со уредбата за класификација на водите, сите води припаѓаат на III-IV класа.

- Во однос на добиените вредностите добиени за нитрати, водите припаѓаат во I-II класа во согласност со уредбата за класификација на водите.

Следење на биолошката компонента во водите

Биолошкиот мониторинг е користење на биолошки одговори за испитување на промените во животната средина, генерално промени кои имаат антропоген карактер.

Во Мониторинг Програмата на сливот на Струмичка река, за проценка на фитобентосот, мерните места се групирани во четри кластери/групи. Во овој документ ќе се земе во предвид четвртиот кластер кој се однесува на акумулациите Турија (Т14)  и Водоча (Т15).

Во двете водни тела доминира планктонскиот вид Cyclotella ocellata Pantocsek. Други видови кои имаат висока застапеност се Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller, Achnanthidium gracillimum (Meister) Lange-Bertalot и претставници од родот Cymbella како што се Cymbella affinis Kützing and Cymbella cistula (Ehrenberg) Kirchner.

Заклучок:

Сите испитувани водни тела на територијата на Струмица (локалитетите Т11-Т15), имаат слични хидролошки, биолошки и хемиски карактеристики. Реката Струмица има малку подобри еколошки карактеристики, бидејќи прима неколку реки од Беласица кои носат свежа вода со ниска концентрација на хранливи материи. Исто така, во овој дел, макрофитите и крајбрежната вегетација покажуваат добри резултати. Како резултат на тоа што акумулациите Турија (T14) и Водоча (T15) се под влијание на умерена ерозија што предизвика присуството на толерантни видови на еутрофикација кај фитопланктонот, фитобентосот и макрозообентосот.

### Определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа област

Просторниот план на Република Македонија (2004-2020), дефинира интегрирано управување со водите, кое треба да биде засновано на принципите на одржлив развој, преку воведување практика за управување со речен слив. Основа за идното управување со квалитетот на водите во сливот на реката Струмица ќе биде Мониторинг програмата која се спроведува во рамките на Проектот за управување со сливот на реката Струмица, преку Проектот е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ).

Планските мерки, за подобрување на управувањето со квалитетот на водите, кои произлегуваат од националните политики се следниве:

- Зајакнување на капацитетите за подготвување и имплементација на планови за управување со речен слив на локално ниво;

- Спроведување на стратегија (што треба да биде донесена во наредниот период) за ратификација на Хелсиншката конвенција на UN/ECЕ за заштита и користење на прекугранични водотеци и меѓународни езера;

- Спроведување на Националната стратегија за води;

- Имплементација на Законот за води и комплетирање на подзаконските акти во согласност со барањата на ЕУ;

- Подобрување на локалната мрежа за мониторинг на површинските и подземните води;

- Учество на индустрискиот сектор во изготвувањето на Катастар на загадувачи и Регистар на загадувачки материи;

- Модернизација, изградба и доизградба на канализациони системи во урбани и рурални подрачја;

- Изградба на станици за предтретман во поголемите индустриски капацитети;

- Санација на мрежата за водоснабдување;

- Доведување во оптимална состојба на системите за наводнување;

- Зајакнување и реорганизирање на системот за ефективна наплата на надоместоците за вода, и вградување на реалните трошоци за управување со отпадните води.

#### Проблеми во однос на управувањето со води во општина Струмица

#### Идентификувани проблеми во однос на управувањето со води во општина Струмица се:

- Користење на вода за пиење како технолошка вода во индустриски капацитети;

- Голем % на загуби на вода (46,78) во системот за водоснабдување;

- Недостаток на сеопфатни и сигурни податоци за квалитетот на ефлуентите;

- Недостаток на сеопфатни и сигурни податоци за квалитетот на водите за различна намена;

- Недоволни финансиски средства за спроведување на законската регулатива во оваа област;

- Недоволна соработка на инволвираните страни во процесот на управување со водите;

- Некомплетирана водоводна мрежа за населените места: Мемешли, Орманли, Дорломбос и Чепели;

- Некомплетирана канализациона мрежа за сепаратно зафаќање на отпадните, фекалните и атмосферките води во индустриска зона СЕВЕР;

- Некомплетна атмосферска канализација за населените места (Добрејци и Дабиље);

- Недоизграден колекторски систем за отпадни води;

- Непостоење на пречистителна станица за отпадни води;

- Загубите на отпадна комунална вода, се значителни: канализационата мрежа е направена од цевки со мал и неадекватен дијаметар, бројот на шахтите е неадекватен, и поврзувањата се направени без изградба на дополнителни шахти, што е извор на загадување на почвата и водите;

- Загубената вода од главниот колектор се испушта во р.Тркајња без пред тоа да биде третирана;

- Недостасуваат податоци за потрошувачка на вода за земјоделие и квалитетот на водата која се користи за наводнување на територија на Општината;

#### Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на управувањето со води во општина Струмица

Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на управувањето со води во општина Струмица, се:

- Имплементација на мерките дадени во Планот за управување со речниот слив на река Струмица;

- Имплементација на Мониторинг програмата за управување за сливот на река Струмица;

- Имплементација на мерките дадени во програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбаните отпадни води за Агломерација Струмица;

- Доизградба на водоводната мрежа во населените места: Мемешли, Орманли, Дорломбос и Чепели;

- Довршување на поставување на уреди за дезинфицирање на водата кај локалните водоводи во населените места: Мемешли, Орманли, Дорломбос и Чепели;

- Реконструкција на останатите 10% од водоводната мрежа/замена на азбестни цевки со ПВЦ;

- Обезбедување на водно право на сите корисници на вода и дозволи за испуштање во водите во согласност со националната законска рамка и ефикасна контрола над користењето вода;

- Изработка на елаборати за заштитни зони околу зафатите за вода за пиење и загрозени подрачја од водотеци и вештачките езера;

- Соработка со невладините организации со цел спроведување на проекти за подигнување на јавната свест за рационално користење и заштита на водите;

- Изработка на проект за проширување на капацитетот на иригациониот систем во согласност со потребите на земјоделството;

- Комплетирање на канализационата мрежа за сепаратно зафаќање на отпадните, фекалните и атмосферските води во индустриска зона СЕВЕР;

- Комплетирање на атмосферската канализациона мрежа за населените места (Добрејци и Дабиље);

- Чистење на река Водочница, и канали за одводнување од подземни води;

- Доградба на колекторскиот систем до станицата за прочистување;

- Контрола над примената на еколошките стандарди од страна на компаниите на територијата на Општината;

- Во согласност со законските прописи, општините се  надлежни да ги издаваат Б-ИСКЗ дозволи со што директно се вклучени во процесот на ограничувањето на загадувањето на водите од индустриските објекти;

- Изградба на станици за предтретман кај индустриските субјекти кои користат вода во технолошките процеси и контрола на квалитетот на испуштена вода во реципиент;

- Подготовка на катастар на загадувачи на водата;

- Изградба на нови канали како би се задоволиле целосно потребите за заштита од порои;

- Изградба на одводни канали и потпорни ѕидови да се доведат ерозивните појави во контролирана граница.

## Тематска област- Воздух

### Одговорности на Општината во согласност со законската регулатива

Проблематиката на управување со квалитетот на воздухот, уредена е во неколку закони и подзаконски акти: Закон за животна средина („Сл. весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/1, 39/16 , 39/16, 99/18,  89/22), Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13 , 10/15, 146/15, 151/21 ); Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух („Сл. весник на РМ“ бр. 82/06); Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот („Сл. весник на РМ“ бр. 141/10); Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели („Сл. весник на РМ“ бр. 50/05 и 4/13); како и Правилник за максимално дозволените концентрации на штетни материи кои се испуштаат во воздухот („Сл. весник на РМ“ бр. 03/90).

Законот за квалитет на амбиентниот воздух ги утврдува следните надлежности на општините:

- Подготовка на Програма за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух што ја донесува Советот на Општината, по предлог на градоначалникот;

- Подготовка на Интегрирана програма за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, во случаите на надминување на граничните вредности за квалитет за повеќе од една загадувачка супстанција;

- Воспоставување локални мрежи за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух на локално ниво, по претходно добиено мислење од надлежен  орган  за  вршење на стручни  работи  од  областа  на  животната  средина,  под  услови  и  начин уредени со закон;

- Доставување податоци и информации од мониторингот, до надлежниот орган за вршење на стручни работи од  областа на животната средина;

- Во зоните и агломерациите каде што мониторингот или други податоци  покажуваат дека постои реален ризик од надминување на пропишаните гранични вредности за квалитет, или често има појава на надминување на прагот на алармирање за определена загадувачка супстанција, како резултат  на одредени  метеоролошки  услови  и  други  фактори, Општината донесува Акционен план и други акти за преземање краткорочни мерки за намалување и отстранување на ризикот и ограничување на времетраењето на таквите појави;

- Преземање иницијативи до Владата на Република Северна Македонија за пропишување построги гранични вредности за квалитетот на воздухот за одредени подрачја;

- Информирање на заинтересираните субјекти и обезбедување пристап до информациите и учество на јавноста во подготовката и усвојувањето на Програмата за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, вклучувајќи ја и интегрираната програма;

- Доставување Годишен извештај за спроведување на Програмата, како и извештај за спроведување на Акциониот план до органот на државната  управа, надлежен за работите од областа на животната средина;

- Поставување на овластени инспектори за животна средина во општините, кои вршат инспекциски надзор над примената и спроведувањето на законите.

### Извори на загадување на воздухот во општина Струмица

За анализа на еден од најсуштинските медиуми на животната средина-воздухот, во однос на неговиот квалитет, на територијата на општина Струмица, се наметна потребата од идентификација на сите можни загадувачи, како што се: индустријата, сообраќајот, земјоделството, урбаното живеење и др.

Согледувајќи ги сите овие аспекти, а имајќи го предвид и влијанието од климатските услови во подрачјето, се дефинира една состојба, која во голема мера дава насоки и препораки за идно дејствување.

#### Емисии на загадувачки супстанци од стационарни извори

На територијата на општина Струмица, индустриски субјекти/инсталации, кои работат по ИСКЗ режимот, се следниве: „Агропроизвод сепарација“,  „Огражден  Мемешли сепарација“, „Бетон и бетонска база“, „Пелагонија“, „Адинг градба“, „Бони Интерградба“, „Портланд“, „ИН МАК Бетон“, „Алмакс“, „Огражден Микромикс“, „Огражден Неметали“, „Грозд“, „Жито Струмица“, „ИГМ Еленица“, „Моша Пијаде ЗИК“ и „Кланица со ладилник“. Издавањето на ИСКЗ дозволите е во постапка.

Квалитет на амбиентниот воздух

Загадувањето на воздухот, е резултат на емисии на загадувачки супстанции од стационарни и мобилни извори, преку одвивање на хемиско-технолошки процеси, биохемиски процеси и процеси на согорување на горивата.

Дистрибуција на загадувачките супстанции во околината и појава на нивна зголемена концентрација во воздухот и влијанието на квалитетот на воздухот врз живиот свет, се, исто така, важни чинители во одредувањето на состојбата на квалитетот на воздухот. Во сегашни услови, основни извори на загадување на амбиентниот воздух се: а) мобилни извори (застарениот возен парк) и б) загадувањата од стационарни извори (користење нафта, нејзини деривати и дрвото како енергетски ресурси за загревање во домаќинствата).

Сообраќајот е мобилен динамичен линиски извор на загадување што се протега долж сообраќајниците во самиот град, со поголема концентрација на поголемите крстосници.

Имајќи ги предвид бројот, типот и капацитетот на застапената индустрија и другите деловни субјекти во општина Струмица, бројот на возила и интензитетот на патниот сообраќај, како и употребата на нафтата, нејзините деривати и дрвото како енергетски ресурси, генерално може да се каже дека загадувачките супстанции во воздухот се во рамките на дозволените концентрации.

Со заложба на Министерството за Животна средина и просторно планирање се постави станица за мониторинг на амбиентниот воздух  во дворот на Општа болница до здравниот дом (записникот од избор на локација ви го приложуваме ) .  Со поставување на станицата за мониторинг на амбиентниот воздух  Струмица за прв пат доби официјални податоци за состојбата на воздухот врз основа на кои може да се превземмат мерки како што е Акционен план за подобрување на амбиентниот воздух и План за амбиентен воздух.  На 25.01.2018 станицата официјално беше приклучена на републичката мрежа за мониторинг на квалитетот на воздухот на Министерството за Животна средина и просторно планирање (МЗЖСПП).Следењето на податоците на концентрациите може да се следат на Web страната на МЗЖСПП  на air.moepp.gov.mk, Од таа дата па до денес добиваме релевантни податоци за состојбата со загаденоста на амбиентниот воздух.

После изминати неполни 10 месеци на работата на мониторинг станицата поставена во дворот на Општа болница и следејки ги параметрите на супстанциите во амбиентниот воздух изработен е Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух и Мерките и активностите за инплементација на Акциониот план кои беа усвоени на седница на Советот на Општина Струмица одржана на 31.12.2018 година, кој претставува склоп на мерки за алармирање и информирање на јавноста и во август 2019 година беше изработен и Планот за намалување  на загадувањето и подобрување на квалитетот на воздухот 2019-2024 година истотака донесен на седница на совет.

Одделението редовно ја следи состојбата на воздухот согласно извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМСКАВ) на дневно, месечно и годишно ниво, за кој имаме табеларен приказ за дневните вредности на воздухот за 365 дена во годината.

Табела 34, 34,35 . Преглед на просечни дневни концентрации на PM10 за 2019,2020 и 2021 година

#### Реализираните активности за 2019/2022 година се следните:

#### Редовно информирање на граѓаните за надминување на Прагот на  алармирање и  Прагот на информирање на јавноста за периодот кога се надминати среднодневните концентрации на опасните супстанци во воздухот;

#### Проширување на дистрибутивната гасоводната мрежа во Општина Струмица за нови седум километри со кредит во изност од 26 милиони денари, со што вкупната гасоводна мрежа ќе изнесува 43 километар.Целта на проширувањето е да се опфатат поголем број корисници на природниот гас;

#### Редовна контрола на прашината на градилишта и локациите каде се врши градење/уривање на објекти: прскање вода и редовно миење на гумите на камионите пред тие да го напуштат градилиштето или локацијата каде се врши градење/уривање.

#### Спречување на појавата на прашина по улиците преку интензивирање на чистењето на улиците и тротоарите. Со донесувањето на овие планови редовно се чистат и мијат улиците во градот и населените места за спречување на  појавата на прашина и со тоа да допринесеме за намалување на аерозагадувањето- тековни работни активности на комуналното претпријатије;

#### Промовирање, субвенционирање и изградба на велосипедсти патеки како замена на превозните средства Субвенционирање на купување на нов велосипед за 2020 година потрошени 800.700 денари за субвенционирање на 229 велосипеди. Во план за наредната година е изградба на велосипедска патека;

#### Постојан надзор на инсталациите со А и Б ИСКЗ дозволи и нивните емисии, како и предложените мерки за заштита на воздухот од страна на инсталациите- тековни административни трошоци.

#### Промена на дрвена столарија за поголема енергетска ефикасност на објектите Струмица гас и Домот на Армијата вкупно 3.700,000 денари

#### Извршена гасификација односно промена на нееколошките системи за греење во ЈПКД Комуналец, Урбанизам, Клон 1  стар театар, Маршал Тито ПР Банско вкупна сума 2.247.735 милиони денари;

#### Во процес на гасификација (јавна набавка) на Клон 5 Јахја Кемал, Кирил и Методи –Дабиље, Маршал Тито Муртино, , Герас Цунев Просенико за вкупна сума од 2.648,530 милиони денари.

#### Во процес на гасификација е Општа Болница Струмица вкупна сума 5.000,000 денари;

#### Во план за оваа година е и гасификација на ОУ Даме Груев населено место Куклиш вкупна сума 2.200,000 денари.

#### Подобрени контроли насочени кон палење огнови на отворено, палење земјоделски остатоци и шумски пожари

#### Заштита на постоечките зелени површини и зголемување на зелените површини во урбаните области

#### Поставени 26 прочистувачи на воздух во Никола Карев, Јане Сандански, Видео Подгорец, Маршал Тито Струмица  и  Сандо Масев.

#### Хортикултурно уредување на ООМУ Боро Џони Струмица со садници, трева и систем за наводнување добиени 321,000 денари преку генералниот секретаријат на РСМ јавен повик за реализација на програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година зелени површини

#### Добиени средства 950,000 денари преку генералниот секретаријат на РСМ јавен повик за реализација на програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – енергетска ефикасност за промена на столарија за ОУ Даме Груев –Костурино, ОУ Даме Груев – Раборци и ОУ Сандо Масев Струмица

#### Промовирање, субвенционирање и изградба на велосипедсти патеки како замена на превозните средства Субвенционирање на купување на нов велосипед за 2021 година потрошени 800.000 денари за субвенционирање на  велосипеди.

#### Во почеток е имплементација и на проектот велоград- проект финансиран преку европската унија имплементиран преку одд.за мегународна соработка.

#### Зголемување на енергетската ефикасност, управување со енергијата и контрола во јавните установи : поставување термостати, штедливи светилки, топлинска изолација (ѕидови, покрив, прозорци) – промена на салонитен кров дом на АРМ Струмица во вредност од 2.800.000 денари.

#### Континуирано се заменуваат обичните светилки со нови штедливи лед светилки направена е замена на Булеварите Гоце Делчев, Ленинова, Маршат Тито, Големиот парк на општина Струмица, кванташкиот пазар ,во поголемите населени места итн. тенденцијата и стремежот на општината е целосно да  бидат заменети старите со нови лед светилки до 2023 година.

#### Гасифицирани на ООУ Герас Цунев Просениково и Маршал Тито Муртино, ,

#### Гасифицирана е Општа Болница Струмица вкупна сума 7.200,000 денари

#### Во процес на јавна набавка преку генерален секретаријат на Влада на РСМ за почетоко на наредната година е и гасификација на ОУ Даме Груев населено место Куклиш вкупна сума 2.200,000 денари, како и промена со инвертор клими на подрачните училишта во Рич и Попчево.

#### Подобрени контроли насочени кон палење огнови на отворено, палење земјоделски остатоци и шумски пожари

#### Заштита на постоечките зелени површини и зголемување на зелените површини во урбаните области – изграден нов парк во втора урбана заедница 2.000,000 денари.

#### Поставени прочистувачи на воздух во ООУ Никола Вапцаров Струмица.

#### Добиени средства 2.000,000 денари преку генералниот секретаријат на РСМ јавен повик за реализација на програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – енергетска ефикасност за промена на столарија за СОУ Никола Карев , ОУ Маршал Тито и ОУ Сандо Масев Струмица-Водоча.

### Стратешки определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа област

Согласно „Националниот план за заштита на амбиентниот воздух во Република Македонија“ (2013-2018 година), донесен во декември 2012 година, утврдени се стратешките правци за подобрување на квалитетот на воздухот на целата територија на Република Македонија, дел од нив се следните:

- Надоградба и редовно ажурирање на катастарот за медиумите на животната средина со доволен опсег на податоци;

- Воспоставување на локални мониторинг мрежи за квалитет на воздух од страна на ЕЛС и други.

Други релевантни стратешки документи, од голема важност за заштита и подобрување на амбиентниот воздух во Република Македонија се:

- Националниот Акционен План за животна средина II, усвоен во 2006 година;

- Националната Стратегија за апроксимација на ЕУ законодавството за животна средина усвоена во 2009 година, со Секторска Стратегија за апроксимација за воздух и Детални Планови за апроксимација на најприоритетните ЕУ Директиви;

- Национален Акционен План за ратификација и спроведување на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs и Гетебуршкиот протокол кон конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот, донесен во 2010 година;

- Национална Стратегија за инвестиции во животната средина, усвоена во 2010 година;

- Втора Национална Комуникација за климатски промени, усвоена во 2009 година;

- Стратегија за развој на енергетика на Република Македонија до 2030 година;

- Стратегија за унапредување на енергетска ефикасност во Република Македонија до 2020 година;

- Базна Студија за обновливи извори на енергија на Република Македонија;

- Национална Стратегија и Национален План за управување со отпадот во  Република Македонија;

- Вкупен извештај за состојбата во животната средина за периодот 2019-2022 година – Општина Струмица;

- Национална Стратегија за транспорт на Република Македонија и

- Индустриска политика 2009-2020 година.

### Проблеми во однос на загадувањето на воздухот

Проблеми, кои се идентификувани во однос на загадувањето на воздухот во општина Струмица, се следните:

- Отсуство на инвентар на загадувачи;

- Недостаток на податоци за емисиите на загадувачки супстанции и квалитетот на воздухот (катастар на загадувачи);

- Отсуство на процена на здравствените и ризиците по квалитетот на медиумите во животната средина од штетното влијание на емисиите во воздухот;

- Недоволна соработка на инволвираните страни во процесот на управување со воздухот (централно ниво-локално ниво-инсталации);

- Постоење индивидуални ложишта (индустриски и индивидуални), кои влијаат на влошување на квалитетот на воздухот.

- Емисии во воздух како резултат на спалување на канти и контејнери за отпад, печки на отпадно масло и од производство на вар со спалување на отпадни гуми во с. Костурино.

- Неискористеност на геотермалниот потенцијал во општина Струмица.

### Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на загадувањето на воздухот

Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на загадувањето на воздухот во општина Струмица, се:

- Воспоставување Катастар на загадувачи и загадувачки супстанции;

- Контрола над исполнувања на барањата од ИСКЗ дозволите, студиите за ОВЖС и елаборатите за заштита на животната средина од страна на инспекциските органи (централно и локално ниво);

- Подготовка на студија за влијанието на аерозагадувањето врз здравјето на луѓето, заради детекција на ризиците по здравјето на луѓето од загадениот воздух,

- Воспоставување здравствено-еколошки индикатори за процена на ризиците по здравјето на децата од загадениот воздух;

- Замена на енергетските котли од мазут, нафта, јаглен или дрво на природен гас;

- Стимулрање на приклучување на индивидуалните објекти за домување и индустриските капацитети за приклучување на гасоводната мрежа;

- Подготовка на Студија за искористување на геотермалниот потенцијал во општина Струмица и

- Биомониторинг со видови на мов (акумулација на атмосферски загадувачки супстанци во видовите мов собрани in situ).

## Тематска област- Бучава

## 4.4.1  Одговорности на општината  во согласност со законската регулатива

Оваа област се уредува со Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл. весник на РМ“ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15 и 151/21), Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Сл. весник на РМ“ бр.120/08), Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 147/08) и Правилникот за примена на индикаторите за бучава, дополнителни индикатори за бучава, начинот на мерење на бучавата и методи за оценување со индикатори за бучава во животната средина („Сл. весник на РМ“ бр. 107/08).

Со Законот за заштита од бучава, покрај другите, уредени се и правата и обврските на општините во однос на управувањето со бучавата во животната средина и заштитата од бучавата во животната средина.

Обврските на општините за преземање на конкретни мерки за заштита од бучавата, се:

- Планирање на просторот (урбанистичкото планирање), подготвувањето на планови и програми за заштита од бучава и преземање мерки на контрола од изворите на бучава (туристичко-угостителски објекти и објекти кои се на отворено, бучавата од соседството и од вршење на одделни дејности).

## 4.4.2  Извори на бучава во Струмица

Идентификуваните извори на бучава во општина Струмица, генерално потекнуваат од: бучава од соседството, бучава од сообраќај, бучава од индустриските капацитети и сл.

Бучава од соседството-потекнува од ресторани, кафулиња, барови со тераси, со или без жива музика, гласна музика, гласно зборување и смеење, гласна музика од домовите, климатизери и сл.

Бучава од сообраќај-генерирањето повисоки нивоа на бучава од сообраќајот главно се должи на:

- Зголемена фреквенција на возила и појава на сообраќајни шпицови, особено за време на големи манифестации, како: Струмичкиот Карневал, Струмица опен фестивал, Астер фест, Фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“ и др.

- Застарениот возен парк;

- Честата употреба на мотори, особено во лето;

- Чкрипење со гуми и користење на сирени;

- Малото растојание од сообраќајниците до приватните и јавни станбени објекти;

- Недоволен простор за паркирање што придонесува дополнително кружење на автомобилите и го продолжува времетраењето на генерирањето на бучавата;

- На територијата на Општината, бучава се генерира и од такси-превозниците.

Бучавата од индустриските капацитети-потекнува од изведување на разни работни активности во индустриските капацитети кои се наоѓаат на територијата на општина Струмица. Дел од нив се наоѓаат во урбаниот дел на Градот и општината, а другите во индустриската зона.

Надлежен орган за спроведување на Законот за заштита од бучава во животната средина и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон, е Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животна средина.

Инспекциски надзор над примената на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон кои се  однесуваат  на  мерките  за спречување  и  намалување  на штетноста  од  бучавата  по  здравјето  на  изложеното  население  ја  врши  Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Министерството за економија врши инспекциски надзор над машините, превозните средства, уредите и опремата за работа и производство, како и уреди, средства и апарати за употреба во домаќинството, во однос на бучавата која истите ја генерираат.

Министерството за внатрешни работи, врз основа на Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Сл. весник на РМ“ бр. 1/09), презема активности за откривање на прекршоци во врска со нарушување на јавниот ред и мир.

## 4.4.3  Мониторинг на бучава

За мониторинг на бучавата на подрачјето на општините, истите можат да воспостават локални мрежи за мониторинг по претходно добиено мислење од надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина, а под услови и начин уредени со законот за Заштита од бучава во животната средина и Законот за животната средина.

На територијата на општина Струмица, досега не е спроведуван мониторинг на бучава.

## 4.4.4  Проблеми во однос на бучавата

Идентификувани проблеми во однос на бучавата во општина Струмица се:

- Непостоење на мониторинг на амбиенталната бучава;

- Недостаток на национални и локални податоци за ефектите врз здравјето на луѓето, предизвикани од бучава.

- Несоодветна пренамена на станбен во деловен простор и

- Зголемен сообраќај (тешки товарни возила) на магистралниот пат А4 (Струмица-Радовиш) без соодветна заштита од бучава.

## 4.4.5 Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на бучавата

Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на бучавата во општина Струмица, се:

- Спроведување континуиран мониторинг на бучавата генерирана од поедини субјекти, особено во области за колективно и индивидуално живеење;

- Користење на податоците од мониторингот на бучава при изработка на идни урбанистички планови;

- Имплементација на обврските од Елаборатите за заштита на животната средина и ИСКЗ дозволите од страна на стопанските субјекти;

- Детекција на ризиците по здравјето на луѓето од влијанието на бучавата од страна на Заводот за здравствена заштита.

- Вградување соодветна звучна изолација во идните градби и

- Контрола на постапките за издавање решенија за пренамена на станбен во деловен простор и одобренија за вршење дејност, во однос на основната намена на просторот и видот на дејноста за која се бара пренамена од станбен во деловен простор, особено во области примарно наменети за живеење, објекти за сместување на деца и стари луѓе, болници, детски градинки и училишта.

## Тематска област–Квалитет на живеење

Оваа тематска област опфаќа: урбанизација на општината, бесправна градба и искористување на земјиштето, управување со шуми како и заштита на биолошката разновидност.

### Законска регулатива која ја регулира областа

Одговорностите на Општината, во однос на урбанизацијата, се содржани во следната законска регулатива: Просторен План на Република Македонија (2004-2020), Генерален Урбанистички План на град Струмица, Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 24/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13, 42/14,199/14, 44/15 и 31/16), Закон за градење („Сл. весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12,144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16), Закон за градежно земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 17/11, 53/11,144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 30/16 и 31/16) и др.

### Урбанизација на општината

Уредувањето на просторот во општина Струмица се реализира во согласност со:

- Просторен план на регионот на источна Македонија (2013-2030) и

- Просторен план на општина Струмица (1984).

- Генерален урбанистички план (ГУП) за град Струмица (2002)

- Измена и дополнување на Генералниот урбанистички план (2006) и

- Нов Генералниот урбанистички план кој е во постапка на подготовка на нов кој треб а да излезе до крајот на 2023.

Детални урбанистички планови (ДУП) за дел од урбаните единици, во согласност со Генералниот урбанистички план. Тие се однесуваат на дефинирање на функциите во станбени населби, викенд населби, или измени и дополнувања на постојните детални урбанистички планови.

Урбанистички план за вон населено место (УПВНМ) е урбанистички план кој се донесува за плански опфат кој не е опфатен со генерален урбанистички план и со урбанистички план за село.

Урбанизираноста во општина Струмица е околу 7,50 % или урбанизирани се 2.410 ha.

Секоја година (на крајот на годината) Советот на општина Струмица, прифаќа предлог програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Струмица за следната година.

### Идентификувани проблеми во областа на урбанизмот во општина Струмица

Проблемите во областа на урбанизмот во Општината, се поврзани со управување со базата на податоци на повисоко ниво (централна власт) како и соработката со надлежните агенции, институти и заводи. Како покарактеристични проблеми можат да се издвојат следните:

- Не се ажурира редовно надземниот Катастарот на недвижности;

- Постоење на дивоградби.

### Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на урбанизмот

За решавање на идентификуваните проблеми во однос на урбанизмот на територијата на општина Струмица, се препорачува:

- Целосно спроведување на децентрализацијата;

- Јасно диференцирање на надлежностите;

- Комплетирање на урбанистичката документација и нејзино посстојано ажурирање;

- Подобрување на соработката меѓу Општината, приватниот сектор и граѓаните, заради идентификување на потребите, проблемите и нивно надминување.

## Тематска област–почва

Почвата на територијата на општина Струмица, е плодна и поволна за одгледување на земјоделски производи. Во однос на морфологијата на теренот, подрачјето на речниот слив на река Струмица, е спуштен терен на просечна надморска висина од 350 m.

Во сливното подрачје се застапени следните видови почви:

- делувијални формации: составени од песочни и глинести честички од прашина со слаба порозност и просечна длабочина од 0.5 до 2 m;

- пролувиум формации: составени од меки честички од метаморфни и магматски карпести маси со чакал и глинен песок со релативно висока порозност;

- алувијални формации (алувиум или речен нанос):составени главно од песок и чакал со присуство на глина;

- горни и долни речни тераси кои се составени од прашина и глинен песок и чакал со средна до  голема густина со висока порозност и длабочина помеѓу 10 до 25 метри;

- плиоценски наслаги: составени од честички од чакал, глина, лапор и варовник. Овие формации се со длабочина од 1.200 метри.

Вкупното обработливо земјиште во сливното подрачје на река Струмица изнесува 33.430 ha. Полјоделски култури се одгледуваат на површина од 24.332 ha (72.8%), а останатите 9.000 ha се користат за одгледување на повеќегодишни култури и оранжерии.

Подрачјето на општината претежно е покриено со почви од I бонитетна класа-алувијални, алувијални-карбонатни и делувијални-карбонатни почви.

Само мал дел од атарот од село Баница е покриен со почви од III бонитетна класа (карбонатна рендзина).

Почви од VII бонитетна класа се застапени североисточно од периферијата на Градот до село Дабиле.

Површината на продуктивното земјиште во атарот на селата Добрејци, Баница, Градско, Балдовци, Просениково, Куклиш и градот Струмица изнесува 9.035 (ha). Од тоа на земјоделско земјиште отпаѓа 7.298 ha или 80,7%, на шумско земјиште 1.737 ha или 19,3%.

### Искористување на земјиште и развој на земјоделско земјиште

Подрачјето на општината располага со релативно голем фонд на обработлива земја во чија структура преовладува плодно земјиште. Вкупното расположиво земјиште и површини кои се користат за земјоделие.

### Стратешки определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа областа

Стратешки документи, за подобрување на квалитетот на почвата, како и за развој на земјоделското земјиште, на територијата на Република Македонија се следниве: „Национална стратегија со акционен план за органско земјоделство на Република Македонија“ за 2008-2011 година и „Национална Програма за развој на земјоделството и рурален развој за период 2021-2027“. Во овие стратешки документи дефинирани се следниве стратешки правци:

- Зголемување на областите за собирање на самоникнати растенија и плодови;

- Производство на доволно количини и број на асортимани на различни органски производи;

- Примена на технологии за добивање органска храна;

- Да се зголеми транспарентноста на пазарот;

- Да се зголеми јавната свест за органска храна, и да се зголеми прифатеноста и видливоста на македонските органски производи;

- Да се стимулира развојот на еко-туризмот со понуда на органска храна;

- Органското земјоделство и производство на органска храна да стане дел од редовното образование (во средни земјоделски училишта и на факултетите);

- Да се започнат истражувања за потенцијалот на природните ресурси за органско производство на територија на општина Струмица.

### Идентификувани проблеми во однос на квалитетот и искористување на почвата

Проблеми кои се идентификувани во однос на квалитетот и искористувањето на почвата на територијата на Општина Струмица, се следните:

- Примена на пестициди и други агротехнички мерки во земјоделството;

- Не постои мониторинг на квалитетот на почвата;

- Интензивна урбанизација-зафаќање на земјоделски површини во градежни цели (пренамена на високо бонитетно земјиште во градежно);

- Постоење на диви депонии во урбаниот и руралниот дел на општината;

- Нерегулирано собирање и депонирање на отпадот во руралниот дел;

- Не постои систем на селектирање и преработка на биоразградливиот отпад;

- Испуштање на отпадните санитарни води во почва, како резултат на недостаток на фекална канализациона мрежа;

- Ерозија на почвата.

### Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на квалитетот и искористување на почвата во општина Струмица

- Комплетирање на урбанистичко-планската документација;

- Подобрување на соработката помеѓу централната и локална власт;

- Евиденција на земјоделските активности во руралниот дел на Општината;

- Испитување на квалитет на почва и подготовка на карта на квалитет на почвите во општина Струмица, заради определување на подрачја на кои може да се организира органско производство.

- Замена на нови и ефикасни системи за наводнување со системи за микро-наводнување („капка по капка“, подземно наводнување-субиригација, микропрскалки и оросување);

- Техники на намалено или заштитно орање на обработливата почва;

- Продолжување со едукацијата  на земјоделците за последиците предизвикани од нестручна употреба на вештачки ѓубрива и други агротехнички мерки;

- Изградба на канализација во сите населени места (рурални средини);

- Пошумување и контролирано сечење на шумите заради заштита од ерозија и адаптација кон климатските промени.

## Тематска област–Управување со шуми

### Управување со шуми- Законска регулатива

Управувањето со шумите и шумското земјиште на територијата на општина Струмица, законски е регулирано со Закон за шумите („Сл. весник на РМ“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), како и со („Сл. весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16). Законите ги спроведуваат правните субјекти задолжени за управување со овие шуми, како и државните институции кои вршат контрола за спроведување на истите.На територијата на општина Струмица, управувањето со шумите е во надлежност на правните субјекти: ЈП „Национални шуми“-Подружница шумско стопанство Беласица –Струмица, Струмички слив и ЈПКД „Комуналец“.

### Состојба со шумите во општина Струмица

Како резултат на поголем број фактори како што се: еколошките услови, географската положба, климатските услови, релјефните карактеристики, историскиот развој, антропозоогените влијанија и други, општина Струмица се карактеризира со добар процент на пошуменост, всушност околу 38,8% од територијата на Општината се под шумска вегетација (18.860 ha).

Квалитетни шуми се јавуваат на надморска височина помеѓу 1.000 и 1.500 m надморска висина. Појасите на надморска височина до 500 m главно се деградираните шуми и шикари. Во Табела 36, прикажани се видовите и површините на високостеблените шумски заедници во општината.

Табела 36 Видови и површини на високостеблените шумски заедници

| Ред. бр. | Шумска заедница | Површина ha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бука | 1.373 |
| 2 | Горун | 243 |
| 3 | Црн бор | 570 |
| 4 | Четинари | 122 |
| 5 | Насади и култури | 12 |
| Вкупно 2.320 |  |  |

Видовите и површините на нискостеблените шумски заедници во Општината, прикажани се во следната табела:

Табела 37 Видови и површини на нискостеблените шумски заедници

| Ред. бр. | Шумска заедница | Површина ha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плоскач | 6.491 |
| 2 | Горун | 4.539 |
| 3 | Благун | 2.198 |
| 4 | Лисјари | 1.199 |
| 5 | Габер | 1.161 |
| 6 | Шикари | 568 |
| 7 | Бука | 353 |
| 8 | Четинари | 30 |
| Вкупно 16.539 |  |  |

Согласно Просторниот План на Република Македонија, проекција на шумите според формата на одгледување во 2020 година, на територијата на општина Струмица, ќе изнесува површина од 50.900 ha, односно дрвна маса од 112 m3/ha.

Како резултат на нејзините природни карактеристики, општина Струмица е подложна на шумски пожари кои се повторуваат. Во согласност со податоците од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,  во регионот на Струмица во периодот 1998-2007 година имало вкупно 108 шумски пожари, од кои само во 2007 година се случиле 17. Во 2023 година, според податоците на ЈП „Македонски шуми“-Подружница шумско стопанство Беласица, регистрирани биле 15 пожари.

Во текот на 2022 година евидентирана и санкционирана (одземена) бесправна сеча е 10.6 m3 техничка дрвна маса. Состојбата на теренот е многу посериозна и ги надминува овие податоци 10-15 пати, иако казнените мерки за овој тип на прекршоци се доста високи.

### Стратешки определби поврзани со стратешки документи кои ја покриваат областа управување со шуми

Во 2012 година од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесен е Стратешки план за 2012-2014 година. Во Стратешкиот план, се детерминирани цели, приоритети, воспоставени се програма и активности за развој и унапредување на шумарството во Република Македонија. Стратешки приоритети и цели во шумарството, се обезбедување на одржлив развој на шумарството и ловството, со цел да се постигне, проширување, подобрување на квалитетот и заштита на шумскиот фонд и дивеч, како и запазување на економскиот, социјалниот и еколошкиот аспект на шумарството во Република Македонија.

### Идентификувани проблеми во однос на управување со шуми во општина Струмица

Проблеми, кои се идентификувани во однос на управувањето со шуми  на територијата на општина Струмица, се следните:

- Нецелосна примена на постоечката законска регулатива;

- Поради несоодветна заштита и управување со шумите, истите може да се доведат до деградирање;

- Деградирање на шуми од страна на добиток кој се напасува;

- Исушување на питомиот костен поради болест;

- Дива сеча.

### Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на управувањето со шумите

- Научно и стручно применување на мерки за зголемување на површините под шуми, и подобрување на состојбата со постоечиките шуми;

- Нискостеблените термофилни шуми, претставуваат матичен насад за ширење на пионерските видови дрвја во обесшумените подрачја, заради што треба соодветно да се контролира и заштити;

- Да се оградат ново пошумените површини, заради заштита од добиток;

- Преземање на соодветни шумски управувачки техники за зачувување на питомиот костен;

- Преземање казнени мерки за непланска и дива сеча;

- Кампањи за подигање на јавната свест за зштита и одржливо користење на шумите.

## Тематска област–Биолошка разновидност и градско зеленило

Со Закон за заштита на природата („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 , 113/18, 151/21), се уредува заштитата на природата, односно заштита на биолошката и пределската разновидност, заштита на природното наследство во заштитени подрачја и надвор од заштитени подрачја, како и заштитата на природни реткости. Заштитата на природата, се темели на начелото за висок степен на заштита, односно секој е должен при преземањето на активности, или вршење на дејности да обезбеди висок степен на заштита на биолошката и пределска разновидност, и природното наследство, како и зачувување на општополезната улога на природата.

Во согласност со секторската „Студија за заштита на природното наследство“ (1999), изработена за потребите на Просторниот план на РМ („Сл. весник на РМ“ бр.39/04), на подрачјето на општина Струмица, заштитени и предложени за заштита локалитети и видови, се следниве:

  - MОНОСПИТОВСКО БЛАТО-СП (Споменик на природата-III категорија на заштита)

- Блато кое се наоѓа во подножјето на Беласица во Струмичкото Поле, на површина од 250 ha, на надморска височина од 240 m. Во самото блато растат Glyceria fluitans, Sparganium neglectum, Scirpus maritimus, Typha angustifolia, а по работ на Блатото каде што осцилира нивото на водата се среќава шумска растителност со Alnus glutinossa, Periploca graeca, Acer tataricum, potoa Osmunda regalis, Pteridium aquilinum, Nephrodium thelipteris. Тука се среќава асоцијацијата Periploco - Alnetum glutinosae. Моноспитовското Блато е дел од Емералд мрежата (еколошка мрежа за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа која е претходник на Natura 2000 мрежата на заштитени подрачја која се воспоставува во земјите членки на Европската Унија).

# Слика 66 Национална Емералд мрежа

Заштитата на Моноспитовско Блато е приоритет, не само заради барањата на националната правна рамка, туку и заради обврските кои произлегуваат од меѓународните конвенции и договори од Република Македонија:

- Рамсарска конвенција за заштита на водните живеалишта со меѓународно значење, посебно како живеалиште на водните птици;

- Бернска конвенција за заштита на дивиот животински и растителен свет и природните живеалишта во Европа;

- Бонската конвенција за заштита на миграторните видови;

- Хашкиот договор за заштита на африканско- евроазиските миграторни видови водни птици и др.

Моноспитовското Блато е дел и од меѓународните иницијативи:

- Европскиот зелен појас и неговата компонента- Балкански зелен појас, во кој влегуваат и планината Беласица, Моноспитовското Блато и Дојранското Езеро;

- Значајно растително подрачје (ЗРП)-Моноспитовско Блато е идентификувано како ЗРП заради големиот диверзитет и реткост на блатната флора;

- Постојат неколку иницијативи за заштита на планината Беласица, а заедно со неа и Моноспитовското Блато, како една неразделна целина. Една од овие е веќе формализирана, преку потпишувањето на билатералниот договор со Република Бугарија за формирање на прекугранични заштитени подрачја.

Со оглед на тоа дека, Блатото се наоѓа во атарот на с. Моноспитово, односно територијално најголемиот дел припаѓа на општина Босилово, а помал дел на општините Струмица и Ново Село, Моноспитовското Блато треба да се разгледува како интегрален дел на „регионалниот“ систем на заштитени подрачја.

  - ЧАМ ЧИФЛИК-ОРЖВ (Одделни растителни и животински видови-IV категорија на заштита):

- Тука се среќава асоцијацијата Coccifero-Carpinetum orientalis pinetosum pallasiana.

Чам Чифлик е брдо кое се наоѓа помеѓу клисурите на реките Водочница и Тркајна, над Струмица, и е со површина од 428 ha. Највисоките делови претставуваат избраздено плато на 400-450m н.в, каде постојат меѓи од ниви.

Падините се стрмни и обраснати со борова шума (Pinus nigra - Pinus pallsiana) и даб прнар (Quercus coccifera). Заедно со прнарот доаѓаат и други медитерански видови: Clematis flammula, Osyris alba, Cistus villosus, Carex dystachya  и др.

  - Р. ВОДЕНИШНИЦА-ППР (Посебен природен резерват – предлог за заштита од IV категорија)

- Во овој ботанички резерват во текот на 1993 година, е вршена проспекција на просторот при што е констатирано дека истиот има големи вредности. Тука се застапени видовите, кои на територијата на нашата држава се заштитени, и тоа тисата (Taxus baccata), дивиот прнар (Ilex aquifolium) и др. Резерватот зафаќа површина од 12 ha;

- Резерватот се наоѓа 4 km над бањата во Банско по течението на реката Воденишница;

  - ШЕНКОИ ОРЕИ-НИПР (Научно-истражувачки природен резерват- предлог за заштита од IV категорија)

- Тука се среќава асоцијацијата Platano - Castanerum sativae;

- Тоа е поток источно од Р'недова Чешма кај Хотелот „Самоил”, во с. Банско Струмичко, со површина од 0,3 ha. Во долниот дел водата од потокот се разлева по флувијалните наноси и настанува влажен терен, заклонет од регионалните климатски влијанија. Овде расте невообичаен флористички состав: Platanus orientalis, Castanea sativa, Juglans regia, Fagus moesiaca, Osmunda regalis, Ruscus aculeatus, Salix cinerea. Вакви рефугиуми има и по другите реки спрема Смолари.

### Урбано зеленило

Градското зеленило го сочинуваат: градските паркови, блоковско и линеарно зеленило. Застапено е на просторот покрај реките, во градскиот парк и на помали површини во градското јадро. Вкупните зелени површини зафаќаат површина од 21.155 ha. Најдоминантна зелена површина во Градот е Градскиот Парк. Вкупната зелена површина на Градскиот Парк, заедно со фудбалскиот стадион, тениски игралишта, изнесува 20.814 hа. Друга зелена површина е паркот кој се наоѓа кај административната зграда на општина Струмица со вкупна површина од 0.341 hа.

# Слика 67 Градско зеленило-Градки Парк

Зелените површини во неурбаните средини, се узурпираат за бесправна градба на викендички и објекти за домување, што повлекува низа други негативни ефекти, како: нерегуларно зафаќање на природните води за сопствени потреби, загадување на подземните води од септичките јами и се помасовно аерозагадување и бучава од присуство на возила. Со ваквите активности овој простор ја губи својата основна намена, која е предвидена и потврдена со планска документација и се претвора во непријатен, антропогено изменет простор кој ги губи основните вредности поради кои е создаден.

Зеленилото има повеќе функции во урбаната средина:

- обезбедување на чист воздух;

- регулација на хидролошкиот циклус;

- застапеност на биолошката разновидност во урбаната средина;

- регулирање на локалната клима;

- улога на бариера од бучава;

- естетска улога;

- психолошко-социјална улога;

- спортско-рекреативна улога.

### Улога на зеленилото во заштита од ерозија и водозадржување

Зеленилото во урбаната средина има двојна функција, во однос на задржувањето на почвата и  во однос на задржување на водата. Процентот на асфалтни површини во однос на покриеност со почва, овозможува ерозијата да не е акутен проблем во урбаната средина, меѓутоа, ги интензивира проблемите на отстранување на водата, особено при поројни дождови.Без зеленило, водата веднаш потекува по улиците и за нејзино насочување и контрола неопходен е добар систем на атмосферска канализација. Доколку ваков систем отсуствува или не е добро изграден (како што е случај во дел од населбите), може да дојде до поплавување или прелевање на шахтите, но со добро планирано и изградено зеленило, дрвјата таа вода можат да ја примат, да ја задржат извесно време и да ја прочистат. Потоа тие ја враќаат водата во почвата, помагајќи да се полнат подземните резерви на вода и во воздухот, одржувајќи го процентот на влага во него. Во согласност со изнесеното, со помош на зеленилото водата се враќа во воздухот и почвата, се заштедува на скапи инсталации за одведување на водите, а секако се подобрува и квалитетот на водата. Особено е значајно градското зеленило, како мерка против ерозија во простории наменети за градба, каде има отворени ровови, заради задржување на стабилноста на почвата.

### Улога на зеленилото во заштита на воздухот

Во урбаната средина обично има емисии на гасови, како резултат на сообраќајот, особено во време на сообраќајните „шпицови“, стопанските активности и греењето. Најприсутни полутанти најчесто се: CO2, SO2, NO и O3.

Зеленилото во градовите на различни начини позитивно влијае на концентрациите на загадувачките материи, но најбитно е што низ процесите кои се одвиваат во растенијата дел од полутантите не само што се елиминираат од воздухот, туку и целосно се неутрализираат.

### Влијание на зеленилото врз климата

Користењето на дрвјата во разрешување на проблемите на загреаност на градовите и објектите во нив, се покажало како поевтино и попрактично од разни други методи кои човекот ги користи, на пример, користење различни архитектонски решенија или светли површини кои нема да апсорбираат светлина. Впрочем, вегетацијата заштитува од силен одблесок на светлина од разни рефлектирачки материјали во урбаната средина.Со ладење на околината и зградите, индиректно се влијае и на трошење на топлина, бидејќи дрвјата околу куќите (особено ако се поставени на јужната страна), доведуваат до енергетски заштеди од 20 до 50% поради намалена можност за ладење. Со својата способност да ја намалуваат температурата околу себе од 3 до 10 Целзиусови степени, растенијата директно им контрираат на топлинските острови чија температура е зголемена за сличен распон на температури.

### Стратешки определби поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа област

Во однос на биолошката разновидност, од стратешки документи, донесена е „Национална стратегија за биолошката разновидност со акционен план за периодот 208-2023“, „Петтиот национален извештај кон конвенцијата за биолошка разновидност“ во 2014 година и Трет Национален План за климатски промени. Во националната стратегија за биолошка разновидност, утврдени се следниве мерки/цели:

- Да се подигне јавната свест на повисоко ниво за вредностите на биолошката разновидност, за услугите кои ги даваат екосистемите и за чекорите што треба да се преземат за заштита и одржливо користење на биолошката разновидност;

- Да се воведат позитивни стимулации за зачувување и одржливо користење на биолошката разновидност во согласност со Конвенцијата и обврските од ЕУ и да се идентификуваат и коригираат стимулациите кои се штетни за засегнатите компоненти на биолошката разновидност;

- Да се воспостават практики за управување во шумарството, земјоделството, ловството и рибарството кои придонесуваат за зачувување на биолошката разновидност и одржување на екосистемските услуги;

- Загадувањето, вклучително и отпадот и прекумерниот внес на нутриенти, да се сведе на нивоа кои не се штетни за биолошката разновидност и екосистемите.

- Да се изработат и спроведуваат планови за одржливо производство и одржлива потрошувачка со цел природните ресурси да се користат во рамките на безбедни еколошки граници;

- Да се изгради и воспостави соодветна политика за евиденција, контрола и заштита од алохтони и инвазивни видови;

- Да се интегрираат мерките за адаптација и ублажување на ефектите од климатски промени и борба против опустинувањето;

- Да се спречи загубата, деградацијата и фрагментацијата на природните живеалишта од национално и европско значење;

- Да се зголеми површината на заштитени подрачја до 15% и да се обезбеди нивно функционално поврзување како еколошка мрежа, и да се воспостави ефективно управување со заштитените подрачја во соработка со локалните заедници;

- Да се одреди степенот на засегнатост на дивите видови, да се спречи исчезнувањето на засегнатите видови, и да се подобри и одржи статус на заштита, особено на видовите чии популации се во опаѓање;

- Следење на состојбата со животинските видови – вектори на болести;

- Да се подобри IN SITU и EX SITU заштитата на генетските ресурси на автохтоните култивирани растенија и домашни животни;

- Да се воспостави мониторинг на биолошката разновидност и природните процеси;

- Утврдување на еколошки минимум за екосистемите во планинските води;

- Процена на ефектите од периодичните природни и наметнати хидролошки флуктуации врз биолошката разновидност која живее во ниските мочуришта и блата, во контекст на климатските промени;

- Да се унапреди заштитата на видовите и екосистемите во прекуграничен контекст преку преземање на заеднички мерки/акции;

- Дефинирање можни рути (биокоридори) за движење и миграција на животинските и растителни видови под закана од климатските промени;

- Комплетирање на базата на податоци за биолошката разновидност и живеалиштата на национално ниво заради споделување и подобро искористување на информациите и

- Да се зачува и промовира традиционалното знаење, иновации и практики за заштита и одржливо користење на природните ресурси.

### Идентификувани проблеми во однос на биолошката разновидност и градското зеленило

Идентификувани проблеми во однос на биолошка разновидност и градско зеленило во општина Струмица, се следните:

- Не постојат податоци за биолошката разновидност за целата територија на општината;

- Деградирање на Моноспитовското Блато од страна на граѓаните, преку намалување на неговите површини и претворање на истото во земјоделско земјиште;

- Деградирање на планините: Еленица и Плавуш од дива сеча која доведува до миграција на срната, дивата свиња и друг крупен дивеч.

- Поради примена на пестициди и други агротехнички мерки во земјоделството, има миграција на дивиот зајак, полската еребица и фазанот.

- Несоодветно управување со реките од Струмичкиот слив;

- Зафаќање на зелените површини со диви депонии, особено во руралните населени места;

- Негативно влијание на економските сектори (издавање концесии за рудници и сепарации) врз биолошката разновидност со намалување на застапеноста на различни видови, нивно исчезнување и сл;

- Користење на неавтохтони видови за уредување на зелените градски површини;

- Загрозеност на зелените градски површини со неправилно паркирани возила и

- Загрозеност на зелените градски површини од сеча и деградација од страна на несовесни граѓани.

### Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на биолошката разновидност и градско зеленило

- Спроведување на еднократен мониторинг во 4 сезони, заради идентификување на постојната биолошка разновидност и живеалишта, степенот на деградираност или загрозеност и предлагање на простори кои треба да се стават под заштита;

- Ревитализација на делови од Моноспитовско Блато и негово соодветно управување, меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица, Општина Босилово и Општина Ново Село и Југоисточниот Плански Регион;

- Подготовка на документација за валоризација на планината Еленица и предлог за заштита и соодветно управување со одредени подрачја, живеалишта или видови;

- Ревитализација на деградираните површини на планините  Еленица и Плавуш;

- Подигање на јавната свест за природното богатство и негово зачувување;

- Подигање на јавната свест, за користење на агротехнички средства и промоција на органско земјоделство како и за потребата и бенифициите од чување на јавното зеленило;

- Дооформување на градското зеленило и негово одржување, како и уредување на руралниот дел од општината;

- Изнаоѓање можност за користење на поголеми количини на техничка вода за одржување на градското зеленило

## Тематска област - Подигање на јавната свест, состојби и трендови

Во оваа тематска област опфатени се едукација во областа на животната средина и социоекономскиот развој. Во согласност со методологијата за изработка на ЛЕАП, уште на самиот почеток изработен е план за вклучување на јавноста во процесот на спроведување на активностите од овој документ.

Општина Струмица има веб страница www.strumica.gov.mk којашто редовно се одржува и на којашто може да се најдат информации за работењето на општинските органи, сервисни информации, како и мултимедијални содржини за промоција и информирање за активностите на и во општината. Страницата е изработена на два јазика-македонски и англиски, прегледна е и нуди можност за лесна навигација и наоѓање на потребната информација.

Покрај профил на општината и биографски информации за градоначалникот и членовите на советот (од постојниот и претходните мандати), посетителите на веб страницата може да најдат информации за стопанските субјекти, јавните претпријатија, деловни информации, формулари, контакти од раководните лица на секторите. Дополнително, достапни се информации од областа на урбанизмот, градежништвото, комуналното уредување, локалниот економски развој, меѓународна соработка, спорт, екологија, култура итн. Општината има развиено два система, е-општина и систем 48, коишто им се достапни на граѓаните за пријавување на проблеми или добивање информации од делокруг на овластувањата на општината. Службените гласници, во кои се објавуваат информации од работата на општинскиот совет, исто така се достапни на веб страницата. Дополнително, секој заинтересиран граѓанин, со оставање на адреса од електронска пошта, може да се пријави за добивање на е-информаторот, којшто редовно се издава и содржи информации за случувањата во општината.

Во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ“ бр.13/06) и Законот за животна средина („Сл. весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, , 113/18, 151/21), во кои се вметнати одредбите од Архуската конвенција, која Република Македонија ја ратификуваше во 1999 година, како и директивите на ЕУ за пристап до информациите, учество на јавноста и пристап до правдата (Директивата бр.2003/4/EC на Европскиот парламент за пристап до информациите и Директивата бр.2003/35/EC на Европскиот парламент за учество на јавноста и пристап до правдата), јасно се утврдува начинот на пристапот до информациите, без притоа граѓаните да мораат да го докажуваат својот интерес.

Општината има објавено листа на информации од јавен карактер, како и контактни податоци од одговорното лице за посредување при обезбедување информации од јавен карактер.

За подобра соработка со граѓаните во Општина Струмица, постои Информативен центар за услуги и информирање на граѓаните, каде се врши прием на сите граѓани кои бараат услуга или информација од надлежностите на Општината, директно-усно информирање или упатување на граѓаните на соодветното место за нивното барање, помагање на граѓаните во пополнување на барањата за соодветната услуга или информација, евидентирање/архивирање на барањето во соработка со архивата, следење на текот на извршување на предметите кои се предадени на извршување во задна канцеларија и информирање на граѓаните за текот и рокот кога ќе ја добие услугата или информацијата, соработка со одделенијата во општинската администрација, за ефикасно и навремено услужување и информирање на граѓаните, преку постојана комуникација на вработените во центарот за услуги на граѓаните како предна канцеларија со извршителот на предметот во соодветното одделение како задна канцеларија, учествува во решавањето на прашањата на припадниците на заедницата, врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.

Во Општината постои Одделение за меѓународна соработка,  изготвување планови за регионална и меѓугранична соработка, која иницира и развива регионална, меѓугранична и меѓународна соработка, учествува во координирање и водење на меѓународни проекти, изготвување на одлуки и други општи и конкретни акти од надлежност на Советот и градоначалникот. Општината ги следи активностите на невладините организации и иницира и координира соработка со нив, ја следи состојбата и учествува во заедничко реализирање на активностите.

### Вклучување на јавноста во подготовка на ЛЕАП-от

- Анализа на состојбата-опис на спроведена анкета

Учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуките за решавање на проблемите од областа на животната средина може да се обезбеди единствено преку демократски процеси.

Подготовката на Локалниот еколошки акционен план претставува добар обид за нивно поактивно вклучување.

За потребите на изработка на ЛЕАП, направена е анкета со жителите на Општината за прибирање информации за јавното мислење во однос на еколошките и други проблеми со кои се соочува општината. Резултатите од спроведената анкета покажуваат дека граѓаните на општина Струмица се свесни за многубројните еколошки проблеми, но, сепак, како приоритет го нагласуваат нискиот степен на еколошката свест, кој се јавува како резултат на неинформираност, недоволна едукација, отсуство на санкции и др.

Анкетата е спроведена преку прашалник во онлајн форма. Добиени се 346 одговори од испитаници од различни возрасни, образовни и општествени групи. Собраните податоци од спроведената анкета беа обработени од страна на експертите, во соработка со членовите на работните групи и Локалниот комитет.

Испитаниците во анкетата, по однос на поставените прашања за загадување на животната средина во нивната Општина, ги дадоа следните одговори:

### Заклучок од спроведената анкета и утврдување на приоритети

Преку одговорите, во спроведената анкета, граѓаните активно се вклучија во идентификувањето и дефинирањето на приоритетните проблеми во Општината, во однос на квалитетот на животната средина. Од дадените одговори јасно беше дека како приоритетен проблем, граѓаните го издвојуваат проблемот со нискиот степен на јавна свест за зачувување на животната средина и природата, што значи дека првенствено е потребно да се стави акцент на едукација на јавноста во оваа област, со што би се подобрила состојбата на управување со сите медиуми во животната средина во општината.

Како најзагаден медиум според граѓаните е воздухот со кој значително е нарушен квалитетот последните години,по што следуваат површинските води и почвата. Граѓаните, исто така сметаат дека постоењето на голем број диви депонии однсоно ѓубрилишта на територија на општина Струмица односно неостоењето на депонија согласно стандардите е голем проблем кој повлекува предизвикување на загадување на почвата, подземната вода и влошување на здравјето на луѓето, и тоа  треба да биде една од значајните приоритети на Општината за решавање на еден многудецениски проблем.

Бесправната градба и забрзаната урбанизација на градот исто така се голем проблем кој треба да биде ставен под контрола од страна на локалната власт.

Недоволен мониторинг на квалитет на сите медиуми во животната средина треба да биде подобрен во насока на контрола на загадувањето и превземање на соодветни мерки навремено за да не се нарушува квалитетот на животната средина и здравјето на луѓето.

Во согласност со методологијата за изработка на Локални еколошки акциони планови, во рамките на соработката на Консултанскиот тим и општинските службеници беше направена и оцена на интензитетот и влијанието на идентификуваните проблеми.

Испитаниците во анкетата, по однос на поставените прашања за загадување на животната средина во нивната Општина, ги дадоа следните одговори:

# ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛЕАП

- ЛИСТА СО ДЕФИНИРАНИ ПРИОРИТЕТИ

- Хоризонтални приоритети

1.Проблем: Недостаток на ФИНАНСИСКИ капацитети за реализација на активности од областа на животната средина и институционална поставеност

# Цел: Комплетна имплементација на барањата од ЗАКОНСКАТА И СТРАТЕШКА РАМКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обезбедување финансиски средства за реализација на активности од ЛЕАП и други стратегии за животна средина | Формирање на буџетска линија во Буџетот на Општината со намена за инвестирање во животната средина Аплицирање на проектни активности во Програмата за животна средина на МЖСПП и програмите на ЕУ ИНТЕРРЕГ, ЛАЈФ, ИПА Програмата на ЕУ | I | Континуирано | Интерно од Буџет на Општината/учество | Општина Струмица/Градо- началник Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) Југоисточен Регион | Буџет на Општина Струмица Програма за животна средина на МЖСПП ИНТЕРРЕГ Програмата на ЕУ(www.interreg4c.eu) LIFE Програмата на ЕУ (ec.europa.eu/environment/life) |
| Зголемен пристап кон домашни и странски инвестициони програми за заштита на биолошката разновидност | Континуирано истражување на пазарот, заради изнаоѓање на инвестициони програми за истражување на биолошката разновидност и живеалишта | I | Континуирано | Интерно од Буџет на Општината/учество | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица, ГЕФ-Глобален фонд за животна средина, Фондови за борба и адаптација кон климатските промени и опустинувањето ИПА-Прекугранична соработка-II компонента |

2. Проблем: НЕКОМПЛЕТНА ПРАВНА РАМКА

# Цел: КОНТИНУИРАНА ЗАШТИТА НА СИТЕ МЕДИУМИ

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соодветно управување со отпад-донесување подзаконски локални акти | Усогласување на донесените акти за управување со отпадот со одредбите на Законот за управување со отпад | I | 2024 | Интерно од Буџет на Општината | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ | Буџет на Општина Струмица ИПА Програмата на ЕУ (I компонента) Билатерална помош Меѓународни финансиски институции |
| Усогласување на законската регулатива за управување и заштита на шумите, со онаа на ЕУ | Зајакнување на соработката помеѓу централната и локалната власт (Министерство за земјоделство и шумските стопанства со локалната самоуправа и овластените инспектори) | I | 2024 и континуирано | Буџет на РМ | МЗШВ Локална власт | МЗШВ ИПА Програмата на ЕУ (I компонента) Билатерална помош Меѓународни финансиски институции |

II. Тематска област- Управување со отпад (комунален, индустриски, медицински и инертен)

- ПРОБЛЕМ: НЕДОСТАТОК НА ИНФОРМАЦИИ ЗА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ОТПАД ВО ОПШТИНАТА

# ЦЕЛ: СООДВЕТНО УПРАВУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВИ ОТПАД И ЗАШТИТА НА МЕДИУМИТЕ од загадување

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка на база на податоци за создавачи на сите видови отпад и начин на негово управување | Подобрување на интерсекторска и комуникацијата меѓу јавните претпријатија и секторите во Општината Формирање заедничка дата база | I | 2024-2029 | Интерно од Буџет на Општината и ЈПКД „Комуналец“ | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ | Буџет на Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ |

2. ПРОБЛЕМ: НЕСООДВЕТНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДоТ ВО ОПШТИНАТА

# ЦЕЛ: СООДВЕТНО УПРАВУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВИ ОТПАД

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соодветно управување со отпадот | Примена на регионалниот систем за управување со отпадот-усогласено со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020) | I | Континуирано | Недефинирана | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ Административно тело на Југоисточен плански регион Јавно-приватно партнерство МЖСПП | Буџет на РМ Буџет на Југоисточен плански регион Јавно-приватно партнерство ИПА Програмата на ЕУ Билатерална помош/Швајцарија |
|  | Целосна примена на Законот за управување со отпад и подзаконските акти | I | 2024 и континуирано | Интерно од Буџет на Општината и ЈПКД „Комуналец“ | Приватен сектор Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ МЖСПП | Приватен сектор Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на МЖСПП Буџет на Општина Струмица |
|  | Имплементација на регионален план и општински план за управување со отпад | I | 2024-2029 | 20.000 евра | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ Административно тело на југоисточен плански регион Јавно-приватно партнерство МЖСПП | Буџет на југоисточен плански регион Буџет на Општина Струмица, Програма за животна средина на МЖСПП Јавно-приватно партнерство |
|  | Подготовка на тендерска документација за јавно приватно партнерство за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со отпадот | II | 2024-2029 | Ќе се дефинира со тендерската документација | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ Административно тело на југоисточен плански регион Јавно-приватно партнерство МЖСПП | Буџет на југоисточен плански регион Буџет на Општина Струмица, Програма за животна средина на МЖСПП Јавно-приватно партнерство |
|  | Поголемо и активно вклучување на администрацијата од општина Струмица во регионалното управување со отпад | II | 2024 и континуирано | / | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ Административно тело на југоисточен плански регион | Буџет на Општина Струмица |
|  | Одржување на ЈКПД Комуналец со кадар, возила за собирање на отпад, контејнери и возила (опслужување на целата територија на општината со комунални услуги) | I | 2024-2029 | Во согласност со техничка документација | ЈКПД „Комуналец“ Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Донации (билатерални) Кредити |
|  | Поставување на повеќе садови за собирање на отпад на територија на Општината | I | 2024 и континуирано | Во согласност со потребите на Општината и техничката спецификација | ЈКПД „Комуналец“ Општина Струмица Јавно приватно партнерство | Буџет на Општина Струмица Донации Јавно приватно партнерство ИПА Програмата на ЕУ Швајцарска помош |
| Решавање на проблемот со собирање на отпадот кој може да се рециклира од страна на неформалниот сектор | Имплементација на мерките во Локалниот акционен план за вклучување на неформалните собирачи на отпад во општина Струмица; Засилена контрола и инспекција од страна на општината и ЈКПД „Комуналец“, воведување казни за неформалниот сектор | I | 2024 и континуирано | Не е дефинирано, согласно потребите и можностите на Општината и ЈКПД „Комуналец“ | Општина Струмица ЈКПД „Комуналец“ | Буџет на Општина Струмица |

III.Тематска област-Управување со води (водоснабдување, отпадни води, регулирање на водотеци, квалитет на води/мониторинг)

1. Проблем: некомплЕтна водоснабдителна инфраструктура и НЕСООДВЕТЕН КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ

# ЦЕЛ: СНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО СО КВАЛИТЕТ НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снабдување на населението со квалитетна вода за пиење | Изградба на водовдна мрежа во населено место Мемешли и поставување на уреди за дезинфицирање | II | 2024-2029 | 15.000 | ЈПКД „Комуналец“ Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Буџет на РМ, преку Програма за водоснабдување при МТВ Проект за водоснабдување во Министертво за транспорт и врски |
|  | Изградба на водовдна мрежа во населено место Орманли и поставување на уреди за дезинфицирање | III | 2024-2029 | 15.000 | ЈПКД „Комуналец“ Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Буџет на РМ, преку Програма за водоснабдување при МТВ Проект за водоснабдување во Министерство за транспорт и врски |
|  | Изградба на водовдна мрежа во населено место Дорломбос и поставување на уреди за дезинфицирање | III | 2024-2029 | 15.000 | ЈПКД „Комуналец“ Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Буџет на РМ, преку Програма за водоснабдување при МТВ Проект за водоснабдување во Министерство за транспорт и врски |
|  | Реконструкција на останатите 10% од водоводната мрежа/замена на азбестни цевки со ПВЦ | I | 2024-2029 | 200.000 | ЈПКД „Комуналец“ Општина Струмица Министерство за транспорт и врски -Сектор за комунални работи | Буџет на Општина Струмица Буџет на РМ, преку Програма за водоснабдување при МТВ Проект за водоснабдување во Министерство за транспорт и врски |
| Определување на заштитни зони околу зафатите за вода на водотеци и вештачките езера | Изработка на елаборати за заштитни зони околу зафатите за вода за пиење од водотеци и вештачките езера | I | 2017-2020 | Во согласнсот со техничката докумeнтација | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица |
| Решавање на проблемот со губиток на вода | Идентификација на губитоците на вода и слабостите на водоводното јавно претпријатие | II | 2024-2029 | Недефинирано, во согласност со претходни анализи | ЈПКД „Комуналец“ Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Буџет на РМ, преку Програма за водоснабдување при МТВ ИПА Програмата на ЕУ-III инфраструктурна компонента. Билатерална п |

2.Проблем: ЗаГАДУВАЊЕ НА ПОВРШИНСКИТЕ и ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

# ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ ОД ЗАГАДУВАЊЕ, ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ, ЗАШТИТА НА СЛИВНОТО ПОДРАЧЈЕ НА РЕКА Струмица

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следење на квалитетот на подземните и површинските води на сливното подрачје на р. Струмица | Имплементација на мерките дадени во Планот за управување со речниот слив на река Струмица Имплементација на Мониторинг програмата за управување за сливот на река Струмица | I | 2024-2029 | Во согласнсот со техничката документација | МЖСПП југоисточен плански регион | Буџет на Регионот и Општината, донации од Швајцарската агенција за развој и соработка УНДП |
| Намалување на загадувањето на површинските и подземните води | Подготовка на подземен катастар на водоводна и канализациона мрежа | II | 2024-2029 | Во зависност од големината на мрежата и планираните активности | ЈПКД „Комуналец“ Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица |
| Превенција од поплави и ерозија | Чистење на река Водочница, и канали за одводнување од подземни води | I | 2024-2029 | Во согласност со Програмата на Центарот за управување со кризи | ЈПКД „Комуналец” ЦУК Општина Струмица | Влада на РМ Буџет на Општина Струмица ЦУК |
|  | Одржување и реконструкција на изградените канали како би се задоволиле целосно потребите за заштита од порои. Изградба на одводни канали и потпорни ѕидови да се доведат ерозивните појави во контролирана граница | I | 2024-2029 | Во согласнсот со техничката документација | ЈПКД „Комуналец“ ЦУК Општина Струмица | Влада на РМ Буџет на Општина Струмица ЦУК |
| Управување со индустриски отпадни води | Подготовка на Локален катастар за индустриски отпадни води | II | 2024-2029 | 20.000 | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ | Буџет на Општина Струмица |
| Довршување на канализационата инфраструктура на територијата на Општина Струмица | Комплетирање на канализационата мрежа за сепаратно зафаќање на отпадните (фекални и атмосферки) води во индустриска зона СЕВЕР | I | 2024-2029 | Во согласност со проектна документација и проценетите потреби | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ | Буџет на Општина Струмица Буџет на РМ, преку Програма за комунална инфраструктура при МТВ, Проект за водоснабдување во Министертво за транспорт и врски Меѓународни финансиски институции |
|  | Комплетирање на атмосферска канализациона мрежа за населените места (Добрејци и Дабиље) | I | 2024-2029 | Во согласност со проектна документација и проценетите потреби | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ | Буџет на Општина Струмица Буџет на РМ, преку Програма за комунална инфраструктура при МТВ Проект за водоснабдување во Министертво за транспорт и врски Меѓународни финансиски институции |
|  | Доизградбата на колекторскиот сиситем до станицата за прочистување. | I | 2024-2029 | 9.8 000. 000,00 | МЖСПП Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ | МЖСПП и ИПА програмата на ЕУ |

IV.Тематска област-Воздух

# Загадување на воздухот

1. ПРОБЛЕМ: НЕДОСТАТОК НА ИНФОРМАЦИИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ И отсуство на континуирана соработка ПОМЕЃУ ИНВОЛВИРАНИТЕ СТРАНИ ВО УПРАВУВАЊЕТО

# ЦЕЛ: СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ И НЕГОВА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг на квалитетот на воздухот | Воспоставување на локална мрежа од мерни (фиксни или мобилни) станици за следење на квалитетот на воздухот и јавно презентирање на резултатите/мобилни мерни станици | II | 2024 | Врз основа на техничка документација | МЖСПП Општина Струмица УХМР Југоисточен плански регион | Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на Општина Струмица Донатори |
|  | Биомониторинг со видови на мов (акумулација на атмосферски загадувачки супстанци во видовите мов собрани in situ). | I | 2024-2029 | 10.000 | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица |
| Соработка на инволвираните страни | Доставување на редовни извештаи од сопствен мониторинг од инсталации (исполнување на барањата на ИСКЗ дозволите, студиите за ОВЖС и елаборатите за заштита на животната средина) до локална и централна власт, заради ажурирање на катастарот на загадувачи | I | 2024 и континуирано | / | Општина Струмица Приватен сектор МЖСПП | Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на Општина Струмица Донации |
|  | Подготовка на анализи, студии за влијанието на аерозагадувањето врз здравјето на луѓето; Воспоставување на наменски здравствено-еколошки индикатори за процена на ризиците по здравјето на децата од загадениот воздух | II | 2024-2029 | Во согласнсот со техничката документација | Општина Струмица МЖСПП Завод за здравствена заштита | Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на Општина Струмица Донации/ билатерална соработка |
| Намалување на загадувањата на воздухот | Стимулирање на приклучување на индивидуалните обејекти и индустриските капацитети на гасоводната мрежа | I | 2024-2029 | / | ЈП Струмица-Гас Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Приватни инвеститори Кредити |
|  | Замена на енергетските котли од мазут, нафта, јаглен или дрво на природен гас | I | 2024-2029 | 100.000 | ЈП Струмица-Гас Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Приватни инвеститори |
| Искористување на геотермалниот потенцијал | Подготовка на Студија за искористување на геотермалниот потенцијал во Општина Струмица | II | 2024-2029 | Во согласнсот со техничката документација | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Приватни инвеститори Кредити |

V. Управување со бучава

1. ПРОБЛЕМ: НЕ ПОСТОИ КОНТИНУИРАН МОНИТОРИНГ НА БУЧАВА ВО ОПШТИНАТА

# ЦЕЛ: намалување НА амбиенталната БУЧАВА

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг и планирање на управувањето со бучавата | Поставување на континуиран мониторинг на амбиенталната бучава, на најфреквентните места во Градот | I | 2024 | 10-25.000 евра, во зависност од избрано решение по единица уред | Општина Струмица | Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на Општина Струмица |
|  | Користење на податоците од мониторингот на бучава при изработка на идни урбанистички планови | II | Континуирано | / | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица |
|  | Вградување на соодветна звучна изолација во идните градби. | I | Континуирано | Во согласност со проектна документација | Инвеститорите/ сопствениците Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица-субвенции за приватните субјекти Донации |
|  | Следење на здравствената состојба на популација,која е најмногу изложена на зголемени емисии на амбиентална бучава, детекција на ризиците по здравјето на луѓето низ анализа која ќе ја спроведе Заводот за здравствена заштита | I | 2019 |  | Општина Струмица Завод за здравствена заштита | Буџет на Општина Струмица |

2.  ПРОБЛЕМ: НЕСООДВЕТНА ПРЕНАМЕНА НА ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ во УГОСТИТЕЛСКа И ДРУГИ ДЕЈНОСТИ

# ЦЕЛ: НАМАЛУВАЊЕ НА НИВОАТА НА БУЧАВА КОИ СЕ ГЕНЕРИРААТ ОД УГОСТИТЕЛСКИТЕ И ДРУГИТЕ  дејности

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соодветно планирање на намената просторот, особено во резиденцијални зони | Соодветна пренамена на станбен во деловен простор. Засилен надзор над постапките за издавање решенија за пренамена на станбен во деловен простор и одобренија за вршење дејност, во однос на основната намена на просторот и видот на дејноста за која се бара пренамена од станбен во деловен простор. Имплементација на обврските од Елаборатите за заштита на животната средина и ИСКЗ дозволите од страна на стопанските субјекти | I | 2024 и континуирано | Интерно од Буџет на Општината | Општина Струмица Овластен инспектор за животна средина на општина Струмица Градежна инспекција Управен инспектор | Буџет на Општина Струмица |

VI. Тематска област-Квалитет на живеење (урбанизација на општината, квалитет на почва, управување со шуми, биолошка разновидност и градско зеленило)

# Урбанизација на општината

1. ПРОБЛЕМ: НЕДЕФИНИРАНИ НАДЛЕЖНОСТИ ВО ПЛАНИРАЊЕТО НА ПРОСТОРОТ, ИНТЕНЗИВНО УРБАНИЗИРАЊЕ И УЗУРПИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО ОПШТИНАТА

ЦЕЛ: СООДВЕТНО ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И УРБАНИЗАЦИЈА, спречување НА НЕПЛАНСКО ГРАДЕЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ НА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕТО

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воспоставување механизам за ефикасно управување со инфраструктурата и интегрална заштита и управување со животната средина | Докомплетирање на урбанистичката документација | I | 2024-2029 | 20.000 | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица |
|  | Редовно ажурирање на катастарот на недвижности, зајакнување на капацитетот и опременоста на службите | I | 2024 и континуирано | 5.000 | Општина Струмица Катастар на недвижности | Буџет на Општина Струмица |
| Јасно диференцирање на надлежностите | Целосно спроведување на децентрализацијата на власта | I | 2024-2029 | Трошоци од редовно работење | Општина Струмица Министерство за транспорт и врски | Буџет на Влада на РМ Буџет на Општина Струмица |

VII. Управување со земјоделско земјиште, почва и шуми

# Управување со земјоделско земјиште и почва

1.ПРОБЛЕМ: НЕПОСТОЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИи ЗА ПРИМЕНА НА АГРОТЕХНИЧКИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛството И СТЕПЕНОТ НА ДЕГРАДИРАНОСТ НА ПОЧВАТА ВО ОПШТИНАТА

# ЦЕЛ: ПЛАНИРАНО КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ЗАШТИТА НА ПОЧВАТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евиденција на земјоделските активности во руралниот дел на Општината Воспоставување катастар на земјоделско обработливо земјиште и застапени култури | Континуирано водење евиденција | I | 2024 и континуирано | Трошоци од редовно работење | МЗШВ | Буџет на МЗШВ |
| Мониторинг на квалитетот на почвите | Испитување на квалитет на почва и подготовка на карта загаденост на почвите во општина Струмица, заради определување на подрачја на кои може да се организира органско производство | II | 2024 и континуирано | Во согласност со спецификација на трошоци за земање проби и нивна анлиза | МЗШВ МЖСПП Општина Струмица | Буџет на МЗШВ Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на општина Струмица |
| Заштита на почвата од загадување | Контрола над употреба на агротехнички мерки и усогласување на замена на културите на земјоделските парцели. Воведување органско земјоделско производство | II | 2024 и континуирано | Врз база на претходни истраги и подготвена Студија | Центар на Југо-Источен плански регион Општина Струмица МЗШВ Здружение на земјоделци и фармери | Буџет на Влада на РМ Буџет на Општина Струмица Буџет на МЗШВ |

Управување со шуми

1. ПРОБЛЕМ: Несоодветна заштита и управување со шумите И НЕКООРДИНИРАНОСТ НА ОДГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО УПРАВУВАЊЕТО

# ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ И ПРАВИЛНО КОРИСТЕЊЕ

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соодветно управување и заштита на шумите | Користење на нискостеблени термофилни шуми како матичен насад за ширење на пионерските видови дрвја во обесшумените подрачја | I | 2024 и континуирано | Во согласност со годишна и повеќегодишна програма | МЗШВ ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица Општина Струмица Шумарски факултет | МЗШВ ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица Општина Струмица |
|  | Научна и стручна примена на мерки за зголемување на површините под шуми, и подобрување на состојбата со постоечките шуми | I |  | Во согласност со годишна и повеќегодишна програма |  |  |
|  | Примена на соодветни шумски управувачки техники за превенција на зачувување на питомиот костен | I |  | 20.000 |  |  |

VIII. Тематска област- биолошка разновидност и градско зеленило

1. Проблем: НЕДОСТАТОК НА ПОДАТОЦИ ЗА БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО ОПШТИНАТА

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истражување на биолошката разновидност | Спроведување на еднократен мониторинг, заради идентификување на постојната биолошка разновидност и живеалишта, степенот на деградираност или загрозеност | II | 2024-2029 | 60.000 | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Програма за животна средина на МЖСПП ИПА-Прекугранична компонента ИНТЕРРЕГ Програмата на ЕУ Донации |

2.Проблем: ЗаГРОЗУВАЊЕ НА биолошката разновидност На моноспитовско блато

# ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ НА биолошката разновидност НА моноспитовско блато

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заштита од натамошна деградација и узурпација на Моноспитовско Блато | Процена на моменталните состојби со Блатото и покренување иницијатива на седница на Советот за одредување на степенот на заштита на Монсопитовско Блато (соработка помеѓу Општина Струмица, Општина Босилово и Општина Ново Село, под координација на ЈИПР) | I | 2024 и континуирано | 70.000 | Општина Струмица Општина Босилово и Општина Ново Село ЈИПР и МЖСПП | ИНТЕРРЕГ Програмата на ЕУ Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на општина Струмица, Босилово и Ново Село |
| Ревитализација на Моноспитовско Блато | Подготовка на техничка документација за реставрација на блатото меѓуопштинска соработка, во согласност со претходно направената проценка (Струмица, Босилово и Ново Село) | I | 2024 | 20.000 | Општина Струмица Општина Босилово и Општина Ново Село ЈИПР и МЖСПП | ИНТЕРРЕГ Програмата на ЕУ Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на општина Струмица, Босилово и Ново Село Билатерална помош |
|  | Реставрација на уништените блатни заедници, карактеристични за блатото | II | 2024-2029 | Во согласност со техничката документација |  |  |
|  | Подигање вештачки насади од автохтони дрвенести видови | II | 2024 и континуирано | Во согласност со техничката документација |  |  |

3.Проблем: ЗаГРОЗУВАЊЕ НА биолошката разновидност На планината беласица

# ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ НА биолошката разновидност НА планината беласица

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заштита на биолошката разновидност на планината Беласица од натамошна деградација | Покренување иницијатива на седница на Советот за одредување на степенот на заштита на планината Беласица | I | / | / | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица | ИНТЕРРЕГ Програмата на ЕУ Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на општина Струмица, Буџет на ЈИПР Билатерална помош Меѓународни донаторски организации |
|  | Мониторинг на состојбите и подготовка на Елаборат за валоризација на вредностите на планината Беласица, заради нејзино идно прогласување во соодветна категорија на заштита (Закон за заштита на природата) | I | 2024-2029 | 60.000 |  |  |
|  | Реставрација на уништените заедници, карактеристични за планината | II | 2024-2029 | Во согласност со проценката на состојбите и техничката документација |  |  |

4. Проблем: ЗаГРОЗУВАЊЕ НА биолошката разновидност На планината еленица

# ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ НА биолошката разновидност НА планината еленица

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Заштита на биолошката разновидност на планината Еленица од натамошна деградација | Покренување иницијатива на седница на Советот за одредување на степенот на заштита на планината Еленица | I | 2024-2029и континуирано | / | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица | ИНТЕРРЕГ Програмата на ЕУ Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на општина Струмица, Буџет на ЈИПР Билатерална помош Меѓународни донаторски организации |
|  | Спроведување на мониторинг над состобите на биолошката разновидност, живеалиштата и пределот, подготовка на документација за валоризација на планината Еленица и предлог за одредени подрачја, живеалишта или видови, заради нивна заштита и соодветно управување | II | 2024-2029 | 50.000 |  |  |
|  | Подготовка на техничка документација за ревитализација/реставрација на уништените заедници, карактеристични за Планината и деградираните површини | II |  | 10.000 |  |  |
|  | Реставрација на уништените заедници, карактеристични за Планината | II |  | Во согласност со техничката документација |  |  |
|  | Подигање на вештачки насади од автохтони дрвенести видови | II |  | Во согласност со техничката документација |  |  |

5.  Проблем: ЗаГРОЗУВАЊЕ НА биолошката разновидност На планината ПЛАВУШ

# ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ НА биолошката разновидност НА планината Плавуш

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заштита на биолошката разновидност на планината Плавуш од натамошна деградација | Покренување иницијатива на седница на Советот за одредување на степенот на заштита на Планината Плавуш | I | 2024-2029 | / | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица | ИНТЕРРЕГ Програмата на ЕУ Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на општина Струмица, Буџет на ЈИПР Билатерална помош Меѓународни донаторски организации |
|  | Подготовка на документација за валоризација на планината Плавуш и предлог за одредени подрачја, живеалишта или видови, заради нивна заштита и соодветно управување | II |  | 50.000 |  |  |
|  | Подготовка на техничка документација за реставрација на Планината Плавуш | II |  | 10.000 |  |  |
|  | Реставрација на уништените заедници, карактеристични за Планината Плавуш | II |  | Во согласност со техничката документација |  |  |
|  | Подигање на вештачки насади од автохтони дрвенести видови | II | 2024 и континуирано | Во согласност со техничката документација |  |  |

6.  Проблем: НЕЦЕЛОСНА ОФОРМЕНОСТ, НЕУРЕДНи И ЗАПУШТЕНи ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ

# ЦЕЛ: СООДВЕТНО ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛОТО

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зголемување на процентот на паркови и улично зеленило | Подготовка на Програма за зголемување на % на паркови и улично зеленило | I | 2024 и континуирано | Трошоци од редовно работење | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ | Буџет на Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ |
|  | Воведување ефикасен и економичен систем за наводнување на зелените градски површини | I | 2016 и континуирано | Во согласност со техничка документација |  |  |

7.Проблем: НЕПРОПИСНО ЗаФАЌАЊЕ И ЗАГРОЗУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ

# ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ ОД ДЕГРАДАЦИЈА И НИВНО ОБНОВУВАЊЕ

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчистување на зелените површини и спречување на нивно повторно деградирање | Имплементација на режимот на паркирање Применување на мандатни казни за прекршок- паркирање во зеленило | I | 2024 и континуирано | Во рамките на постојна Програма | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ МВР Струмица | Буџет на Општина Струмица |

IX. Тематска област-Подигање на јавна свест

# 1. ПРОБЛЕМ: СЛАБА ИНФОРМИРАНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОБВРСКИ, КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

# ЦЕЛ: ЗГОЛЕМЕНА СВЕСТ КАЈ ГРАЃАНИТЕ ЗА ЗАШТИТА И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирање еколошки информативен центар | Организирање трибини, семинари, работилници, стручни предавања. | I | Континуирано | Во рамки на годишни планови за организирање информативни настани | Општина Струмица МЖСПП | Буџет на Општина Струмица Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на ЈИПР Билатерална помош ИНТЕРРЕГ Програмата на ЕУ |
|  | Постојано надополнување на веб-страницата со активности поврзани со животната средина | I | Континуирано | Трошоци од редовно работење | Општина Струмица |  |
|  | Издавање месечен билтен за реализација на мерки за подобрување на животната средина, урбанизацијата и здравјето Поставување на информативни табли и дисплеи на кои ќе се објавуваат податоци од квалитетот на воздух, води, бучава и сл. Подготовка на други информативни материјали | I | 2024 и континуирано | 15.000 примероци на годишно ниво |  |  |
|  | Формирање библиотека од областа на животната средина | I | 2024 и континуирано | Недефинирано |  |  |
|  | Поставување кутија за коментари пред Општината и на јавни места | I | 2024 и континуирано | / |  |  |
|  | Децидно имплементирање на законските одредби, кои се однесуваат на достапност до информации и учество на јавноста во донесување на одлуки | I | 2024 и континуирано | Трошоци од редовно работење |  |  |

2. ПРОБЛЕМ: НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНА ЈАВНА СВЕСТ ЗА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ОТПАД

ЦЕЛ: инфОРМИРАЊЕ на јавноста и подигање на јавната свест, ЗАРАДИ СООДВЕТНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ И ЗАШТИТА НА МЕДИУМИТЕ од загадување

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подигање на јавната свест за начинот на управување со различни видови на отпад | Информирање и едукација на различните категории популација за начинот на управување со отпадот, негово минимизирање, селектирање и реупотреба | I | 2024 и континуирано | Дадено во Мерката-Формирање еколошки информативен систем | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на ЈИПР Билатерална помош ИНТЕРРЕГ Програмата на ЕУ |
|  | Печатење на материјали за информирање и поставување на информативни табли за кодексот на однесување и постапување со отпадот | I | 2024 и континуирано | Дадено во Мерката-Формирање еколошки информативен систем |  |  |
|  | Организирање на едукативни настани за најмладата генерација (опфат:градинки-голема група и основно образование), има организирано едукативни настани–Општината | I | 2024 и континуирано | Дадено во Мерката -Формирање еколошки информативен систем |  |  |

3. ПРОБЛЕМ: НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНА ЈАВНА СВЕСТ ЗА ЗАШТИТА НА водите

# ЦЕЛ: инфОРМИРАЊЕ на јавноста и подигање на јавната свест, ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА водите од загадување

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информирање на јавноста за квалитетот на водите | Пристап на јавноста и на сите инволвирани страни до податоците од катастарот на загадувачи на водите Објавување на податоците на веб-страницата на Општината | I | Континуирано | Дадено во Мерката-Формирање еколошки информативен систем | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица |
| Подигање на јавната свест за заштита на водите од загадување | Соработка со невладините организации со цел спроведување на проекти за подигнување на јавната свест за заштита на водите | I | Континуирано | / | Општина Струмица НВО | Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на Општина Струмица Донации |
|  | Едукација на земјоделците за видови и количинина агротехнички мерки, кои не се штетни по здравјето на луѓето и површинските и подземните води | II | 2024 и континуирано | Дадено во Мерката-Формирање еколошки информативен систем | Општина Струмица МЗШВ | Буџет на Општина Струмица |

4. ПРОБЛЕМ: НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНА ЈАВНА СВЕСТ ЗА ЗАШТИТА НА почвите

# ЦЕЛ: подигање на јавната свест, ЗА ЗАШТИТА НА почвите

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јакнење на јавната свест за иновации во земјоделството и заштита на почвата | Подобрување на свеста кај земјоделците/производителите на храна за примена на агротехнички мерки, замена на култури и воведување органско земјоделско производство | I | 2024-2029 | 10.000 | Центар на Југо-Источен плански регион Општина струмица | Програма за животна средина на МЖСПП Буџет на Општина Струмица Донации |

5. ПРОБЛЕМ: НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНА ЈАВНА СВЕСТ За  заштита на воздухот од загадување

# ЦЕЛ: инфОРМИРАЊЕ на јавноста и подигање на јавната свест, за заштита на воздухот од загадување

| Мерки | Активност | Приоритет за решавање | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подигање на јавната свест за заштита на воздухот од загадување | Едукација на населението во општината за користење на алтернативни видови превоз и гориво за загревање. | I | 2024 | Недефинирана | МЖСПП Општина Струмица | Буџет на МЖСПП Буџет на Општина Струмица Донации |

# ПЛАН ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ

# Цел: Комплетна имплементација на барањата од ЗАКОНСКАТА И СТРАТЕШКА РАМКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обезбедување финансиски средства за реализација на активности од ЛЕАП и други стратегии за животна средина | Формирање на буџетска линија во Буџетот на Општината со намена за инвестирање во животната средина Аплицирање на проектни активности во Програмата за животна средина на МЖСПП и програмите на ЕУ ИНТЕРРЕГ, ЛАЈФ, ИПА Програмата на ЕУ | Подобрен квалитет на медиумите во животната средина | Во буџетот на Општината постои ставка за финансирање на активности | Континуирано | Општина Струмица/Градо- началник Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) Југоисточен Регион |
| Зголемен пристап кон домашни и странски инвестициони програми за заштита на биолошката разновидност | Континуирано истражување на пазарот, заради изнаоѓање на инвестициони програми за истражување на биолошката разновидност и живеалишта | Зголемена заштита на биолошката разновидност | % на реализирани активности за заштита на биолошката разновидност | Еднаш годишно | Општина Струмица |

Цел: КОНТИНУИРАНА ЗАШТИТА НА СИТЕ МЕДИУМИ

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соодветно управување со отпад | Донесување подзаконски локални акти, усогласени одредбите на Законот за управување со отпад | Соодветно управување со отпадот на ниво на Општина | % донесени локални одлуки/акти за управување со отпадот | Еднаш годишно/Реализација на програма за работа | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ |
| Усогласување на законската регулатива за управување и заштита на шумите, со онаа на ЕУ | Зајакнување на соработката помеѓу централната и локалната власт (Министерство за земјоделство и шумските стопанства со локалната самоуправа и овластените инспектори) | Соодветно управување и заштита на шумите | Зголемена соработка на МЗШВ и локалната власт | Континуирано | МЗШВ Локална власт |

ЦЕЛ: СООДВЕТНО УПРАВУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВИ ОТПАД

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пристап кон податоци за создавачи на сите видови отпад и начин на негово управување | Подобрување на интерсекторската комуникација меѓу јавните претпријатија и секторите во Општината Подготовка на дигитализирана база на податоци | Подобрена евиденција на генерираните количини на сите видови отпад и начинот на нивно управување | Формирана база на видови и количини на отпад | Еднаш во 2024 и континуирано | Општина Струмица ЈКПД „Комуналец“ |
| Соодветно управување со отпадот | Примена на регионалниот систем за управување со отпадот-усогласено со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020) Целосна примена на Законот за управување со отпад и подзаконските акти Подготовка на регионален план и општински план за управување со отпад Подготовка на тендерска документација за јавно приватно партнерство за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со отпад Поголемо и активно вклучување на администрацијата од општина Струмица во регионалното управување со отпад Опремување на ЈКПД Комуналец со кадар, возила за собирање на отпад, контејнери и возила (опслужување на целата територија на општината со комунални услуги) | Планско управување со отпадот Намалени количини на создаден отпад на ниво на година | 50% Опремено ЈКПД „Комуналец“ во 2017 Поставен регионален систем во 2017 година | Еднаш годишно | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ Југоисточен регион Јавно-приватно партнерство МЖСПП |
| Решавање на проблемот со собирање на рециклабилниот отпад од страна на неформалниот сектор | Имплементација на мерките во Локален акционен план за вклучување на неформалните собирачи на отпад во Општина Струмица Засилена контрола и инспекција од страна на општината и ЈКПД „Комуналец“, воведување на казни за неформалниот сектор | Соодветно управување со ПЕТ отпад | % на вработени неформални собирачи | По потреба на годишно ниво | Општина Струмица ЈКПД „Комуналец“ |

ЦЕЛ: СНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО СО КВАЛИТЕТНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплетирање на водоснабдителниот систем за сите населени места во општина Струмица | Изградба на водовдна мрежа во населено место Мемешли и поставување на уреди за дезинфицирање Изградба на водоводна мрежа во населено место Орманли и поставување на уреди за дезинфицирање Изградба на водоводна мрежа во населено место Дорломбос и поставување на уреди за дезинфицирање Реконструкција на останатите 10% од водоводната мрежа/замена на азбестни цевки со ПВЦ | Подобрување на здравјето на населението | изградбата и реконструкцијата на водоснабдителен систем % на намалени цревни заболувања кај населението | 2024 континуирано | ЈПКД „Комуналец“ Општина Струмица Министерство за транспорт и врски -Сектор за комунални работи |
| Определување заштитни зони околу зафатите за вода на водотеци и вештачките езера | Изработка на елаборати за заштитни зони околу зафатите на вода за пиење од водотеци и вештачките езера | Зачувување квалитетот на водата и здравјето на луѓето | Во 2017 изработени се 2 елаборати | 2024 и континуирано | Општина Струмица |
| Решавање на проблемот со губиток на вода | Идентификација на губитоците на вода и слабостите на водоводното јавно претпријатие, вовдеување на ГИС апликација | Подобрување на слабостите на водводното претпријатие и идентификувани губитоци на вода, целосна замена на старите цевки. | Намален % на губиток на вода Подобрен квалитет на водата за пиење | Континуирано | ЈПКД „Комуналец“ Општина Струмица |

ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ ОД ЗАГАДУВАЊЕ, заштита од поплави НА СЛИВНОТО ПОДРАЧЈЕ НА РЕКА Струмица

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следење на квалитетот на подземните и површинските води на сливното подрачје на р. Струмица | Имплементација на мерките дадени во Планот за управување со речниот слив на река Струмица. Имплементација на Мониторинг програмата за управување за сливот на река Струмица | Подобрување на квалитетот на водите во р. Струмица | % на реализација на Мониторинг Програмата | Еднаш годишно | МЖСПП Југоисточен регион |
| Намалување на загадувањето на површинските и подземните води | Подготовка на подземен катастар на водоводна и канализациона мрежа | Подобрување на квалитетот на водите во сливот на р. Струмица | Постигнување на класа и категорија на вода во согласност со Уредбата за класификација на водите („Сл. весник на РМ“ бр. 18/99) и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Сл.весник на РМ“ бр. 18/99 и 71/99) | Еднаш годишно | ЈПКД „Комуналец“ Општина Струмица |
| Превенција од поплави и ерозија | Чистење на река Водочница, и канали за одводнување од подземни води Одржување и реконструкција на изградените канали како би се задоволиле целосно потребите за заштита од порои Изградба на одводни канали и потпорни ѕидови да се доведат ерозивните појави во контролирана граница | Минимизирање и спречување на поплави, онаму каде е можно | Спроведени активности кои произлегуваат од Програмата на Центарот за управување со кризи | Континуирано | ЈПКД „Комуналец” ЦУК Општина Струмица |
| Управување со индустриски отпадни води | Подготовка на Локален катастар за отпадни води Децидна имплементација на ИСКЗ дозволите во однос на испуштената отпадна вода Изградба на предтретман станици кај индустриските субјекти кои користат вода во технолошките процеси и контрола на квалитетот на испуштена вода во рецепиент | Соодветно управување со комуналните отпадни води | % на изградени предтретман или третман станици | Континуирано | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ |
| Довршување на канализационата инфраструктура на територијата на Општина Струмица | Комплетирање на канализационата мрежа за сепаратно зафаќање на отпадните, фекалните и атмосферки води во индустриска зона СЕВЕР Комплетирање на фекалната и атмосферска канализациона мрежа за населените места (Добрејци и Дабиље) Изградба на пречистителна станица за град Струмица и населените места: Баница, Добрејци, Градско Балдовци, Сачево, Дабиље, Муртино, Просениково, како и Слободната Индустриска Зона „Сачево“ Доизградбата на колекторскиот систем до станицата за прочистување | Подобрен квалитет на површински и подземни води | Во 2017 реализирана 20% од канализационата инфраструктура на територијата на Општина Струмица и Во 2017 Изградена пречистителна станица и ставена во функција | Континуирано | МЖСПП Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ |

ЦЕЛ: СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ И НЕГОВА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг на квалитетот на воздухот | Воспоставување локална мрежа од мерни (фиксни или мобилни) станици за следење на квалитетот на воздухот и јавно презентирање на резултатите Биомониторинг со видови на мов (акумулација на атмосферски загадувачки супстанци во видовите мов собрани in situ). | Контрола на квалитетот на воздухот и одржување на база на податоци Подобрено информирање и свесност на граѓаните | Во 2019 поставена е најмалку една мерна станица и дисплеј кој е во функција | Најмалку еднаш на 3 месеци | МЖСПП Општина Струмица УХМР |
| Соработка на инволвираните страни | Доставување на редовни извештаи од сопствен мониторинг од инсталации (исполнување на барањата на ИСКЗ дозволите, студиите за ОВЖС и елаборатите за заштита на животната средина) до локална и централна власт Соработка на Општината со невладините организации и синхронизирање на активностите | Контрола на квалитетот на воздухот и одржување на сеопфатна база на податоци | На крајот на 2016 година доставени извештаи од 6 инсталации и секоја наредна година доставени по 4 извештаи од нови инсталации | Еднаш годишно | Општина Струмица Приватен сектор МЖСПП |
|  | Подготовка на анализи, студии за влијанието на аерозагадувањето врз здравјето на луѓето Воспоставување наменски здравствено-еколошки индикатори за процена на ризиците по здравјето на децата од загадениот воздух | Детекција на ризиците по здравјето на луѓето од влијанието на загадениот воздух, | Во 2020 направени се анализи и студии за влијанието врз здравјето на луѓето; | Еднаш годишно по 2024 | Општина Струмица МЖСПП Завод за здравствена заштита |
| Намалување на загадувањата на воздухот | Стимулрање на приклучување на индивидуалните објекти за домување и индустриските капацитети за приклучување на гасоводната мрежа Имплементација на А и Б ИСКЗ дозволите | Намалување на загадувањето и заштита на воздухот од загадување | Во 2020 на гасоводот е приклучено 50% од населението и 50% индустриски капацитети, со што се намалени емисиите во воздухот 50% од Инсталациите се во граници на дозволените гранични вредности дефинирани во Правилникот за максимално дозволените концентрации и количество за други штетни материи што може да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување | Еднаш годишно по 2024 | ЈП Струмица-Гас Општина Струмица |
|  | Замена на енергетските котли од мазут, нафта, јаглен или дрво на природен гас | Намалување на загадувањето и заштита на воздухот од загадување | Во 2029 направена е замена на 50% енергетските котли од мазут, нафта, јаглен или дрво на природен гас | Еднаш годишно по 2024 | ЈП Струмица-Гас Општина Струмица |
| Искористување на геотермалниот потенцијал | Подготовка на Студија за искористување на геотермалниот потенцијал во Општина Струмица | Искористување на обновливите извори на енергија | Во 2029 година подготвена е Студијата и воспоставена е институционална рамка за управување со геотермалните води | Еднаш годишно во време на реализација на конкретниот проект | Општина Струмица |

ЦЕЛ: намалување НА амбиенталната БУЧАВА

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг на бучавата | Планирање и спроведување на континуиран мониторинг на амбиенталната бучава, особено на најфреквентните места во Градот | Следење на интензитетот на бучавата и нејзините извори | % на реализирање на Програма за мониторинг изготвена од Општината | Континуирано | Општина Струмица |
|  | Користење на податоците од мониторингот на бучава при изработка на идни урбанистички планови | Заштита од штетна бучава | % на усогласеност на содржините на урбанистичките планови со нивото на бучава | Континуирано | Општина Струмица |
|  | Вградување на соодветна звучна изолација во идните градби | Намалување на бучавата | % на изведени градби со соодветна звучна изолација | Континуирано | Инвеститорите/сопствениците Општина Струмица |
|  | Детекција на ризиците по здравјето на луѓето од влијанието на бучавата низ анализа која ќе ја спроведе Заводот за здравствена заштита. | Намалување на штетните (негативните) ефекти врз здравјето на населението | Изработена анализа и студија за штетни влијанија од бучавата врз здравјето на одредена популација | Еднаш годишно | Општина Струмица Завод за здравстена заштита |

ЦЕЛ: НАМАЛУВАЊЕ НА НИВОАТА НА БУЧАВА КОИ СЕ ГЕНЕРИРААТ ОД УГОСТИТЕЛСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДЕЈНОСТИ

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соодветно планирање на намената и времето на работа во објектите | Соодветна пренамена на станбен во деловен простор. Засилен инспекциски надзор за контрола на постапките за издавање решенија за пренамена на станбен во деловен простор и одобренија за вршење дејност, во однос на основната намена на просторот и видот на дејноста за која се бара пренамена од станбен во деловен простор. Имплементација на обврските од Елаборатите за заштита на животната средина и ИСКЗ дозволите од страна на стопанските субјекти | Намалување на бучавата од трговско- угостителските и индустриските капацитети | 50% имплементирани мерки, содржани во Елаборатите за заштита на животната средина и ИСКЗ дозволите за усогласување со оперативен план | Континуирано | Општина Струмица Овластен инспектор за животна средина на општина Струмица Градежна инспекција Управен инспектор |

ЦЕЛ: СООДВЕТНО ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И УРБАНИЗАЦИЈА, спречување НА НЕПЛАНСКО ГРАДЕЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ НА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕТО

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воспоставување механизам за ефикасно управување со инфраструктурата и интегрална заштита и управување со животната средина | Докомплетирање на урбанистичката документација | Подобрување на квалитет на живеење | Во 2029 комплетирана урбанистичка документација и планско градење | Еднаш годишно по 2024 | Општина Струмица |
|  | Редовно ажурирање на катастарот на недвижности, зајакнување на капацитетот и опременоста на службите | Подобрување на квалитет на живеење | Евиденција на недвижности | Континуирано | Општина Струмица Катастар на недвижности |
| Јасно диференцирање на надлежностите | Целосно спроведување на децентрализацијата на власта | Ефикасно спроведување на децентрализација-та на власта | 100% децентрализација на надлежностите до 2029 | Континуирано | Општина Струмица Министерство за транспорт и врски |

ЦЕЛ: ПЛАНИРАНО КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ЗАШТИТА НА ПОЧВАТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евиденција на земјоделските активности во руралниот дел на Општината | Подготовка на дата база за земјоделско обработливо земјиште, квалитет на истото и насадени култури | Заштита на почвата од дополнителни оптеретувања со несоодветно наѓубрување и користење | Во 2029 подготвен е катастар на земјоделски активности, култури и квалитет на почва | Два пати годишно | МЗШВ ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица |
| Мониторинг на квалитетот на почвите | Испитување на квалитет на почва и подготовка на карта на квалитет на почвите во општина Струмица, заради определување на подрачја на кои може да се организира органско производство | Соодветно користење со почвите | Во 2029 и континуирано секоја наредна година е испитан квалитетот на почвите од страна на надлежна институција. Подготвена е карта со определени подрачја на кои може да се организира органско производство | Во 2024 и континуирано еднаш годишно | МЗШВ МЖСПП |
| Заштита на почвата од загадување | Кнтрола на употреба на ѓубрива и други агрохемиски препарати Управување со сукцесии на насад на земјоделското земјиште Воведување органско земјоделско производство | Заштита на земјоделско земјиште од загадување | Спроведени планирани програми и проекти во планираните години. Во 2029 во согласност со подготвена Студија, дел од земјоделските површини кои се користат за органско земјоделско производство, при контролирани услови | Еднаш годишно | Центар на Југо-Источен плански регион Општина Струмица МЗШВ Здружение на земјоделци и фармери |

ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ И ПРАВИЛНО КОРИСТЕЊЕ

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соодветно управување и заштита на шумите | Користење на нискостеблени термофилни шуми, како матичен насад за ширење на пионерските видови дрвја во обесшумените подрачја Спроведување мерки за зголемување на површините под шуми и подобрување на состојбата со постоечиките шуми, врз основа на научен и стручен приод Преземање соодветни шумски управувачки техники за зачувување на питомиот костен | Соодветно управување и заштита на шумите на територија на Општината | 20% зголемени насади на пионерски видови дрвја во обесшумените подрачја годишно, согласно годишни планови за стопанисување со шумите Заштитен од болест питомиот костен | Еднаш годишно | МЗШВ ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица Општина Струмица |

ЦЕЛ: СООДВЕТНО УПРАВУВАЊЕ И ЗАЧУВУВАЊЕ НА биолошката разновидност во ОПШТИНАТА

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истражување на биолошката разновидност | Спроведување на еднократен мониторинг, заради идентификување на постојната биолошка разновидност и живеалишта, степенот на деградираност или загрозеност | Направени се истражувања на биолошката разновидност на целата територија на општината | Во 2024 отпочнато е со реалиација на еднократен мониторинг во 4 сезони | Еднократно | Општина Струмица МЖСПП ЈИПР ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица |

ЦЕЛ: заштита на интегритетот на биолошката разновидност на моноспитовско блато

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заштита од натамошна деградација и узурпација на Моноспитовско Блато | Процена на моменталните состојби со Блатото и покренување иницијатива на седница на Советот за одредување на степенот на заштита на Монсопитовско Блато (зедничка соработка помеѓу Општина Струмица, Општина Босилово и Општина Ново Село под координација на ЈИПР) | Подобрено управување со биолошката разновидност во Монсопитовско Блато | Донесени се: -акти за заштита на Моноспитовско Блато; -план за управување со Моноспитовско Блато и -подготвена е урбанистичко-пласнка документација. | Еднаш годишно | Општина Струмица Општина Босилово Општина Ново Село ЈИПР МЖСПП |
| Ревитализација на Моноспитовско Блато | Подготовка на техничка документација за реставрација на Блатото, меѓуопштинска соработка, во согласност со претходно направената проценка (општина Струмица, Босилово и Ново Село) | Враќање на блатото во првобитна состојба | Подготвена техничка документација и физичка заштита на заштитената зона. Оградена заштитената зона. | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | Општина Струмица МЖСПП |
| Заштита на биолошката разновидност во Моноспитовско Блато | Реставрација на уништените блатни заедници, карактеристични за Блатото. Подигање вештачки насади од автохтони дрвенести видови | Враќање на блатните карактеристики | Евидентирани се флора и фауна карактеристични за Моноспитовското Блато | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | Општина Струмица МЖСПП |

ЦЕЛ: заштита на интегритетот на биолошката разновидност на планината беласица

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заштита на биолошката разновидност на планината Беласица од натамошна деградација | Покренување иницијатива на седница на Советот за одредување на степенот на заштита на планината Беласица | Подобрено управување со биолошката разновидност на планината Беласица | Донесени се акти за заштита на планината Беласица | Еднаш годишно | Општина Струмица |
|  | Мониторинг на состојбите и подготовка на Елаборат за валоризација на вредностите на планината Беласица, заради нејзино идно прогласување во соодветна категорија на заштита (Закон за заштита на природата) | Целосна извршена реставрација на планината | Подготвена техничка документација за реставрација на планината Беласица | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица |
|  | Реставрација на уништените заедници, карактеристични за планината | Враќање на флората и фауната карактеристични за планината | Евидентирани се флора и фауна карактеристични за планината Беласица | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица |

# ЦЕЛ: заштита на интегритетот на биолошката разновидност на планината Еленица

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заштита на биолошката разновидност на планината Еленица од натамошна деградација | Покренување иницијатива на седница на Советот за одредување на степенот на заштита на планината Еленица | Подобрено управување со биолошката разновидност на планината Еленица | Донесени се акти за заштита на планината Еленица; | Еднаш годишно | Општина Струмица |
|  | Спроведување на мониторинг над состојбата на билошката разновидност, живеалиштата и пределот, подготовка на докуменатција за валоризација на планината Еленица и предлог за одредени подрачја, живеалишта или видови, заради нивна заштита и соодветно управување | Предложени се одредени подрачја, живеалишта и видови на флора и фауна | Подготвена е техничка документација за за валоризација на планината Еленица и предлог за одредени подрачја, живеалишта или видови, заради нивна заштита и соодветно управување | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица |
|  | Подготовка на техничка документација за ревитализација/реставрација на уништените заедници, карактеристични за Планината и деградираните површини | Целосна извршена реставрација на планината | Подготвена техничка документација за реставрација на планината Еленица | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица |
|  | Реставрација на уништените заедници, карактеристични за Планината Подигање на вештачки насади од автохтони дрвенести видов | Враќање на флората и фауната карактеристични за планината | Евидентирани се флора и фауна карактеристични за планината Еленица | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица |

# ЦЕЛ: заштита на интегритетот на биолошката разновидност на планината ПЛАВУШ

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заштита на биолошката разновидност на планината Плавуш од натамошна деградација | Покренување иницијатива на седница на Советот за одредување на степенот на заштита на планината Плавуш | Подобрено управување со биолошката разновидност на планината Плавуш | Донесени се акти за заштита на планината Плавуш | Еднаш годишно | Општина Струмица |
|  | Подготовка на документација за валоризација на планината Плавуш и предлог за одредени подрачја, живеалишта или видови, заради нивна заштита и соодветно управување | Предложени се одредени подрачја, живеалишта и видови на флора и фауна | Подготвена е техничка документација за за валоризација на планината Плавуш и предлог за одредени подрачја, живеалишта или видови, заради нивна заштита и соодветно управување | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | Општина Струмица МЖСПП |
|  | Подготовка на техничка документација за реставрација на планината Плавуш | Целосна извршена реставрација на планината | Подготвена техничка документација за реставрација на Планината Плавуш | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица |
|  | Реставрација на уништените заедници, карактеристични за планината Подигање на вештачки насади од автохтони дрвенести видов | Враќање на флората и фауната карактеристични за планината | Евидентирани се флора и фауна карактеристични за планината Плавуш | Еднаш годишно во периодот од 2024-2029 | МЖСПП ЈИПР Општина Струмица ЈП „Македонски Шуми“-Подружница шумско стопанство „Беласица“-Струмица |

ЦЕЛ: СООДВЕТНО ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛОТО

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зголемување на % на паркови и улично зеленило | Подготовка на Програма за зголемување на % на паркови и улично зеленило Воведување ефикасен и економичен систем за наводнување на зелените градски површини | Подобрен квалитет на живеење | Во 2016 изготвена е Програма за зголемување на % паркови и улично зеленило | 2024 и континуирано | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ |

ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ ОД ДЕГРАДАЦИЈА И НИВНО ОБНОВУВАЊЕ

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчистување на зелените површини и спречување на нивно повторно деградирање | Имплементација на режимот на паркирање Воведување на мандатни казни за прекршок- паркирање во зеленило | Подобра заштита на зелените површини | % на уредени и одржани зелени површини | 2024 и континуирано | Општина Струмица ЈПКД „Комуналец“ МВР Струмица |

ЦЕЛ: ЗГОЛЕМЕНА СВЕСТ КАЈ ГРАЃАНИТЕ ЗА ЗАШТИТА И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирање на еколошки информативен центар | Организирање на трибини, семинари, работилници, стручни предавања | Јавноста е свесна за своите права и обврски во однос на заштитата и зачувувањето на животната средина | 20% се реализирани активностите согласно годишни планови за организирање информативни настани | Континуирано | Општина Струмица МЖСПП |
|  | Постојано надополнување на веб-страницата со активности поврзани со животната средина | Подобрено информирање на јавноста за состојбите во животната средина | Континуирано дополнување на веб-страницата на Општината со активности поврзани со животната средина | Континуирано | Општина Струмица |
|  | Обезбедување на финансиски фондови со директна намена за подигање на јавната свест во областа на заштита на животната средина | Подобрено информирање на јавноста за состојбите во животната средина | Зголемен број на проекти од областа на животната средина, финансирани од формиран фонд за животна средина согласно изготвена Програма во 2017 | Еднаш годишно по 2024 | Општина Струмица |
|  | Издавање месечен билтен за реализација на мерки за подобрување на животната средина, урбанизацијата и здравјето Поставување на информативни табли и дисплеи на кој ќе се објавуваат податоци од квалитетот на воздух, води, бучава и сл. | Подобрено информирање на јавноста за состојбите во животната средина | % на реализирани активности од 2017 | Континуирано од 2024 | Општина Струмица |
|  | Формирање на библиотека од областа на животната средина | Информирање на јавноста и подигање на свеста на граѓаните за нивните законски права и обврски во однос на заштитата и зачувувањето на животната средина | На почетокот на 2017 формирана библиотека и континуирано обновување на библиотичниот фонд | Континуирано од 2024 | Општина Струмица |
|  | Поставување на кутија за коментари пред Општината и на јавни места | Инволвирање на јавноста во одлучувањето по однос на заштита на животната средина од загадување | За 20% е зголемено инволвирање и заинтересираност на граѓаните за активностите поврзани со заштита на животната средина од загадување | Континуирано од 2024 | Општина Струмица |
|  | Доследно имплементирање на законските одредби, кои се однесуваат на достапност до информации и учество на јавноста во донесување на одлуки | Инволвирање на јавноста во одлучувањето по однос на заштита на животната средина од загадување | Целосна имплементација на законските одредби и зголемено учество на јавноста во донесување на одлуки | Континуирано од 2024 | Општина Струмица |

ЦЕЛ: инфОРМИРАЊЕ на јавноста и подигање на јавната свест, ЗАРАДИ СООДВЕТНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ И ЗАШТИТА НА МЕДИУМИТЕ од загадување

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подигање на јавната свест за начинот на управување со различни видови на отпад | Информирање и едукација на различните категории популација за начинот на управување со отпадот, негово минимизирање, селектирање и реупотреба Печатење на популарни материјали и поставување на информативни табли за кодексот на однесување и постапување со отпадот Организирање на едукативни настани за најмладата генерација (опфат:градинки-голема група и основно образование) | Соодветно управување на отпадот | На годишно ниво се организирани најмалку 2 трибини и поделени се информативни материјали | Континуирано | Општина Струмица |

ЦЕЛ: инфОРМИРАЊЕ на јавноста и подигање на јавната свест, ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА водите од загадување

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информирање на јавноста за квалитетот на водите | Пристап на јавноста и на сите инволвирани страни до податоците од катастарот на загадувачи на водите Објавување на податоците на веб- страницата на Општината | Информирање на јавноста за загадувачите и подигање на јавната свест за потребата од заштита на водите од загадување | Во 2017 година сите податоци од животна средина се објавени на веб-страницата на Општината | Континуирано | Општина Струмица |
| Подигање на јавната свест за заштита на водите од загадување | Соработка со невладините организации со цел спроведување на проекти за подигнување на јавната свест за заштита на водите | Подигање на јавната свест за потребата од заштита на водите од загадување | На годишно ниво спроведен е најмалку 1 проект за подигнување на јавната свест со НВО | Континуирано | Општина Струмица НВО |
|  | Едукација на земјоделците за видови и количинина агротехнички мерки, кои не се штетни по здравјето на луѓето и површинските и подземните води | Подигање на јавната свест за потребата од заштита на водите од загадување | На годишно ниво да се спроведени 2 семинари | Континуирано | Општина Струмица МЗШВ |

9.Проблем: КЛИМАТСКА АКЦИЈА, ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗЕЛЕН КАТАСТАР, ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ,ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА

ЦЕЛ: поттикнување на локалната и регионалната конкурентност преку промовирање на зелениот раст како нов пристап кон економскиот зелен раст

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Показатели | Временска рамка | Финансиска рамка/евра | Одговорна институција | Можни извори на инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подобрување на капацитети и хоризонтална соработка помеѓу единиците на локалната самоуправа Зголемување на капацитетите на локална самоуправа | Организирање работилници, семинари, регионални проекти, тркалезни маси Посета на обуки, професионални курсеви на општинска администрација и на избраните лица за прашањата поврзани со зајакнување на зелениот раст | Организирани настани | Број на настани и учесници | 2024 и континуирано | Трошоци од редовно работење | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица |
|  | Воспоставување на критериуми за зелени јавни набавки Зелени работни места Изработка на т.н. каталог на зелени проекти Изработка на зелен катастар Развој на зелена инфратруктура Промоција и развој на Зелена економија Развој и промоција на климатска акција | Воспоставени зелени јавни набавки Изработен каталог за зелени проекти Изработен зелен катастар Развиена зелена инфраструктура Реализирање настани и активности за промоција и развој на зелена економија Реализирање настани и активности за промоција и развој на климатска акција | Број на зелени јавни набавки Број на зелени проекти Достапни податоци за зелен катастар Подобрен одржлив развој Развиена зелена економија, зелен раст Придонес кон намлување на климатски промени | 2024 и континуирано | Во согласност со техничка документација | Општина Струмица | Буџет на Општина Струмица Донатори/Промотори |

# ЦЕЛ: инфОРМИРАЊЕ на јавноста и подигање на јавната свест, за ЗАШТИТА НА воздухот од загадување

| Мерки | Активност | Очекувани резултати | Индикатори на успех | Фреквенција на следење на индикаторите | Одговорна институција/лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подигање на јавната свест за заштита на воздухот од загадување | Едукација на населението во Општината за користење на алтернативни видови превоз | Подигање на јавната свест за потребата од заштита на воздухот од загадување | На годишно ниво спрведен е најмалку 1 проект за подигнување на јавната свест | Континуирано | МЖСПП Општина Струмица |

.

# 6  КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА И ПОДАТОЦИ

  - Стратегија за локален економски развој на општина Струмица (2016-2020).

  - Веб-страница на општина Струмица www.strumica.gov.mk и Веб-страница на ЈПКД “Комуналец Дома” - ЈПКД Комуналец (komunalec-strumica.com.mk)

  - Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 и 2021 година,- Државен завод за статистика.

  - Проекции на населението и работна сила до 2020 година.

  - Стратегија за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020).

  - Национален план за управување со отпад (2009-2015).

  - Извештај за реализација на програмските задачи согласно националната годишна програма за јавно здравје на Република Македонија за 2015 година.

  - Мастер план за водоснабдување и канализациона мрежа за агломерација Струмица, 2014 година.

  - Студија за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти од проект за изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води во општина Струмица 2015 година.

  - Прелиминарен план за управување со речен слив за подрачјето на сливот на река Струмица.

  - Мониторинг програма на сливот за Река Струмица.

  - Националниот план за заштита на амбиентниот воздух во Република Македонија, (2013-2018 година).

  - Национална стратегија со акционен план за органско земјоделство на Република Македонија, за (2008-2011 година).

  - Национална Програма за развој на земјоделството и рурален развој за период 2013-2017.

  - Попис на земјоделство, 2007 година- Државен завод за статистика.

  - Просторен план на Република Македонија (2004-2020).

  - Стратешки План (2012-2014 година)-Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

  - Национална стратегија за биолошката разновидност со акционен план 2018-202 година.

  - Петтиот национален извештај кон конвенцијата за биолошка разновидност 2014 година.

  - Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозени подрачја во општрина Струмица, Март 2017, Изготвувач: Одделение за заштита на животна средина

  - План за управување со отпад на општина Струмица 2024-2029, Струмица 2023

  - НАЦРТ ТЕКСТ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА КЛИМАТСКА АКЦИЈА

# Прилог 1

# SWOT АНАЛИЗИ ЗА ТЕМАТСКИ ОБЛАСТ

| # Силни страни | # Слаби страни |
| --- | --- |
| # Искуство со меѓународни проекти, фондови и слично # Економски силни и стабилни претпријатија # Соработка со НВО и граѓански сектор # Воспоставени процедури и примена на закони # Континуирано инвестирање во подобрување на квалитетот на животот во делот на воздух,вода,почва,заштита на биодиверзитетот # Богатство на природни убавини, културно историски знаменитости, културни манифестации и развиен културен и еко туризам # Редовно обновување,збогатување и одржување на зеленилото | # Недостиг на база на податоци # Слаба и недоволна меѓусекторска комуникација и соработка # Недоволна искористеност на гасоводниот систем # Немање стратешка карта за бучава # Загадување на животната средина од страна на физички и деловни субјекти # Недоволно изградена свест за зачувување и одржување наматеријалните, културните и природните добра, како и за заштитата на животната средина |
| # Можности | # Закани |
| # Учество во странски фондови (ЕУ,ИПА,МФИ и др.) # Соработка со универзитети и Соработка со општини # Јакнење на капацитетите на НВО # Побрз начин на справување со сторителите на прекршок # Развивање на перспективни планови на подолг рок за почист град и останати надлежности # Континуирана едукација на локалната администрација за унапредување на сопствените капацитети со цел нивна # Размена на искуства во администарцијата од регионот # Едукација на граѓаните за постоечките права и можности # Намалување на отпад и обезбедување на поголем степен на јавна чистота # Ангажирање на невработени и работоспособни лица во активности од јавен интерес # Промоција на еколошки и културен туризам # Обезбедување на финансиски средства и функционалност за имплементација на проектите | # Неинформирање до сите засегнати страни # Недоволни средства за реализација на проектите и активности # Недоволен капацитет на јавните претпријатија за спроведување на активностите во согласност со потребите на граѓаните # Проблеми со подземна инфраструктура # Лоша економска состојба која влијае врз зголемувањето на невработеноста и осиромашување на населението # Зголемен здравствен ризик кај населението од нарушениот квалитет на воздухот |

Согласно член 39 од Законот за управување со отпад, став 1. „Правните и физичките лица кои ги вршат дејностите на собирање, транспортирање, складирање, третман, преработка, отстранување и промет (увоз, извоз и транзит) на отпадот се должни да водат евиденција“, а во согласнсот со став 8 „Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни, еднаш годишно, податоците од евиденциите - во вид на консолидиран извештај на пропишан образец - да ги доставуваат до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина, најдоцна до 31 јануари во тековната за претходната година“.

Извор: ЈПКД „Комуналец“- Струмица

Користен материјал од ,, Процената на загрозеност на подрачјето на општина Струмица", РЦУК Струмица (ажурирано од март 2016)

Во тек е имплементацијата на МЕАП програмата, каде ќе се обезбеди водовод до населените места како и реконструкција на застарената водоводна мрежа (Извор: Општина Струмица)

Извор:Извештај за реализација на програмските задачи согласно националната годишна програма за јавно здравје на Република Македонија за 2015 година

Извор: Мастер план за водоснабдување и канализациона мрежа за агломерација Струмица 2014

Извор:Мониторинг програма на сливот на Струмичка Река

Фитобентосот се смета за еден од важните биолошки елементи за проценка на еколошкиот статус на водните тела.

Во согласност со Листата на зони и агломерации за квалитетот на амбиентниот воздух („Сл.весник на РМ“ бр.23/09), општина Струмица е во Источната зона, Регион 6: Југоисточен регион.

Во Струмица, регистрирани се 12.519 патнички и други возила (автобуси и такси превоз) .