| [Type the document title] | [Pick the date] [Year] |
| --- | --- |
| [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.] | [Type the document subtitle] |

12 ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

СОДРЖИНА

12.1        Вовед	2

12.2        Законски прописи и регулативa		3

12.3        Оперативен план	3

Прилог 12

Оперативен план на "Бони Интерградба" Струмица

Активност бр.1 Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина
Активност бр.2 Намалување на потрошувачката на вода
Активност бр.З Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот
Активност бр.4 Да се превземе активност на садење на зелен појас на граничните зони на погоните за спречување на емисија на бучава и цврсти честички

Активност бр. 5 Изградба на таложници за гравитационо пречистување на водата

Активност бр. 6 Бетонирање на дворно место и оградување со бетонска ограда

Активност бр. 7 Собирање и селектирање на отпадот по видови во стандардни садови

Активност бр. 8 Редовно пратење, евидентирање и доставување на извештаи за сите загадувачки супстанции.

12. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

- Вовед

Изведувањето на активностите во рамките на инсталацијата "Бони Интерградба"
Струмица е во насока на постојано подобрување на технолошкиот процес преку
усовршување на опремата со која што работи, како и со постојано водење на грижа
за животната средина.

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките
капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на
највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина и околина " Бони Интерградба "
Струмица издвојува и дел од својот буџет за вложување во заштита на вработените
и заштита на животната средина.

Со досегашната работа " Бони Интерградба " Струмица покажува дека се стреми да ја
сочува животната околина.

" Бони Интерградба " Струмица секогаш се стреми кон најновите достигнувања на полето на и затоа ги посочува идните чекори во однос на зачувување на животната средина.
Преку намалување на потрошувачката на суровини, енергија, намалување на
емисиите на штетни материи во животната околина. Со правилно складирање,
третман и обработка на отпадни материи, како и отпадите кои се создаваат во
рамките на инсталацијата да се даде допринес кон зачувување на животната
околина , а таа е една, незаменлива и општа за сите луѓе.

На крајот на годината од страна на највисокото раководство се подготвува План за
инвестирање со цел да се модернизира инсталацијата со посовремени,
пософистицирани солуции и системи како и реконструкција и реновирање на
делови на веќе постоечката опрема и капацитети.

Во-своите приоритети " Бони Интерградба " Струмица сака да воведе и усвои стратегија за
управување со отпадот. Реализацијата на тој план практично ќе резултира со
зголемување на грижата кон сите аспекти на животната средина како и
промовирање на почисто производство.

12.1Законски прописи и регулативи

Како резултат на дејностите кои што се извршуваат во рамките на инсталацијата, а се со цел спречување или онаму каде што е возможно намалување на емисиите во воздух, вода или почва а со тоа и постигнување на високо ниво на заштита на животната средина во целина , во согласност со Директивата за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 96/61/ЕС како и Законот за управување со отпадот (Службен весник на Република Македонија број 68/2004) "Бони Интерградба" Струмица очекува да го даде својот придонес кон зачувување на животната средина.

12.2ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети,  притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина и околина "Бони Интерградба" Струмица Закон за животна средина објавен во Службен весник 53 во 2005 и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС го предлага следниот:

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

- Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на
вработените за водење грижа на животната околина

- Намалување на потрошувачката на вода

- Да се превземе активност на садење на зелен појас на граничните зони на
погоните за спречување на емисија на бучава и цврсти честички

- Оградување на објектот со бетонска ограда

- Изградба на таложници за отпадна вода

- Бетонирање на дворно место

- Собирање и селектирање на отпадот во посебни садови, по видови и предавање на истиот на релевантни собирачи на отпад

- Редовно пратење, евидентирање и доставување на извештаи за сите загадувачки супстанци.

12.3Менаџмент во однос на заштитата на животната средина

Повеќето од техниките кои што се однесуваат на менаџментот во однос на
заштитата на животната средина се детерминираат како "Најдобри достапни
техники". Нивото на детален опис како и природата на стандардите во врска со
менаџментот за заштита на животната средина генерално може да се поврзе со
природата, размерот и комплексноста на самата инсталација, како и опсегот на
влијание кое што го има врз животната средина.

"Најдобрите достапни техники" всушност вршат имплементирање и координирање
во согласност со Менапмент системот за заштита на животната средина (ЕМС) кој
што ги вклучува следниве составни делови:

- дефинирање на политиката која што треба да ја има врвната менаџмент група во однос на инсталацијата. (Посветеноста на врвниот менаџмент се дефинира како предуслов за спроведување на успешна апликација на останатите составни делови од Менаџмент системот за зашита на животната средина)

- планирање и спроведување на сите потребни постапки

- имплементација на постапките, при што треба да се обрати внимание на:

- структурата и одговорноста

- стекнување на рутина, координација и комуникативност

- вклучување на вработените во процесот документирање

- ефикасна контрола на процесто

- програма за одржување и реакција во итни случаи

- согласност во однос на безбедноста при координација со законите за заштита на животната средина.

- проверка на перформансите и лревземање на корективни мерки така што се
обраќа големо внимание на

- надгледување и мерење

- корективни и превентивни мерки

- одржување на запишаните документи

- независно внатрешно известување во однос на тоа дали менаџмент системот кој што се спроведува со цел да се изврши заштита на животната средина е во согласност со планираните прописи, и дали е извршено негово правилно имплементирање и почетно дизајнирање

- ревидирање на работата на врвниот менаџмент

Мерки кои ќе се превземат:

Организирање на програми за едукација на сите нивоа, обуки теоретски и
практични за вработените на "Бони Интерградба" Струмица. Целта на обуките кои ќе се
организираат во инсталацијата "Бони Интерградба" Струмица е подигање на свеста на
вработените за водење на грижа за животната околина.

12.4Редукција на емисии на прашина

Во овој дел се вклучени операциите каде што имаме поголема концентрација
на прашина како што се: операциите при припрема на суровината, сушење на
суровината, мешање на суровината итн.

Мерки кои ќе се превземат за намалување на прашината се следните:

- редовно чистење на исталацијата после завршување на производството,

- редовно прскање на инсталациите за намалување на прашината,

- редовно чистење на таложниците,

12.5Намалување на потрошувачката на вода

Водата во"Бони Интерградба" Струмица се користи во процесот на сепарација, и за миење
на целата инсталација. Како НДТ се смета повторното искористување на водата
после нејзино третирање во таложинците.

Мерка која ќе се превземе за намалување на потрошувачката на вода е:

- За да може да се искористува водата од таложниците, потребно е повеќе да се
внимава на нејзино третирање. Да се намали брзината на дотокот на вода во
таложниците, а со тоа да се овозможи подобро исталожување на честички во
водата.

- Кај бетонските бази да се води сметка за економично трошење на водата при
чистење на инсталацијата т.е со користење на економични дизни и распрскувачи
на вода.

12.6Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина

- Да се превземе активност на садење на зелен појас на граничните зони на
погоните за спречување на емисија на бучава и цврсти честички.

Во прилог 11 се дадени Оперативните планови за горе наведените планирани активности:

Активност бр.1  Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина

| Организирање на програми за едукација на сите нивоа, обуки теоретски и практични за вработените кои се непосредни ракувачи и управувачи со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад, со периодична проверка на обученоста како и обуки кои ќе ја подигнат свеста на вработените за водење на грижа за животната околина. |
| --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2010 |
| З.Предвидена дата на завршување на активноста 12.2011 |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата / 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Помали несакани емисии во животната околина и избегнување на можни хаварии. 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во начинот на управување со суровините кои се користат за производство на бетон и асфалт). / |
| 7. Мониторинг |
| Параметар Присутноста на учесниците | Медиум | Метода Проверка (Статистичка) | Зачестеност Годишно (За секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции,опасен отпад или потенцијален опасен отпад, веднаш да се спроведе постапката за едукација) |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Запис од спроведените активности: тема и содржина на обуката список на присутни учесници заклучоци Известување Годишно (или веднаш, после секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад) |
| 9. Вредност на инвестицијата 1000 Евра |

Активност бр.2 Намалување на потрошувачка на вода

| Опис |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталирање на систем на повторно искористување на отпадната вода од |
| процесот на сепарација и миење на инсталација. |  |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата |  |
|  | 01.2010 |  |
| З.Предвидена дата на завршување на активноста |  |
|  | 01.2011 |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата |  |
|  | Значително влијание |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) |
| Незначително влијание |  |  |
| 6. Влијание врз | ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија , |
| вода и суровина) |  |  |
|  | Намалување на потрошувачката на вода |
| 7. Мониторинг |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Количини | Вода | Отчитување | Годишно |
| 8. Извештаи од | мониторингот (Опишете ја содржината | на извештајот и |
| предложете фреквенција на известување) |  |
| Известување Годишно |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата |  |  |
|  | 1.800 Евра |  |

Активност бр.З Намалување на негативен визуелен ефект на животна средина и физичко уредување на просторот

Опис

Да се превземе активност на садење на зелен појас на граничните зони на погоните за спречување на емисија на бучава и цврсти честички и уредување на дворот т.е означување на местата на одложување материјали и конструкции кои моменатално не се користат.

Предвидена дата на почеток на реализацијата 12.2010

Предвидена дата на завршување на активноста 12.2011 Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Значително влијание Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Незначително влијание Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) Намалување на бучвата и намалување на емисии од прашина

Мониторинг

Параметар Медиум Метода Зачестеност

Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Известување Годишно

Вредност на инвестицијата

Преглед на реализацијата на активностите од Оперативниот план и финансирањето.

| Р.б. | Активност | Финансирање по години |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бр.1 | 2010 Година | 2010 Година | 2011 Година | 2012 Година | 2013 Година | Вкупно |
| 2 | Бр.2 | 10.2009 | 12.2010 |  |  |  | 1.100 Евра |
| 3 | Бр.3 | 12.2010 |  | 1.2011 | 1.2012 |  | 1.500 Евра |
| 4 | Бр.4 | 12.2009 | 12.2009 |  |  |  | 1.000 Евра |
| 5 | Бр.5 | 01.2011 | 12.2011 |  |  |  | 1.000 Евра |
| 6 | Бр.6 | 01.2012 | 12.2012 |  |  |  | 1.000 Евра |
| 7 | Бр.7 | 01.2012 | 12.2012 |  |  |  | 1.500 Евра |
| 8 | Бр.8 | 07.2010 | 12.2010 |  |  |  | 500 Евра |
| 9 | Бр.9 | 07.2010 |  |  |  |  | 500 Евра |
| 10 | Бр.10 |  |  |  |  |  | 8.100 Евра |

# Text boxes

ПОГЛАВЈЕ 12